深市信用保护合约仿真测试通知

各会员及相关单位：

为健全信用风险分担机制，促进债券市场健康稳定发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）已于2019年1月18日发布了《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司信用保护工具业务管理试点办法》，并已于2020年1月17日发布了《关于做好深市信用保护合约等业务的技术准备通知》，现定于2020年3月9日至2020年3月27日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟核心交易商备案和信用保护合约交易结算等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将测试相关事项通知如下：

一、本次测试的内容包括：

- 核心交易商备案；

- 信用保护合约的交易；

- 信用保护合约的结算；

二、测试日期为2020年3月9日至2020年3月27日，每日测试时间为8:30至17:00，测试期间每日均模拟日常交易结算处理全过程。

三、各会员单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，请各参测单位认真组织测试，并按照《深市信用保护合约仿真测试方案》(见附件一)等相关技术文档做好相关准备。

四、各参测会员单位通过固定收益品种业务专区测试系统办理核心交易商备案业务，测试期间每日的备案截止时间是16:00。固定收益品种业务专区测试系统的登录方式见《深市信用保护合约仿真测试方案》(见附件一)。

五、本次测试的所有数据仅为技术测试使用，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

六、测试完成后，各参测会员单位应在2020年3月30日12:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件二）；请非会员单位将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市信用保护合约仿真测试反馈表”。

七、测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-88668369（技术）、88668558（业务）、22388812（固收专区）

中国结算深圳分公司：0755-25946080（技术）、21899261（业务）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

特此通知

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年3月6日

附件一：

深市信用保护合约仿真测试方案

- 测试目的

为健全信用风险分担机制，促进债券市场健康稳定发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）已于2019年1月18日发布了《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司信用保护工具业务管理试点办法》，并已于2020年1月17日发布了《关于做好深市信用保护合约等业务的技术准备通知》，现定于2020年3月9日至2020年3月27日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要模拟核心交易商备案和信用保护合约交易结算等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

- 参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位等交易参与人

- 结算参与人

- 其他相关单位

- 仿真测试内容

本次测试主要包括信用保护合约的交易和结算测试，目前只支持通过交易终端开展信用保护业务。测试内容包括但不限于以下内容：

- 信用保护合约核心交易商备案；

- 信用保护合约委托申报（合约达成、提前终止、信用事件现金结算、信用事件实物结算、延期处理）；

- 信用保护合约登记结算（合约提前终止结算、合约信用事件现金结算、合约信用事件实物结算）；

- 测试时间安排

仿真测试日期为2020年3月9日至2020年3月27日，测试时间为每个工作日8:30至17:00。每天模拟1个完整交易日的交易和结算。

- 测试数据准备

1.结算数据以2020年3月6日（星期五）交易结算独立测试环境发送的SJSDZmmdd.DBF及SJSJGmmdd.DBF作为初始股份及标准券持仓数据。

2.交易单元、托管单元等以2020年3月6日收市后的生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。

3. 信用保护合约交易双方至少需有一方为核心交易商，为方便本次测试，提供两个核心交易商测试账户：0899000001和0899000002，供测试使用。

- 交易独立测试系统接入方式

1、测试参与人可使用测试专线或者互联网VPN接入深市交易结算独立测试环境。具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/，下同）。

2、测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》申请。

3、每日测试时间请参照《交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试）。

4、信用保护合约只能通过交易终端申报。测试前，须确认测试交易终端可在深市交易结算独立测试环境正常登陆。若未申请测试交易终端，请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》申请。若密码错误无法登陆交易终端，可申请重置交易终端一级管理员密码，发邮件到testsystem@szse.cn邮箱，邮件标题：会员代码+会员名称+重置独测交易终端用户（邮件标题及正文请勿出现密码字样），邮件发送后请电话0755-88668223确认邮件是否收到。

5、固定收益品种业务专区测试系统接入方式：

1）插入会员业务专区证书的 EKey；

2）在 IE 浏览器中打开测试系统：https://biztest.szse.cn/fic ；

3）菜单栏目为：固定收益品种业务专区=>信用保护工具=>合约核心交易商备案。

- 测试要求及注意事项

1、请各参测单位兼顾防疫需要和信息技术系统安全要求，在确保信息技术系统安全的前提下，优先采用远程办公模式开展业务仿真测试。

2、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

3、各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

4、测试期间，信用保护合约信用事件结算费2020年3月9日至2020年3月20日暂免收取，2020年3月23日至2020年3月27日恢复收取。

5、测试期间，请登录深交所“会员网上业务专区”首页“快速导航―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件二），测试结果支持更新。各会员单位应在2020年3月30日12:00之前提交测试反馈表，非会员用户请将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn 和szjsb@chinaclear.com.cn，邮件主题为“参测单位名称+深市信用保护合约仿真测试反馈表”。登录深交所“会员网上业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

6、测试过程中，各参测单位如发现任何问题，可通过相关QQ群、电话或邮箱联系（联系方式见后文）。

- 联系电话

业务咨询：

0755-88668558（深交所）

0755-21899261（中国结算深圳分公司）

技术咨询：

0755-88668369（深交所交易）

0755-22388812（固收专区）

0755-25946080（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

0755-88668223（重置交易终端密码）

QQ群：

288321593（深交所交易开发测试1群，面向证券公司、系统开发商等）

530909929（深交所交易开发测试2群，面向基金公司、资产管理公司、保险公司、托管银行等）

91355646（深市结算技术券商群，适用于证券公司）

345221331（深市结算基金银行群，适用于基金公司、托管银行、结算银行）

137835879（深圳结算业务开发商，适用于软件开发商）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年3月6日

附件二：测试反馈表

深市信用保护合约仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |
| 是否需要改造系统 | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造，预计完成时间: ________ |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 信用保护合约核心交易商备案 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约达成的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约提前终止的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约信用事件现金结算的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约信用事件实物结算的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约延期处理的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过交易终端查询已达成的信用保护合约 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过交易终端下载已达成信用保护合约的成交单 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约结算文件接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约提前终止结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约信用事件现金结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 信用保护合约信用事件实物结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |