增加债券分期偿还按减面值方式处理等业务

2020年3月14日全网测试方案

一、测试目的

为促进债券市场健康有序发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2019年11月4日发布了《关于增加债券分期偿还按减面值方式处理的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，现定于2020年3月14日组织全网测试，通过模拟债券分期偿还按减面值方式处理后的质押式回购、质押式回购质押解押和质押式报价回购业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为了给市场提供更好的技术服务，深交所的网上发行认购业务参考信息文件（issueparams_YYYYMMDD.xml）新增“发行类型”字段，用于区分首次发行、再融资发行、LOF发行三种发行方式（具体请参见《深圳证券交易所数据文件交换接口规范》（Ver1.17）），本次测试通过模拟网上发行认购业务的参考信息文件接收、委托申报和清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 中证指数公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 会员单位、基金公司等交易参与人

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年3月14日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年3月14日），验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易、行情接收与展示等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 质押式回购业务的交易、行情和结算；

- 质押式回购质押解押业务的申报和结算（包括债券和ETF标的）；

- 质押式报价回购业务的交易和结算；

- 质押式报价回购质押解押业务的申报和结算（包括债券和ETF标的）；

- 转股回售业务的申报和结算；

- 债券分期偿还业务的结算；

- 网上发行认购业务参考信息文件的接收和处理；

- 网上发行认购业务的申报和结算；

- 网络投票委托和回报接收；

（一）T日（模拟2020年3月14日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务（重点测试质押式回购、质押式报价回购的质押解押及交易、网上发行认购、网络投票等业务）的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2020年3月14日（星期六）8:30至 16:30

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

恢复性测试时间为15:30-16:30。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (3月14日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件（包括网上发行业务认购信息文件）。 | 接收静态交易参考信息文件（包括网上发行业务认购信息文件）。 | T日：2020年3月14日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布 T 日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务（质押式回购、质押式报价回购的质押解押及交易、网上发行认购、网络投票等业务）的委托申报，并接收成交回报。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (3月14日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30-16:30 | 交易系统恢复性测试 | 恢复性测试 | T日：2020年3月14日 |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年3月14日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年3月14日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

- T日测试、恢复性测试以2020年3月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息均与2020年3月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 增加债券分期偿还按减面值方式处理业务的测试数据安排

- 分期偿还测试安排

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 | 权益登记日 | 资金派发日 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100902 | 国债0902 | 国债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减面值） 兑付本金：30元（面值由100元变为70元） 兑息金额：5元 |
| 108604 | 国开1805 | 政策性金融债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减面值） 兑付本金：27.45元（面值由100元变为72.55元） 兑息金额：1.8元 |
| 108799 | 利率债测 | 地方政府债 | 3-14 | 3-15 | 上市，挂牌面值99元，挂牌代码（利率债测 108999） |
| 109470 | 江苏1507 | 地方政府债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减面值） 兑付金额：0.01元（面值由100元变为99.99元） 兑息金额：5元 |
| 111901 | 铁道1817 | 铁道债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减份额） 兑付比例：9.99/100 兑息金额：7.8元 |
| 111023 | 03中铁债 | 企业债 | 3-14 | 3-15 | 提前全部兑付 兑付本金：100元 兑息金额：10元 |
| 114999 | 信用债测 | 公司债 | 3-14 | 3-15 | 上市，挂牌面值90.99元挂牌代码（信用债测114999 ） |
| 112280 | 15东华02 | 公司债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减面值） 兑付本金：32.48元（面值由100元变为67.52元） 兑息金额：5.2378元 |
| 120002 | 18中原EB | 可交换公司债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减面值） 兑付本金：9.99元（面值由100元变为90.01元） 兑息金额：5.2378163元 |
| 118463 | 16紫光01 | 私募债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减份额） 兑付比例：25/100 兑息金额：6.5元 |
| 118941 | 15西部01 | 证券公司次级债 | 3-14 | 3-15 | 分期偿还（减面值） 兑付本金：66.66元（面值由100元变为33.34元） 兑息金额：4.56元 |

- 新增以下债券，用于测试面值不为100时的出入库

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 | 面值 | 折算率 | 生效日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 199999 | 地债测1 | 地方政府债 | 65.97 | 0.97 | 3-14 |
| 148999 | 公司债测 | 公司债 | 75 | 0.54 | 3-14 |
| 111999 | 企业债测 | 企业债 | 40 | 0.62 | 3-14 |

- 质押券折算率调整安排

中国结算模拟取消如下债券的质押资格,用于测试在无折算率情况下债券出入库：

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 | 生效日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111023 | 03中铁债 | 企业债 | 3-14 |
| 112343 | 16魏桥01 | 公司债 | 3-14 |
| 112280 | 15东华02 | 公司债 | 3-14 |
| 127012 | 招路转债 | 可转债 | 3-14 |

（备注：可转债的分期偿还不支持减面值方式，本例的可转债主要用于无折算率情况的出入库测试）

- 质押式回购参测基金标的

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 |
| --- | --- | --- |
| 159926 | 国债ETF | ETF |
| 159972 | 5年地债 | ETF |

- 转股回售参测债券标的

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 | 测试业务 | 标的证券 | 价格（元） | 生效日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114304 | 18华讯01 | 私募债 | 回售 | 114304 | 101.00 | 3-14 |
| 123002 | 国祯转债 | 可转债 | 转股 | 300388 | 8.60 | 3-14 |

- 新增测试账户持仓

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券各10,000张，且模拟债券质押式回购业务入库6,535张，回购可融资额度按照新的入库数量和折算率重新计算。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据和债券质押式回购融资额度。

- 网上发行认购业务测试数据安排

- 首次发行

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购上限 | 申购日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004444 | 中小发行 | 10.550 | 20,000,000 | 500 | 20,000 | 3-14 |

- 再融资发行

| 证券代码 | 证券简称 | 增发代码 | 增发数量 | 增发价格 | 老股东优先配售比例 | 申购日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000568 | 泸州老窖 | 070568 | 20,000,000 | 31.5 | 0.5 | 3-14 |

- LOF发行

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行总量 | 申购起始 | 申购截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 164444 | LOF发行 | 1.0 | 100亿元 | 3-14 | 3-14 |

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年3月14日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2020年3月14日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年3月14日全网测试。

八、测试要求

- 请各会员、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年3月16日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2020年3月14日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+增加债券分期偿还按减面值方式处理等业务2020年3月14日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年3月9日

附件1：增加债券分期偿还按减面值方式处理2020年3月14日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因，及本次测试相关业务对系统的影响评估情况: |  |  |
| 是否需要改造系统 | ◎无需改造 ◎需要改造，预计完成时间: ________ |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 静态交易参考信息文件（包括网上发行业务认购信息文件）的接收和加载 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券权益分期偿还按减面值方式的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券权益分期偿还按减数量方式的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 质押券折算率为0及无折算率的债券质押式回购解押业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 质押券折算率为0及无折算率的债券质押式回购解押结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购到期回购成交接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购质押解押业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购质押解押结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购到期回购成交接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 网上发行业务的委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 其他非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 转股业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 回售业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 网络投票业务 |  |  |  |
| 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 网络投票业务的委托申报及委托确认处理（包含以20201和20202拒绝原因代码拒绝的委托） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过文件网关接收网络投票回报文件evotereport |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |