增加债券分期偿还按减面值方式处理2020年3月28日通关测试方案

一、测试目的

为促进债券市场健康有序发展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）已于2019年11月4日发布了《关于增加债券分期偿还按减面值方式处理的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，现定于2020年3月28日组织通关测试，模拟首批业务启用后的首交易日运行场景，主要通过模拟债券分期偿还按减面值方式处理后的质押式回购、质押式回购质押解押和质押式报价回购等业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 中证指数公司

- 会员单位、基金公司等交易参与人

- 结算参与人

- 其他相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年3月28日），主要模拟首批债券分期偿还按减面值方式处理后的首交易日运行场景。港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年3月28日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 质押式回购业务的交易、行情和结算；

- 质押式回购质押解押业务的申报和结算；

- 质押式报价回购业务的交易和结算；

- 质押式报价回购质押解押业务的申报和结算。

（一）T日（模拟2020年3月28日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务（重点测试质押式回购、质押式报价回购的质押解押及交易等业务）的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

四、测试时间安排

测试时间为2020年3月28日（星期六）8:30至 15:00

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (3月28日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2020年3月28日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务（质押式回购、质押式报价回购的质押解押及交易等业务）的委托申报，并接收成交回报。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年3月28日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年3月28日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

- 测试数据准备

- T日测试以2020年3月27日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元（包括交易单元的期权经营权限）、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息均与2020年3月30日（星期一）生产系统保持一致。

- 中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记深圳1902（债券代码：104558）、深圳1906（债券代码：104562）各10,000张，且模拟债券质押式回购业务入库6,535张，回购可融资额度按照新的入库数量和折算率重新计算。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据和债券质押式回购融资额度。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年3月28日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2020年3月28日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年3月28日通关测试。

八、测试要求

- 请各会员、结算参与人及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位应使用与2020年3月30日生产系统相同的软硬件环境参加测试。请各参测单位高度重视、认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年3月30日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2020年3月28日19:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+增加债券分期偿还按减面值方式处理2020年3月28日通关测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25987818

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年3月24日

附件1：增加债券分期偿还按减面值方式处理2020年3月28日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因，及本次测试相关业务对系统的影响评估情况: |  |  |
| 相关技术系统是否已上线 | ◎无需改造 ◎已上线 ◎通关测试后回退 ◎技术系统暂未就绪 预计完成上线时间: ________（须变更且未完成上线的单位必填） |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 静态交易参考信息文件的接收和加载 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的实时行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购到期回购成交接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购质押解押业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购质押解押结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 报价回购到期回购成交接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式协议回购业务委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 其他非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |