深市可转债增设盘中临时停牌机制、交易终端开放ETF申购赎回功能、债券质押式回购现金担保品等业务2020年6月6日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年5月22日发布《关于对可转换公司债券实施盘中临时停牌有关事项的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所定于2020年6月6日组织全网测试，主要通过模拟可转换公司债券交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

因业务发展需要，深交所拟在网页交易终端开放ETF申购赎回功能。为确保相关业务的顺利开展，深交所定于2020年6月6日组织全网测试，通过模拟使用网页交易终端进行ETF申购赎回等业务的委托申报、成交查询及数据下载等业务处理过程，验证市场参与各方可正常使用网页交易终端。

为完善质押式回购业务的风险管理，促进市场平稳运行，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）已于2019年11月22日发布了《关于质押式回购现金担保品有关事项的通知》，中国结算深圳分公司已于2020年3月9日发布了《关于做好债券质押式回购现金担保品业务技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2020年6月6日组织全网测试，主要通过模拟债券质押式回购现金担保品的提交和提取等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2020年4月27日发布《关于做好场内基金持有人大会网络投票相关业务和技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合深圳证券信息有限公司定于2020年6月6日组织全网测试，主要通过模拟场内基金持有人通过网络投票方式行使持有人大会表决权的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2020年1月15日发布《关于债券回售业务有关事项的通知》，并已于2020年4月17日联合中国结算深圳分公司发布《关于做好债券回售优化及回售撤销业务技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2020年6月6日组织全网测试，主要通过模拟债券回售及回售撤销业务的委托申报、成交回报和清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

因业务发展需要，深交所拟为行情服务商新增股票期权行情订阅功能。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合深圳证券信息有限公司定于2020年6月6日组织全网测试，主要通过模拟行情服务商订阅股票期权行情权限、订阅行情数据的接收与展示等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年6月6日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年6月6日），验证市场参与各方可正确处理深市证券、港股通证券的交易、非交易等业务的委托申报与成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务。

本次测试重点包括以下内容：

- 可转债增设盘中临时停牌机制：可转换公司债券交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等。

- 交易终端开放ETF申购赎回功能：使用网页交易终端进行ETF申购、ETF赎回等业务的委托申报、成交查询及数据下载等。

- 债券质押式回购现金担保品业务：

- 债券质押式回购交易业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收；

- 债券质押式回购质押解押业务的委托申报、成交回报和清算交收；

- 债券质押式回购现金担保品业务的委托申报（通过D-COM业务终端申报及D-COM网关XML实时报文对接）；

- D-COM申报非交易业务的截止时间设置（债券质押式回购现金担保品业务、可售解冻业务的申报截止时间与综合金融服务平台闭市时间保持一致，其他非交易业务的申报截止时间与现货集中竞价平台闭市时间保持一致）；

- 债券质押式回购现金担保品业务的结算。

- 场内基金持有人大会网络投票业务：

- 正确加载并展示股东大会信息文件(evoteparams)；

- 申报网络投票指令及接收实时回报；

- 接收并处理网络投票结果（evotereport）。

- 债券回售优化及回售撤销业务:

- 债券回售业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 债券回售撤销业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 资产支持证券回售业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 资产支持证券回售撤销业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 回售资金派发；

- 回售在途业务未到账权益数据切换。本次切换仅将在途未派发回售资金的正常业务（债券系统回售资金派发日>=2020年6月6日）回售未到账权益切换为回售冻结债券。

- 行情服务商新增期权行情订阅业务：

  - 行情服务商为LEVEL1地面行情网关按需订阅股票期权行情权限；

  - 行情服务商按订阅权限正确配置行情网关；

  - 行情服务商接收并展示订阅行情。

（一）T日（模拟2020年6月6日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权、可转换公司债券、债券质押式回购等品种）日常交易、非交易（重点测试基金持有人大会网络投票、债券回售及回售撤销等业务）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端（重点测试ETF申购、ETF赎回等业务）进行委托申报、成交查询及数据下载。通过D-COM终端进行委托申报（重点测试债券质押式回购现金担保品业务）、资金查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权、可转换公司债券、ETF、债券质押式回购等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2020年6月6日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年6月8日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年6月6日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (6月6日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 | T日：2020年6月6日 |
| 9:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 9:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 9:00前 | 发布 T 日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 9:15-12:00 | 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45）非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市现货、期权、可转换公司债券、债券质押式回购等品种交易、非交易业务（基金持有人大会网络投票、债券回售及回售撤销等）的委托申报，并接收成交回报； 通过交易终端进行委托申报（ETF申购、ETF赎回等业务）、成交查询及数据下载。 通过DCOM终端进行委托申报（重点测试债券质押式回购现金担保品业务）、资金查询及数据下载。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (6月6日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2020年6月6日 |
| 15:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:30-16:30 | 恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:20（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:20平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16：25） 非交易处理平台 15:30-16:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年6月8日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年6月6日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年6月6日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

1、T日和恢复验证测试均以2020年6月5日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据（包括期权合约持仓）。

2、测试使用的交易网关、交易单元、行情网关等信息均与2020年6月8日（星期一）生产系统保持一致。

3、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）：

（1）新增可转换公司债券持仓：

| 证券代码 | 证券简称 |
| --- | --- |
| 123030 | 九洲转债 |
| 127014 | 北方转债 |
| 128045 | 机电转债 |

中国结算深圳分公司为上述测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述可转换公司债券各10,000张，请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

（2）新增ETF持仓：

| 证券代码 | 证券简称 |
| --- | --- |
| 159926 | 国债ETF |
| 159972 | 5年地债 |
| 159988 | 粤债ETF |

中国结算深圳分公司为上述测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述ETF各1,000,000份，并为基金管理人增加相应的ETF成分股持仓各100,000,000股。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

（3）中国结算拟取消如下证券的质押资格，用于触发预欠库场景：

| 证券代码 | 证券简称 | 证券类别 | 生效日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 112183 | 13广发03 | 公司债 | 2020-06-07 |
| 159972 | 5年地债 | ETF | 2020-06-07 |

中国结算深圳分公司为上述测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记13广发03（112183）债券各10,000张。请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

4、场内基金持有人大会网络投票参数：

| 投票代码 | 投票简称 | 总议案数 | 基础证券代码 | 基础证券简称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 369001 | 01基投 | 1.000 | 150227 | 银行A |
| 369002 | 02基投 | 1.000 | 150228 | 银行B |
| 369003 | 03基投 | 1.000 | 160631 | 银行指基 |

模拟设置的具体议案如下（均非累积投票议案）：

| 投票代码 | 议案序号 | 议案名称. | 申报价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 369001（01基投） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 369002（02基投） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 369003（03基投） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |

上述基金持有人大会的权益登记日为2020年5月29日，即2020年5月29日收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的相应基金份额持有人均有权参加基金持有人大会网络投票。在此基础上，为每家交易参与人新增四个网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）、0010ABCDEF（基金账户）、0500ABCDEF（基金账户）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

| 投票代码 | 证券账户 | 股东名册对应的投票权份额数 |
| --- | --- | --- |
| 369001 | 真实账户 0809ABCDEF 0199ABCDEF 0010ABCDEF 0500ABCDEF | 真实账户：对应的实际持有份额 各测试专用账户：10000份 |
| 369002 |  | 真实账户：对应的实际持有份额 各测试专用账户：20000份 |
| 369003 |  | 真实账户：对应的实际持有份额 各测试专用账户：30000份 |

上述测试专用的证券账户及其对应的投票权份额数仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属账户进行投票。

5、债券回售及回售撤销相关业务安排：

| 测试标的及内容 测试日期 | 03中铁债（111023） 回售本金：100元。 回售利息：5元。 | 16紫光01（118463） 回售本金：100元。 回售利息：0元。 | 15中粮01（112271） 回售本金：100元。 回售利息：7元。 | 川投1A19（139995） 回售本金：100元。 回售利息：4.7元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T日 | - 回售资金清算日 - 回售撤销期外，结算系统接受回售撤销指令但不处理，业务不生效 | - 派息股权登记日：每张派3元（税前） - 回售资金清算日 - 回售撤销期外，结算系统接受指令但不处理，业务不生效 | - 回售申报日 - 回售撤销申报日 | - 回售申报日 - 回售撤销申报日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记03中铁债（111023）、16紫光01（118463）、15中粮01（112271）、川投1A19（139995）债券的已回售冻结额度各10，000张。

除以上已回售冻结的债券额度外，中国结算深圳分公司还为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记15中粮01（112271）、川投1A19（139995）债券各10，000张。

请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

6、回售在途业务未到账权益数据切换

测试切换数据内容：本次切换仅将在途未派发回售资金的业务（债券系统回售资金派发日>=2020年6月6日）回售未到账权益切换为回售冻结债券。

测试切换日期：2020年6月6日。

测试发送数据：

（1）通过SJSJG发送JGYWLB为“TZGF”， JGZYDH为“A55”的回售在途未到账权益切换新增的股份数据。

（2）通过SJSJG发送JGYWLB为“DJBG”，JGZYDH为“A61”的回售在途未到账权益切换新增的冻结变更数据。

（3）在当日发送的SJSDZ中总拥股数（DZZYGS）=当日交收后的股份余额 + 回售在途业务未到账权益切换新增的股份恢复数据。

（4）当日发送的SJSFW中冻结类型为“HS”的冻结数量=当日交收后的回售冻结数量 + 回售在途业务未到账权益切换新增的回售冻结数量。

（5）未切换的未到账权益仍在SJSJG中通过JGYWLB为“QP91”发送。

7、行情服务商需在2020年6月3日17:00之前向深圳证券信息有限公司正式申请Level 1地面行情网关的股票期权行情授权许可，或申请全网测试订阅股票期权行情（申请表见附件2），否则全网测试时无法接收股票期权行情。

未来暂不准备申请股票期权行情的行情服务商，请勿申请全网测试订阅股票期权行情，且必须参加本次全网测试，检验自身行情网关可否正常连接并接收行情。行情网关客户端若采用期权行情指定频道（频道号：1051）配置config.xml文件，则行情网关将被拒绝连接。

8、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年6月6日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2020年6月6日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。

- D-COM系统在2020月6月6日测试期间属于测试环境，2020年6月6日23:45以后将恢复回生产环境。

- 参加现金担保品申报业务测试的单位需升级D-COM终端到20200520或更新版本，终端软件可从中国结算或深证通官网下载。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年6月6日全网测试。

- 测试当天需要一级管理员进行业务授权后，交易员方可通过交易终端申报ETF申购赎回业务委托。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

# 八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年6月8日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2020年6月6日17:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市可转债增设盘中临时停牌机制、交易终端开放ETF申购赎回功能、债券质押式回购现金担保品等业务2020年6月6日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

0755-21899276（现金担保品业务咨询）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296（网络投票）

0755-83320040（股票期权行情订阅）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年6月2日

附件1：深市可转债增设盘中临时停牌机制、交易终端开放ETF申购赎回功能、债券质押式回购现金担保品等业务2020年6月6日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因，及本次测试相关业务对系统的影响评估情况: |  |  |
| 基金持有人大会网络投票、债券回售优化及回售撤销业务相关技术系统上线计划 | ◎无需改造 ◎6月20日全网测试后上线 ◎其他上线计划 预计完成上线时间: ________ |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 可转换公司债券竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 可转换公司债券交易业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行ETF申购、ETF赎回的委托申报、成交查询及数据下载 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购交易业务的委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购交易业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押业务的委托申报、成交回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购质押解押业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购到期回购成交接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购现金担保品业务D-COM业务终端委托申报、回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购现金担保品业务D-COM网关XML实时报文委托申报、回报接收及处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM申报债券质押式回购现金担保品业务的截止时间限制 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM申报其他非交易业务的截止时间限制 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券质押式回购现金担保品业务的结算处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 使用A股个人账户进行基金网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 使用A股机构账户进行基金网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 使用基金账户（以“001”或“05”开头的账户）进行基金网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 券商系统收集融资融券客户信用交易担保证券账户的基金网络投票意见（本次测试无需向深圳证券信息公司申报此类账户的基金网络投票指令） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过文件网关接收网络投票结果evotereport |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售申报结果处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售撤销申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售撤销申报结果处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售资金派发结果处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 回售在途业务未到账权益数据切换处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 未订阅期权行情的行情服务商，LEVEL1地面行情网关可正常连接且没有期权行情 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 已订阅期权行情授权的行情服务商商，LEVEL1地面行情网关可正常连接且有期权行情 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的股份及资金清算交收处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 港股通交易业务的委托申报及成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 港股通实时行情的接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 港股收盘价格文件的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM资金余额查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM资金明细查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM申报A股非交易委托等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM接收深市现货结算数据等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM接收深市期权结算数据等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM接收港股通证券结算数据等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |

附件2：全网测试订阅股票期权行情申请表（行情服务商适用）

| 公司名称 | [必填] | 深证通客户编码 | 【选填】 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网关编码列表 | [必填，仅限生产环境已开通的自有LEVEL1地面行情网关]： |  |  |
| 经办人 | [必填] | 联系电话 | [必填] |
| 手机号码 | [必填] |  |  |

注：

1、2020年6月3日17:00之前，填写好申请表并邮件发送到litao@cninfo.com.cn，相关申请仅限2020年6月6日T日全网测试有效。

2、咨询电话：0755-83320040。