深圳证券交易所异地灾备交易系统2020年6月20日

全网测试方案

一、测试目的

为应对重大自然灾害事件，进一步增强深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的交易业务连续性保障能力，深交所在郑州建设了异地灾备交易系统。为验证异地灾备交易系统的交易与基础行情发布功能，深交所联合上海证券交易所定于2020年6月20日组织全网测试，主要通过模拟深市证券各相关业务的委托申报、成交回报及行情接收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的适应性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金公司

- 其他相关单位

三、测试内容

深市证券交易系统模拟1个业务日的交易（即模拟T日2020年6月20日），验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易等业务的委托申报与成交回报、行情接收与展示等业务。

T日为港股通非交易日非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

市场参与人应按照《深圳证券交易所交易异地灾备系统用户接入指引》连接交易及相关系统，验证深交所启用异地灾备交易系统时各方技术系统的业务处理正确性。

本次测试重点包括以下内容：

- 交易网关、行情网关、文件网关连接及收发数据的正确性。

- 现货集中竞价交易平台、综合金融服务平台、非交易平台、衍生品集中竞价交易平台的相关交易、非交易、基础行情等业务的正确性。

- 使用交易网关、行情网关、文件网关的生产配置进行恢复验证测试。

（一）T日（模拟2020年6月20日）测试内容：

深交所交易系统：模拟启用异地灾备，模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时基础行情发布、信息公告发布。

上交所：为市场参与人接入深交所异地灾备交易系统提供通信服务，支持深市交易、行情及其它相关业务。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时基础行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

采用“复用上交所技术公司外高桥数据中心的长途专线接入线路”的市场参与者，通过上海卫星小站接收深交所异地灾备卫星行情时，应使用深交所行情网关MDGW接收。

（二）恢复验证测试内容（模拟2020年6月20日）：

深交所交易系统：以南方中心为主、福田中心为备的交易生产系统运行，模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

参与人技术系统：使用交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年6月22日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身生产系统恢复的正确性。

四、测试时间安排

测试时间为2020年6月20日（星期六）8:30至20:00（含恢复验证测试）

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

恢复验证测试接收交易委托的时间为14:00至16:00，协议交易时段为14:00至16:10；其中15:00至15:05模拟中午休市。

深市证券交易业务的测试时间安排详见下表：

| 实际时间 (6月20日) | 主要测试内容 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 通过异地灾备交易系统文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 | T日：2020年6月20日 |
| 9:15-12:00 | 启用异地灾备，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。 现货集中竞价交易平台9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟各类交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报，接收实时基础行情并揭示。 |  |
| 实际时间 (6月20日) | 主要测试内容 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 14:00前 |  | 券商恢复系统配置。 | 2020年6月20日 |
| 14:00前 | 通过交易生产系统文件网关发送交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 14:00-16:10 | 交易生产系统运行，进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中15:00-15:05中午休市。 现货集中竞价交易平台14:00-16:00（14:10开盘，14:15开始连续竞价，16:00平台闭市） 综合金融服务平台 14:00-16:10 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:05） 非交易处理平台 14:00-16:10（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:00） | 使用交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年6月22日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |
| 16:10-19:00 | 中国结算深圳分公司进行股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:00后 | 结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |

五、测试数据准备

T日和恢复验证测试均以2020年6月19日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的内部测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

七、注意事项

- T日测试仅包括交易系统，结算系统不发送任何结算数据及文件，网络投票系统不发送网络投票回报文件evotereport。测试过程中，深交所异地灾备交易系统暂不提供卫星通信、港股通、黄金ETF实物申赎、Level II行情等服务，且交易生产系统中的福田中心通信服务器地址（172.27.0.x、172.27.1.x）、南方中心通信服务器地址（172.27.128.x、172.27.129.x）均不可连接（网络可Ping通），配置该类地址优先接入的市场参与人在启动系统时可能会收到相关报警信息。

- 市场参与人若未按《深圳证券交易所交易异地灾备系统用户接入指引》接入深交所异地灾备交易系统（通信服务器地址为172.33.0.x、172.33.1.x），将无法参加2020年6月20日上午的异地灾备全网测试。

- 恢复验证测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在测试当天属于测试环境，2020年6月20日（周六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得恢复验证测试时回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则恢复验证测试时将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 全网测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作仅在测试期间有效，仅适用于2020年6月20日测试。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

八、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司及相关单位务必于2020年6月20日之前接入深交所异地灾备交易系统并参加6月20日上午的异地灾备全网测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。参加6月20日上午异地灾备全网测试的市场参与人，务必参加恢复验证测试。

- 请各参测单位认真组织，落实专人负责本次测试工作。

- 各参测单位须在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，在测试完成后，做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年6月22日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2020年6月20日20:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn，邮件名为“参测单位名称+深圳证券交易所异地灾备交易系统2020年6月20日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：     0755-82083510

上海证券交易所：     4009003600-3（通信接入）

4009003600（应用测试现场）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

2020年6月15日

附件1：深圳证券交易所异地灾备交易系统2020年6月20日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测 未参测原因: |  |  |  |
| 网关测试基本情况 | 交易网关参测数量： 行情网关参测数量： 文件网关参测数量： |  |  |  |
| 异地灾备计划接入情况 | ◎已接入 ◎未接入，预计接入时间:__________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |
| 功能点 |  |  | 测试结果 |  |
| 启用异地灾备时，交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，综合金融服务平台各类业务（含大宗交易）的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，非交易处理平台各类业务（含网络投票）的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，衍生品集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收各类业务的成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，LEVEL I行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 启用异地灾备时，接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 以下为恢复验证测试结果（上午参测单位务必参加恢复验证测试） |  |  |  |  |
| 交易网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 行情网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 文件网关的连接及使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 交易参考信息接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 现货集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台各类业务（含大宗交易）的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 非交易处理平台各类业务（含网络投票）的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台各类业务的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收各类业务的成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL I行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL II行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载等 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |

注：非会员用户填写后发送至sseyxb@szse.cn邮箱。