深市场内基金持有人大会网络投票、债券回售优化及回售撤销、行情服务商新增期权行情订阅、结算南方中心灾备演练等业务2020年6月20日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年4月27日发布《关于做好场内基金持有人大会网络投票相关业务和技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合深圳证券信息有限公司定于2020年6月20日组织全网测试，主要通过模拟场内基金持有人通过网络投票方式行使持有人大会表决权的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2020年1月15日发布《关于债券回售业务有关事项的通知》，并已于2020年4月17日联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）发布《关于做好债券回售优化及回售撤销业务技术准备的通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2020年6月20日组织全网测试，主要通过模拟债券回售及回售撤销业务的委托申报、成交回报和清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

因业务发展需要，深交所拟为行情服务商新增股票期权行情订阅功能。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合深圳证券信息有限公司定于2020年6月20日组织全网测试，主要通过模拟行情服务商订阅股票期权行情权限、订阅行情数据的接收与展示等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为进一步增强深市结算业务连续性保障能力，确保深市结算业务的平稳运行，中国结算深圳分公司定于2020年6月20日进行结算系统南方中心灾备演练，主要通过模拟深市证券（含现货、期权等品种）交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 结算参与人

- 行情服务商

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年6月20日），验证市场参与各方可正确处理深市证券交易、非交易等业务的委托申报与成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务。港股通业务为非交易日非结算日。

本次测试重点包括以下内容：

- 场内基金持有人大会网络投票业务：

- 正确加载并展示股东大会信息文件(evoteparams)；

- 申报网络投票指令及接收实时回报；

- 接收并处理网络投票结果（evotereport）。

- 债券回售优化及回售撤销业务:

- 债券回售业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 债券回售撤销业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 资产支持证券回售业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 资产支持证券回售撤销业务的委托申报、回报接收与清算交收；

- 回售资金派发；

- 回售在途业务的未到账权益数据切换。

- 行情服务商新增期权行情订阅业务：

  - 行情服务商为LEVEL1地面行情网关按需订阅股票期权行情权限；

  - 行情服务商按订阅权限正确配置行情网关；

  - 行情服务商接收并展示订阅行情。

- 结算系统南方中心灾备演练：

  - D-COM实时指令申报；

  - 深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（一）T日（模拟2020年6月20日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

中国结算深圳分公司技术系统：以南方中心灾备系统运行，模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易（重点测试基金持有人大会网络投票、债券回售及回售撤销等业务）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。通过D-COM终端进行委托申报、资金查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年6月20日（星期六）14:00至20:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为14:00至16:00，协议交易时段为14:00至16:10；其中15:00-15:05模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (6月20日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14:00前 | 结算系统进行南方中心灾备演练 | 用户需通过南方中心接入D-COM系统，接入地址为：172.27.130.168。 | T日：2020年6月20日 |
| 14:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件。 | 接收静态交易参考信息文件。 |  |
| 14:00前 | 发布PCF文件。 | 接收及处理PCF文件。 |  |
| 14:00前 | 发布信息公告。 | 接收信息公告。 |  |
| 14:00前 | 发布 T 日的股东大会信息文件 | 接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |
| 14:00-16:10 | 接收日常交易、非交易等委托，15:00-15:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 14:00-16:00（14:00开盘，14:15开始连续竞价，16:00平台闭市） 综合金融服务平台 14:00-16:10 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:05）非交易处理平台 14:00-16:10（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:00） | 模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务（基金持有人大会网络投票、债券回售及回售撤销等）的委托申报，并接收成交回报； 通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。 通过DCOM终端进行委托申报、资金查询及数据下载。 |  |
| 约17:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件evotereport |  |
| 16:10-19:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:00后 | T日结算数据发送。 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

1、T日测试以2020年6月19日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据（包括期权合约持仓）。

2、测试使用的交易网关、交易单元、行情网关等信息均与2020年6月22日（星期一）生产系统保持一致。

3、新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）。

4、场内基金持有人大会网络投票参数：

| 投票代码 | 投票简称 | 总议案数 | 基础证券代码 | 基础证券简称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 369001 | 01基投 | 1.000 | 150227 | 银行A |
| 369002 | 02基投 | 1.000 | 150228 | 银行B |
| 369003 | 03基投 | 1.000 | 160631 | 银行指基 |

模拟设置的具体议案如下（均非累积投票议案）：

| 投票代码 | 议案序号 | 议案名称. | 申报价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 369001（01基投） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 369002（02基投） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
| 369003（03基投） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |

上述基金持有人大会的权益登记日为2020年6月12日，即2020年6月12日收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的相应基金份额持有人均有权参加基金持有人大会网络投票。在此基础上，为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）、0010ABCDEF（基金账户）、0500ABCDEF（基金账户）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

| 投票代码 | 证券账户 | 股东名册对应的投票权份额数 |
| --- | --- | --- |
| 369001 | 权益登记日持有基金的真实账户 0809ABCDEF 0199ABCDEF 0010ABCDEF 0500ABCDEF | 真实账户：对应的实际持有份额 各测试专用账户：10000份 |
| 369002 |  | 真实账户：对应的实际持有份额 各测试专用账户：20000份 |
| 369003 |  | 真实账户：对应的实际持有份额 各测试专用账户：30000份 |

上述测试专用的证券账户及其对应的投票权份额数仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属账户进行投票。

5、债券回售及回售撤销相关业务安排：

| 测试标的及内容 测试日期 | 03中铁债（111023） 回售本金：100元。 回售利息：5元。 | 16紫光01（118463） 回售本金：100元。 回售利息：0元。 | 15中粮01（112271） 回售本金：100元。 回售利息：7元。 | 川投1A19（139995） 回售本金：100元。 回售利息：4.7元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T日 | - 回售资金清算日 - 回售撤销期外，结算系统接受回售撤销指令但不处理，业务不生效 | - 派息股权登记日：每张派3元（税前） - 回售资金清算日 - 回售撤销期外，结算系统接受指令但不处理，业务不生效 | - 回售申报日 - 回售撤销申报日 | - 回售申报日 - 回售撤销申报日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记03中铁债（111023）、16紫光01（118463）、15中粮01（112271）、川投1A19（139995）债券的已回售冻结额度各10，000张。

除上述已回售冻结的债券额度外，中国结算深圳分公司还为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记15中粮01（112271）、川投1A19（139995）债券各10，000张。

请参加测试的交易参与人按要求自行构造初始股份数据。

6、回售在途业务的未到账权益数据切换安排

测试切换数据内容：本次切换仅将在途未派发回售资金的业务（债券系统回售资金派发日>=2020年6月20日）回售未到账权益切换为回售冻结债券。

测试切换日期：2020年6月20日。

测试发送数据：

（1）通过SJSJG发送JGYWLB字段值为“TZGF”、JGZYDH字段值为“A55”的回售在途未到账权益切换新增的股份数据。

（2）通过SJSJG发送JGYWLB字段值为“DJBG”、JGZYDH字段值为“A61”的回售在途未到账权益切换新增的冻结变更数据。

（3）当日发送的SJSDZ中总拥股数（DZZYGS） = 当日交收后的股份余额 + 回售在途业务未到账权益切换新增的股份恢复数据。

（4）当日发送的SJSFW中冻结类型为“HS”的冻结数量 = 当日交收后的回售冻结数量 + 回售在途业务未到账权益切换新增的回售冻结数量。

（5）未切换的未到账权益仍在SJSJG中通过JGYWLB字段值为“QP91”发送。

7、行情服务商需在2020年6月18日及之前向深圳证券信息有限公司正式申请Level 1地面行情网关的股票期权行情授权许可，否则全网测试时无法接收股票期权行情。

所有行情服务商（包括未申请股票期权行情的行情服务商），均须参加本次全网测试，检验自身行情网关可否正常连接并接收行情。行情网关若未订阅股票期权行情且客户端采用期权行情指定频道（频道号：1051）配置config.xml文件，则行情网关将被拒绝连接。

8、资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年6月20日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为50亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、测试前准备工作

请参测单位务必于测试前做好以下准备工作：

1、根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。

2、测试前做好现有系统和数据环境的备份工作。

3、依据本方案，完成测试数据的准备，认真准备测试环境。

# 七、注意事项

- 请参测单位先完成交易生产数据的接收及备份，再准备2020年6月20日测试相关数据。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。

- D-COM系统在2020月6月20日测试期间属于测试环境，2020年6月20日23:45以后将恢复回生产环境。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年6月20日全网测试。

- 测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 本次全网测试，D-COM系统模拟福田中心不可用，用户需通过南方中心接入，接入地址为：172.27.130.168。

# 八、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、结算参与人、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位务必在测试前做好线上系统和数据环境的保护工作，测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年6月22日）生产系统的正确运行。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测会员单位应在2020年6月20日20:00之前登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（参见附件1）；请非会员用户将填报好的反馈表发送至sseyxb@szse.cn、szjsb@chinaclear.com.cn，邮件名为“参测单位名称+深市场内基金持有人大会网络投票、债券回售优化及回售撤销、行情服务商新增期权行情订阅、结算南方中心灾备演练等业务2020年6月20日全网测试反馈表”。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 九、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-36381379（南方中心）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296（网络投票）

0755-83320040（股票期权行情订阅）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年6月15日

附件1：深市场内基金持有人大会网络投票、债券回售优化及回售撤销、行情服务商新增期权行情订阅、结算南方中心灾备演练等业务2020年6月20日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因，及本次测试相关业务对系统的影响评估情况: |  |  |
| 基金持有人大会网络投票业务相关技术系统是否上线 | ◎无需改造 ◎6月20日全网测试后已完成上线 ◎其他上线计划 预计完成上线时间: ________（计划开展业务且须变更技术系统的单位必填） |  |  |
| 债券回售优化及回售撤销业务相关技术系统是否上线 | ◎无需改造 ◎6月20日全网测试后已完成上线 ◎其他上线计划 预计完成上线时间: ________（计划开展业务且须变更技术系统的单位必填） |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 使用A股个人账户进行基金网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 使用A股机构账户进行基金网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 使用基金账户（以“001”或“05”开头的账户）进行基金网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 券商系统收集融资融券客户信用交易担保证券账户的基金网络投票意见（本次测试无需向深圳证券信息公司申报此类账户的基金网络投票指令） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过文件网关接收网络投票结果evotereport |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售申报结果处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售撤销申报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售撤销申报结果处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 债券回售资金派发结果处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 回售在途业务未到账权益数据切换处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 未订阅期权行情的行情服务商，LEVEL1地面行情网关可正常连接且没有期权行情 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 已订阅期权行情授权的行情服务商商，LEVEL1地面行情网关可正常连接且有期权行情 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL 1行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL 2-1行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| LEVEL 2-2行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 深市证券现货集中竞价交易的股份及资金清算交收处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 通过交易终端进行现货（含债券回售及回售撤销）的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情） |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM资金余额查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM资金明细查询 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM申报A股非交易委托等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM接收深市现货结算数据等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| D-COM接收深市期权结算数据等业务处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |