创业板改革并试点注册制相关技术系统上线

及网上发行业务启动2020年7月25日通关测试方案

# 一、测试目的

为确保创业板改革并试点注册制业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）、中国证券金融股份有限公司（以下简称“中证金融”）定于2020年7月25日组织技术上线通关及网上发行业务启动通关测试，主要模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景，通过模拟创业板股票交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收和投资者适当性管理等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

因业务发展需要，本次通关测试还将验证辉丰转债（证券代码：128012）暂停上市期间通过交易系统申报其回售业务指令的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 上海证券交易所

- 中国结算

- 中证金融

- 中证指数有限公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 行情服务商

- 结算参与人

- 托管行

- 开户代理机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年7月25日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年7月25日），统一账户平台模拟1个业务日的开通创业板交易权限的账户相关信息报送（即模拟T日2020年7月25日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 向中国结算统一账户平台报送开通创业板交易权限的账户相关信息；

- 创业板注册制股票网上发行业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 创业板核准制股票网上发行、现货集中竞价交易、网络投票、转融通证券出借、转融券、融资融券等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 创业板核准制股票其他业务、主板和中小板股票、ETF申购赎回、深市股票期权、港股通证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 静态交易参考信息文件的接收和处理，部分文件接口新增“证券简称（扩）”字段的技术适应性调整；

- 通过交易终端进行创业板核准制股票协议大宗交易、转融通证券出借等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载；

- 结算数据接口的明细结果库SJSJG.dbf中转融通证券出借和转融通证券划转业务相关数据按新格式发送，以及D-COM相关业务；

- 中证金融的转融通平台新增发送转融通成交信息库；

- 辉丰转债（证券代码：128012）暂停上市期间的回售业务指令申报、成交回报、清算交收等业务处理。

（一）T日（模拟2020年7月25日）测试内容

模拟创业板改革并试点注册制相关技术系统上线后创业板注册制股票网上发行业务启动首日场景。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试创业板注册制股票的网上发行申购，创业板核准制股票的网上发行申购、现货集中竞价交易与网络投票和辉丰转债回售等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

向中国结算统一账户平台报送开通创业板交易权限的账户相关信息。

（二）恢复验证测试内容（模拟2020年7月25日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年7月27日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年7月25日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

中国结算统一账户平台T日的日间业务接口报送时间为10:00至12:00，14:00之后通过PFX进行日终文件下发。

深市证券交易、结算业务及统一账户平台业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (7月24日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年7月27日生产使用的pre_*20200727等文件下发后 | 晚间下发T日测试使用的静态交易参考信息文件pre_*20200725 | 完成2020年7月27日生产使用的线上系统和数据环境的备份后，接收并处理T日测试使用的静态交易参考信息文件pre_*20200725 | T日：2020年7月25日 |
| 实际时间 (7月25日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 |  |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |  |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟网上发行业务启动首日，深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务（重点测试创业板注册制股票的网上发行申购，创业板核准制股票的网上发行申购、现货集中竞价交易与网络投票和辉丰转债回售等业务）。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 10:00-12:00 | 中国结算统一账户平台接收创业板适当性管理信息维护相关账户业务的报送（新接口） 备注： 《创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》已于2020年4月28日发布，发布日之后报送开通的创业板权限均为新创业板交易权限。 | - 向统一账户平台报送创业板适当性管理信息的新增、撤销、查询业务，测试适当性管理信息维护新接口的变动，包括但不限于以下测试内容： - 验证个人、机构、产品客户均可报送开通新创业板交易权限。 - 验证申报的签约类别必须为‘N’，否则报送失败。 - 验证申报的签约日期必须大于等于2020年4月28日，否则报送失败。 - 验证同一开户代理机构不能重复报送开通同一账户的新创业板交易权限（包括使用不同的开户代理网点进行报送）。 - 验证可以撤销该开户代理机构报送的新创业板交易权限。 - 验证可以查询该开户代理机构报送的创业板适当性管理信息。如果账户同时具有新旧创业板适当性信息，会一并返回。 - 验证当天可以多次新增、撤销同一账户的新创业板交易权限。 - 针对2020年4月28日之前在统一账户平台已开通创业板交易权限的账户数据，验证可查询其旧创业板适当性信息。 - 针对2020年4月28日之后在统一账户平台生产环境已成功报送过创业板适当性的账户数据，验证可查询其新创业板适当性信息，且可撤销其新创业板交易权限。 |  |
| 14:00后 | 中国结算统一账户平台通过PFX下发当日账户业务日终文件 | 接收以下账户数据文件,进行核对及处理（重点验证全量适当性管理信息文件qtsdxgl的正确性）： - 当日账户业务核对文件ywls - 当日发生变更的一码通账户资料文件ymtzl - 当日发生变更的证券账户资料文件zqzhzl - 当日发生变更的证券账户使用信息文件syxx - 当日发生变更的合伙人信息文件hhr - 休眠账户通知文件xmzh - 开户统计文件khtj - 证券账户业务日终回报文件zhrz - 资金清算文件zjqs - 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件qhzlbgtz - 当日失信人员开户信息文件sxkhxx - 未报送港股通交易权限的证券账户数据wbsggtqx - 全量适当性管理信息文件qtsdxgl |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (7月25日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2020年7月25日 |
| 15:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:30-16:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:20（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:20平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:25） 非交易处理平台 15:30-16:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年7月27日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年7月25日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年7月25日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2020年7月24日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2020年7月27日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2020年7月24日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- T日测试新增如下网上发行业务

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 网上发行申购日 | 网上发行总股数（万） | 网上发行价 | 申购数量上限（万） | 申购基数 | 是否尚未盈利 | 是否存在表决权差异 | 是否具有协议控制架构 | 是否注册制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业板核准制股票 | 301883 | 创核03 | 2020/7/25 | 3000 | 21.03 | 3 | 500 | N | N | N | N |
| 创业板注册制股票 | 301886 | 创注06 | 2020/7/25 | 6000 | 21.06 | 6 | 500 | N | N | Y | Y |
|  | 301888 | 创注08 | 2020/7/25 | 8000 | 21.08 | 8 | 500 | Y | Y | N | Y |

请使用统一账户平台生产环境的A股证券账户申购，可申购额度以2020年7月24日（周五）生产环境下发的SJSKS为准。

- T日测试新增如下新股上市业务

| 证券类别 | 证券代码 | 上市首日 | 证券简称 | 开盘参考价 | 是否尚未盈利 | 是否存在表决权差异 | 是否具有协议控制架构 | 是否注册制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业板核准制股票 | 301881 | 2020/7/25 | N创核01 | 10.00 | N | N | N | N |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各400,000股。

请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 辉丰转债回售业务安排

辉丰转债（证券代码：128012）的回售业务安排及初始股份数据等与2020年7月27日（星期一）生产系统保持一致。

- 网络投票业务安排

与2020年7月27日（星期一）生产系统保持一致。

# 六、注意事项

- 本次测试应使用统一账户平台生产环境的账户报送开通创业板交易权限的账户相关信息，请各参测单位提前做好相关准备。

- 各交易参与人无需升级交易网关、行情网关、文件网关。

- 测试期间，参测单位D-COM网关、D-COM业务终端必须升级到版本号为20200520及以上（可从中国结算官网或深证通官网下载）。各项业务测试正常，D-COM网关和业务终端可以不用回退。所有参与人必须在交易业务启用前完成升级。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、统一账户平台（仅参加T日测试，2020年7月26日恢复提供生产服务）。

- D-COM系统在2020年7月25日期间属于测试环境，2020年7月25日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年7月25日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2020年7月25日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年7月27日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与人、托管行、开户代理机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 各市场参与人应在2020年7月25日17:00之前提交测试反馈表（见附件1），并在2020年7月27日至31日的每天21:00之前填写并提交《深市参与人系统运行情况2020年7月xx日反馈表》（见附件2）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的市场参与人,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、测试联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算总部：010-50938662（统一账户平台）

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-25987818

中证金融： 010-63211700

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

中国证券金融股份有限公司

2020年7月20日
附件1：创业板改革并试点注册制业务2020年7月25日全网测试反馈表（标*者为重点测试内容）

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: ________ |  |  |  |
| 账户信息报送相关技术系统上线情况 |  | ◎未涉及 ◎已上线 ◎未上线，计划上线日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 交易相关技术系统上线情况 |  | ◎未涉及 ◎已上线 ◎未上线，计划上线日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 行情相关技术系统上线情况 |  | ◎未涉及 ◎已上线 ◎未上线，计划上线日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 结算相关技术系统上线情况 |  | ◎未涉及 ◎已上线 ◎未上线，计划上线日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 中证金融转融通平台相关技术系统上线情况 |  | ◎未涉及 ◎已上线 ◎未上线，计划上线日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 其他相关技术系统上线情况 |  | ◎未涉及 ◎已上线 ◎未上线 其他未上线的技术系统名称：________ 其他未上线技术系统的计划上线日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对创业板核准制股票网上发行业务的支持情况 |  | ◎未涉及 ◎已支持 ◎未支持，最晚支持日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对创业板核准制股票上市交易业务的支持情况 |  | ◎未涉及 ◎已支持 ◎未支持，最晚支持日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对创业板注册制股票及存托凭证网上发行业务的支持情况 |  | ◎未涉及 ◎已支持 ◎未支持，最晚支持日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对创业板网络投票业务的支持情况 |  | ◎未涉及 ◎已支持 ◎未支持，最晚支持日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对开通创业板交易权限的账户信息报送的支持情况 |  | ◎未涉及 ◎已支持 ◎未支持，最晚支持日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对07股份登记、查询、转托管等业务的支持情况 |  | ◎未涉及 ◎已支持 ◎未支持，最晚支持日期：________（2020年x月xx日） |  |  |  |
| 技术系统上线后，对交易数据接口变更的适应情况 |  | ◎未涉及 ◎已适应 ◎未适应 |  |  |  |
| 技术系统上线后，对行情数据接口变更的适应情况 |  | ◎未涉及 ◎已适应 ◎未适应 |  |  |  |
| 技术系统上线后，对静态文件数据接口变更的适应情况 |  | ◎未涉及 ◎已适应 ◎未适应 |  |  |  |
| 技术系统上线后，对结算数据接口变更的适应情况 |  | ◎未涉及 ◎已适应 ◎未适应 |  |  |  |
| 技术系统上线后，对中证金融转融通平台相关数据接口变更的适应情况 |  | ◎未涉及 ◎已适应 ◎未适应 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为创业板投资者适当性管理相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口）,验证个人、机构、产品客户均可报送开通新创业板交易权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口）,验证申报的签约类别必须为‘N’，否则报送失败 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口），验证申报的签约日期必须大于等于2020年4月28日，否则报送失败 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口），验证同一开户代理机构不能重复报送开通同一账户新创业板交易权限（包括使用不同的开户代理网点进行报送） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口），验证可以撤销该开户代理机构报送的新创业板交易权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口），验证可以查询该开户代理机构报送的创业板适当性管理信息，如果账户同时具有新旧创业板适当性信息，会一并返回 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（新接口），验证当天可以多次新增、撤销同一账户的新创业板交易权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（针对2020年4月28日之前在统一账户平台已开通创业板交易权限的账户数据，验证可查询其旧创业板适当性信息） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日间创业板适当性管理信息维护业务的报送和处理（针对2020年4月28日之后在统一账户平台生产环境已成功报送过创业板适当性的账户数据，验证可查询其新创业板适当性信息，且可撤销其新创业板交易权限） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 中国结算统一账户平台日终文件处理情况（PFX下发的当日增量文件和全体适当性信息文件） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 存量投资者的交易权限管理（买入、发行等业务）：具备创业板核准制股票权限；未签约的存量普通投资者不具备创业板注册制股票权限，其他存量投资者具备创业板注册制股票权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 新增的符合条件投资者具备创业板注册制股票和创业板核准制股票权限（买入、发行等业务） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 不符合条件的投资者不具备创业板股票权限（买入、发行等业务） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板核准制股票网上发行业务（T日测试证券代码：301883）的投资者适当性管理：存量的全部创业板投资者（无论是否签约）、新增的创业板合格投资者（符合条件已签约的普通投资者、专业投资者） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板核准制股票上市交易（买入）业务（T日测试证券代码：301881）的投资者适当性管理：存量的全部创业板投资者（无论是否签约）、新增的创业板合格投资者（符合条件已签约的普通投资者、专业投资者） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板注册制股票网上发行业务（T日测试证券代码：301886、301888）的投资者适当性管理：已签约的存量创业板普通投资者、存量创业板专业投资者、新增的创业板合格投资者（符合条件已签约的普通投资者、专业投资者） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为数据文件接口变更相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 晚间下发的静态交易参考信息文件（pre*）的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 早间下发的静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为交易相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | * 创业板核准制股票上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板核准制股票正常交易日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板核准制股票融资融券交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板/中小板股票现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金现货竞价交易业务的委托申报与成交回报（价格涨跌幅度为10%） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板注册制股票网上发行申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板核准制股票网上发行申购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板核准制股票转融通证券出借业务（00股份）的约定申报、非约定申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * （创业板核准制股票等）网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板核准制股票的股票质押式回购委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板核准制股票约定购回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 创业板核准制股票的转托管、盘后定价大宗交易等其他业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回的委托申报与成交回报（创业板股票ETF） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 市场及证券实时状态行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深证指数、国证指数的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 成交量统计指标的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价业务的行情接收与展示（包括主板、中小板、创业板股票，以及基金、债券等品种） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板IPO时行情系统揭示“是否尚未盈利”、“是否存在表决权差异”、“是否具有协议控制架构”等信息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转融通证券出借业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的行情接收与展示（盘中实时行情、收盘行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的行情接收与展示（盘中实时行情、收盘行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为交易终端试用相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | * 通过交易终端进行（创业板核准制股票等品种）协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 通过交易终端进行（创业板核准制股票等品种）转融通证券出借业务的约定/非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行其他业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | * 转融通证券出借业务的清算交收（应含创业板核准制股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 转融券证券划转业务的清算交收（应含创业板核准制股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 融资融券交易业务的清算交收（本次测试应含创业板核准制股票） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板核准制股票竞价交易、协议大宗交易等业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板注册制股票发行业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 创业板核准制股票发行业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM终端相关业务处理（RTGS勾单按资金账户授权等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市现货证券其他交易、非交易业务的清算交收（股票质押式回购、约定购回等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为成交汇总相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件（含转融通证券出借等业务数据） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为辉丰转债回售业务相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 辉丰转债回售业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 辉丰转债回售业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行辉丰转债回售业务的委托申报、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 辉丰转债回售业务相关技术系统是否完成上线 |  |  | ◎不涉及（生产环境未持有128012辉丰转债的单位可选本项） ◎已完成 ◎未完成（可通过交易终端申报 ） |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |

附件2：深市参与人系统运行情况2020年7月xx日反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 账户信息报送相关技术系统运行情况 | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常修复完成（或计划完成）日期：_ _______（2020年x月xx日） |  |  |
| 交易相关技术系统运行情况（含网上发行业务支持） | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常修复完成（或计划完成）日期：_ _______（2020年x月xx日） |  |  |
| 行情相关技术系统运行情况 | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常修复完成（或计划完成）日期：_ _______（2020年x月xx日） |  |  |
| 静态交易参考信息文件相关技术系统运行情况 | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常修复完成（或计划完成）日期：_ _______（2020年x月xx日） |  |  |
| 结算相关技术系统运行情况 | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常修复完成（或计划完成）日期：_ _______（2020年x月xx日） |  |  |
| 中证金融转融通平台相关技术系统运行情况 | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常修复完成（或计划完成）日期：_ _______（2020年x月xx日） |  |  |
| 其他相关技术系统运行情况 | ◎未涉及 ◎正常 ◎异常 异常技术系统名称：________ 异常技术系统的修复完成（或计划完成）日期：________（2020年x月xx日） |  |  |
| 其他反馈 |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |