港股通证券开市前时段行情优化业务暨新版交易及行情网关2020年10月17日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年7月15日在深交所会员专区发布《关于做好香港联合交易所有限公司优化证券市场开市前时段相关工作的通知》，并于2020年8月25日发布《关于做好香港联合交易所有限公司优化证券市场开市前时段适应性改造的技术准备通知》。为配合香港联合交易所有限公司于2020年10月19日推出优化开市前时段，深交所定于2020年10月17日组织全网测试，通过模拟申报港股通委托、接收港股通行情和港股产品信息文件等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为了更好地服务市场参与者，满足不同市场参与者的使用需求、提升网关的稳定性以及处理能力，深交所对交易网关、行情网关及网关监控程序进行了优化升级，并计划发布20200824版本交易网关、20200801版本行情网关、20200824版本网关监控程序以及《深圳证券市场接入服务网关监控接口规范(Ver1.04)》。为确保相关业务的顺利开展，深交所定于2020年10月17日组织全网测试，通过模拟启用20200824版本交易网关、20200801版本行情网关及20200824版本网关监控程序，检验市场参与各方技术系统的正确性。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司定于2020年10月17日进行期权后台系统升级测试，请开展期权业务的参与人参加测试。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 基金管理公司

- 开通港股通业务的市场参与者

- 行情服务商

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年10月17日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2020年10月17日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 港股通证券开市前时段行情优化业务：

- 港股通委托申报和回报接收；

- 港股通行情接收与展示；

- 港股产品信息文件接收与加载。

- 新版交易网关及行情网关：

- 新版Linux交易网关、行情网关及网关监控程序现有功能的正确性；

- 新版Windows交易网关、行情网关及网关监控程序现有功能的正确性；

- 新版交易网关新增功能正确性

  - 不接收抄送回报功能（缺省为接收抄送回报)；

- 新版行情网关新增功能正确性

  - 行情频道黑名单功能；

  - 剩余频道配置功能；

  - 通过组播协议发布实时行情；

  - 通过UB001消息发布STEP逐笔行情消息；

- 新版网关监控程序新增功能正确性

  - 查看网关流速权功能；

  - 证书即将过期的提醒功能；

  - 显示操作系统信息功能；

  - 显示最后一次连接断开原因功能。

（一）T日（模拟2020年10月17日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。通过D-COM终端进行委托申报、资金查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2020年10月17日）

深交所交易系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年10月19日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年10月17日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (10月17日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 | T日：2020年10月17日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00（11:35开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市现货、期权等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报。 通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。 通过DCOM终端进行委托申报、资金查询及数据下载。 使用20200824版本交易网关、20200801版本行情网关及20200824版本网关监控程序接入交易系统。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收以下结算数据： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (10月17日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2020年10月17日 |
| 15:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:30-16:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:20（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:20平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:30（16:22开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:25） 非交易处理平台 15:30-16:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年10月19日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年10月17日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年10月17日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2020年10月16日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- T日测试可使用20200824版本交易网关、20200801版本行情网关及20200824版本网关监控程序参与测试，并兼容现有生产版本。
    恢复验证测试使用的交易网关、行情网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均应与2020年10月19日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2020年10月16日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。

- D-COM系统在2020年10月17日期间属于测试环境，2020年10月17日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年10月17日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2020年10月17日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年10月19日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 新版网关下载地址
    请通过互联网地址https://biz.sscc.com，访问“业务指引→交易结算业务指引→程序下载”页面下载新版网关程序。

- 20200824版本交易网关、20200801版本行情网关及20200824版本网关监控程序均为测试版本，仅供技术测试使用。在深交所正式通知的启用日期之前，严禁各市场参与者用于生产环境，否则后果自负，造成恶劣影响的深交所将严肃处理。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、期权经营机构、基金管理公司、所有已开通港股通业务的市场参者、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2020年10月17日17:00之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年10月13日
附件1：港股通证券开市前时段行情优化业务暨新版交易及行情网关2020年10月17日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 是否需要改造系统 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造，预计完成时间: ________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通委托申报和回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 开市前时段港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 持续交易时段港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新版交易网关(Win)现有功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版交易网关(Linux)现有功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版行情网关(Win)现有功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版行情网关(Linux)现有功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版网关监控(Win)现有功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版网关监控(Linux)现有功能使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版交易网关接收抄送回报功能 （block_cc_report配置为0或未配置） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版交易网关不接收抄送回报功能（block_cc_report配置为1） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版本网关监控程序查看网关流速权功能 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版本网关监控程序证书到期提醒 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版网关监控程序显示操作系统信息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版网关监控程序显示最后一次连接断开原因 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版行情网关行情频道黑名单 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版行情网关剩余频道配置 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版行情网关通过组播协议发布实时行情 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 新版行情网关通过UB001消息发布STEP逐笔行情消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 深市证券现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市证券现货集中竞价交易的实时快照行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权结算文件接收并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |