调整部分产品协议大宗交易成交确认模式

2020年11月7日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年10月31日在深交所会员业务专区发布《关于做好调整部分产品协议大宗交易成交确认模式的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2020年11月7日组织全网测试，通过模拟股票、基金、存托凭证等品种协议大宗交易的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- 结算参与人

- 托管行

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2020年11月7日）。测试当日为港股通业务非交易日、非结算日，不发送港股产品信息hkexreff04、最小价差文件hkexzxjc、5001频道港股快照行情报文（Step: w, Binary: 306311）、港股收盘价格文件hkexclpr04。

本次测试重点包括以下内容：

- 股票、基金、存托凭证的协议大宗交易成交确认模式调整为实时确认；

- 通过协议大宗交易方式进行交易的股票、基金、存托凭证，其股份使用效率调整为跟竞价交易方式保持一致（减持规定除外）。

（一）T日（模拟2020年11月7日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含股票、基金、存托凭证等品种）日常交易（含协议大宗交易、竞价交易）、非交易（含ETF申赎、质押式回购）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。

模拟深市证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2020年11月7日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年11月9日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年11月7日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (11月7日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 | 接收并加载静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 | T日：2020年11月7日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00（11:35开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 模拟深市股票、基金、存托凭证等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报。 通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收以下结算数据： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (11月7日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2020年11月7日 |
| 15:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:30-16:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中16:00-16:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:30-16:20（15:40开盘，15:45开始连续竞价，16:20平台闭市） 综合金融服务平台 15:30-16:30（16:22开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为16:25） 非交易处理平台 15:30-16:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为16:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年11月9日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2020年11月6日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、行情网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、期权做市商、ETF的PD券商等相关信息均与2020年11月9日（星期一）生产系统保持一致。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

- 新增存托凭证上市交易业务

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 开盘参考价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创业板存托凭证 | 309801 | N创测1DR | 100元/份 |

## 中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述存托凭证的00股份各400,000份。请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 减持新规受限股份持仓

## 中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记000001、300001证券的00股份各2,000,000股（其中可通过竞价交易和大宗交易减持的股份1,000,000股，只可通过大宗交易减持的股份1,000,000股）。请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 基金管理人持仓

## 中国结算深圳分公司为基金管理人增加相应ETF的深市成分股持仓各200,000,000股。请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2020年11月6日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年11月7日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），不包括统一账户平台。

- D-COM系统在2020年11月7日期间属于测试环境，2020年11月7日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年11月7日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2020年11月7日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年11月9日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、期货公司、托管行及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2020年11月7日17:00之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年11月2日
附件1：调整部分产品协议大宗交易成交确认模式2020年11月7日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 技术系统是否已就绪 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件（包括减持额度信息文件reducequota_*.csv）的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | Level 1行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | Level 2-1行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | Level 2-2行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 通过单向卫星通信系统进行行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 通过双向卫星通信系统进行委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 9：15-9：30，深市股票、基金、存托凭证协议大宗交易业务的委托申报、实时成交回报接收及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 9：30后，深市股票、基金、存托凭证协议大宗交易业务的委托申报、实时成交回报接收及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 协议大宗交易非受限股份转让 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议大宗交易受限股份转让 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台其他相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行（股票、基金、存托凭证品种）协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行其他业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |