合格境外投资者开展深市业务2020年12月12日全网测试方案

# 一、测试目的

为进一步规范合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（以下统称“合格境外投资者”）的证券及其衍生品种交易行为，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2020年10月30日发布《深圳证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则》。为确保合格境外投资者顺利开展深市业务，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）总部及深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2020年12月12日组织全网测试，通过模拟现货（含存托凭证、政府支持债券等）和股票期权品种的交易、非交易、转融通、融资融券、债券回购、发行认购、QFII/RQFII证券划转等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收、QFII/RQFII对应信用账户和衍生品合约账户的开立等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 中国证券金融股份有限公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 期权经营机构

- 结算参与人

- 开户代理机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统模拟1个业务日的交易、结算系统模拟2个业务日的结算（即模拟T日2020年12月12日、T+1日2020年12月13日）。港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算。

本次测试重点包括以下内容：

- 现货（含存托凭证、政府支持债券等）和股票期权品种的交易、非交易，ETF申赎等业务的委托申报与成交回报，行情接收与展示，股份与资金的清算交收等业务处理；

- 转融通证券出借与归还业务的委托申报与成交回报，股份与资金的清算交收等业务处理；

- 融资融券业务的委托申报与成交回报，股份与资金的清算交收等业务处理，担保证券提交与返还的申报及清算交收等业务处理（对于普通A股证券账户采用托管行结算模式的合格境外投资者参与融资融券业务，合格境外投资者须在指定交易证券公司处开立信用证券账户，担保证券的提交或返还指令须通过指定交易证券公司向中国结算提交）；

- 债券质押式回购、协议回购、三方回购业务的委托申报与成交回报，股份与资金的清算交收等业务处理；

- QFII/RQFII证券划转业务的委托申报、撤单申报与成交回报，股份与资金的清算交收等业务处理；

- 转托管业务：QFII/RQFII账户的报盘转托管委托及撤单申报与处理，跨系统转托管委托及撤单申报与处理，限售股转托管及撤单委托申报与处理；

- 发行认购业务；

- 账户业务：针对QFII/RQFII采用券商结算模式/托管行结算模式开立的A股账户，其对应信用账户和衍生品合约账户的开立等业务。

- 深交所主用卫星通信系统由滨海节点切换至福田节点运行。

（一）T日（模拟2020年12月12日）测试内容

深交所交易系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布。

模拟港股通证券日常交易业务的委托处理、成交回报与一档实时行情发布。

中国结算公司总部技术系统：针对QFII/RQFII账户，模拟深市信用账户及深市衍生品合约账户的开立等相关业务。

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

模拟港股通证券的公司行为及非交易业务处理，港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易（含ETF申赎、发行认购等）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

针对QFII/RQFII账户，模拟深市信用账户及深市衍生品合约账户的开立等相关业务。

具体测试内容请参照测试反馈表（见附件1）。

（二）T+1日（模拟2020年12月13日）测试内容

中国结算深圳分公司技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：相关市场参与人模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）恢复验证测试内容（模拟2020年12月12日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年12月14日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2020年12月12日（星期六）8:30至19:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易及结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月11日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收市后 | 主用卫星通信系统由滨海节点切换至福田节点。 |  |  |
| 实际时间 (12月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
|  |  | 卫星用户验证线路、应用是否正常。 | T日：2020年12月12日 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 | 接收并加载静态交易参考信息文件（含减持额度信息文件）、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件。 |  |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00（11:35开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） | 合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者模拟深市现货、期权等品种等品种交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报。 通过交易终端进行委托申报、成交查询及数据下载。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收以下结算数据： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 15:00-17:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收 |  | T+1日：2020年12月13日 |
| 17:00后 | T+1日结算数据发送 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (12月12日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 18:00前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2020年12月12日 |
| 18:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 18:00-19:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中18:30-18:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 18:00-18:50（18:10开盘，18:15开始连续竞价，18:50平台闭市） 综合金融服务平台 18:00-19:00（18:55开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为18:55） 非交易处理平台 18:00-19:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为18:50） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2020年12月14日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2020年12月12日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2020年12月12日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 统一账户平台（UAP）T日测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 开户代理机构测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10:00前 （数据准备） | 通过微信群（中国结算账户技术工作群、中国结算账户技术工作2群）接收QFII/RQFII采用券商结算模式的深市A股账户，并进行测试数据准备。 |
| 2 | 10:00-13:00 （UAP日间实时业务） | 采用券商结算模式和托管行结算模式进行QFII/RQFII深市信用账户及深市衍生品合约账户的开户等业务。 |
| 3 | 13:00-17:00 （UAP日终数据下发） | 通过中国结算上海参与人文件交互子系统（PFX）接收以下账户数据文件,进行核对及处理（下文XXXXXX为结算参与人代码，mdd为日期）： ywlsXXXXXX.mdd.bz2 ymtzlXXXXXX.mdd.bz2 zqzhzlXXXXXX.mdd.bz2 syxxXXXXXX.mdd.bz2 hhrXXXXXX.mdd.bz2 xmzhXXXXXX.mdd.bz2 khtjXXXXXX.mdd.bz2 zhrzXXXXXX.mdd.bz2 zjqsXXXXXX.mdd.bz2 qhzlbgtzXXXXXX.mdd.bz2 sxkhxxXXXXXX.mdd.bz2 wbsggtqxXXXXXX.mdd.bz2 |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2020年12月11日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、行情网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、期权做市商、ETF的PD券商等相关信息均与2020年12月14日（星期一）生产系统保持一致。

- 新增存托凭证上市交易业务

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 开盘参考价 | 上市首日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板存托凭证 | 001011 | N主测1DR | 100元/份 | 2020/12/12 |
| 创业板存托凭证 | 309801 | N创测1DR | 100元/份 | 2020/12/12 |

- 网络投票业务测试安排

与2020年12月14日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2020年12月11日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 中国结算深圳分公司为各类业务测试生成测试账户及股份：

## 1）券商结算模式下交易、转托管、担保品提交及返回、跨系统转托管、限售股转托管、期权业务等测试：

## 中国结算深圳分公司统一为每家券商按《全网测试账户》(见附件2)新增测试用券商结算模式QFII/RQFII账户、信用账户及衍生品合约账户。

## 为上述QFII/RQFII账户在其经纪托管单元、QFII/RQFII信用账户在其信用托管单元新增登记证券000001、001011、309801的00份性质各100000股初始持仓；为上述QFII/RQFII账户在其经纪托管单元新增登记证券000001的01股份性质100000股初始持仓；为上述QFII/RQFII账户在其经纪托管单元新增基金160622的00股份性质100000股初始持仓。（注：附件2中的测试账户不能用于开户业务的测试。）

## 跨系统转托管测试，申报可用上述新增的QFII/RQFII账户，场外网点680007，基金代码160622。

## 2）托管行结算模式下交易、担保品提交及返回、跨系统转托管、期权业务等测试：

## 中国结算深圳分公司为生产环境中已开立托管行模式的QFII/RQFII账户生成对应的信用账户，新增信用账户规则为：06877+生产环境QFII/RQFII账户后5位。

## 为上述生产环境QFII/RQFII账户在其对应的托管行托管单元、新增QFII/RQFII信用账户在其对应QFII/RQFII账户交易单元所属券商信用托管单元新增登记证券000001、001011、309801、160622的00股份性质各100000股初始持仓。

## 为上述生产环境QFII/RQFII账户生成对应的衍生品合约账户，新增衍生品信用账户规则为：生产环境QFII账户+生产环境QFII/RQFII账户交易单元对应券商的期权结算账户，各券商期权结算账户可参考附件2中衍生品合约账户后6位。

## 跨系统转托管测试，申报可用上述新增的QFII/RQFII账户，场外网点680007，基金代码160622。

## 3）证券划转测试：

## 为测试QFII/RQFII托管行结算模式与券商结算模式下对应证券账户间的证券划转，将为生产环境中已开立托管行模式的QFII/RQFII账户新增相同一码通下券商结算模式的QFII/RQFII账户(新增账户规则：08788+生产环境QFII/RQFII账户后5位)。参测单位可自行买入证券后再申报划转。

- 统一账户平台为每个开户代理机构分配券商结算模式的QFII/RQFII账户，在测试当天通过微信群下发给各开户代理机构用于测试信用账户和衍生品合约账户的开立等业务（托管行结算模式的QFII/RQFII账户，可以使用统一账户平台生产系统中已开立的QFII/RQFII账户进行信用账户和衍生品合约账户的开立测试）。

- 发行可申购数据

## 按2020年12月11日下发的可申购额度信息库SJSKS.DBF接口作为账户参与IPO发行业务的可申购额度。中国结算深圳分公司为上述第6点中新增的QFII/RQFII账户增加可申购额度100000。

1）新股发行

| 证券 代码 | 证券简称 | 发行价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购 上限 | 申购日 | 中签日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 004444 | 中小发行 | 10.550 | 20000000 | 500 | 20000 | 2020/12/12 | 2020/12/13 |
| 309444 | 创业发行 | 12.140 | 20000000 | 500 | 20000 | 2020/12/12 | 2020/12/13 |

发行采用市值配售方式，可以从SJSGB中获取发行参数（业务类别为“FX”）。参与申购的将全部中签。

2）存托凭证发行

| 证券 代码 | 证券简称 | 发行价格 | 网上发行总量 | 申购基数 | 申购 上限 | 申购日 | 中签日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001002 | 主测2DR | 20.00 | 20000000 | 500 | 20000 | 2020/12/12 | 2020/12/13 |
| 309802 | 创测2DR | 21.00 | 20000000 | 500 | 20000 | 2020/12/12 | 2020/12/13 |

- LOF发行

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行总量 | 申购起始日 | 申购截止日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174444 | LOF发行 | 1.0 | 100亿元 | 2020/12/12 | 2020/12/12 |

- 股票增发发行

| 证券代码 | 证券简称 | 增发代码 | 增发数量 | 增发价格 | 老股东优先配售比例 | 申购日 | 中签日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000568 | 泸州老窖 | 070568 | 20000000 | 31.5 | 0.5 | 2020/12/12 | 2020/12/13 |
| 300002 | 神州泰岳 | 370002 | 20000000 | 15 | 0.6 | 2020/12/12 | 2020/12/13 |

- 放弃认购

中国结算深圳分公司为上述第6点中新增的QFII/RQFII账户在其对应的托管单元上生成证券309999的中签数据，用于放弃认购测试。

- 深交所将调整合约标的证券159919的12月到期合约最后到期日，调至12月12日，T日模拟300ETF期权12月合约行权申报，T+1日模拟12月合约行权交收。（注：拟测试行权成功场景的期权经营机构，应在T日确保行权交收标的证券159919份额充足）。

- T日资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2020年12月12日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务），统一账户平台。

- 参测单位需下载安装最新版本D-COM网关和终端（版本号20200520或更新）参与T日、T+1日测试，下载地址：http://www.chinaclear.cn/zdjs/wrjxz/service_flist.shtml。

使用D-COM业务终端申报“QFII、RQFII同名划转”业务前，需要在“登记存管”栏目下先使用admin用户对组长授权“非交易过户”模块。

- D-COM系统在2020年12月12日期间属于测试环境，2020年12月12日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。统一账户平台在2020年12月12日期间属于测试环境，2020年12月13日提供生产服务。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2020年12月12日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2020年12月12日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2020年12月14日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、期权经营机构、托管行、开户代理机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2020年12月12日19:30之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算公司总部： 010-50938662（开户）

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2020年12月8日
附件1：合格境外投资者开展深市业务2020年12月12日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 技术系统是否已就绪 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 合格境外投资者开展深市业务测试反馈 （以下功能点均需在券商结算模式和托管行结算模式下分别进行测试，其中带*号的功能点仅在券商结算模式下进行测试） |  |  |  |  |  |
|  | QFII/RQFII账户进行现货（含存托凭证、政府支持债券等）交易业务（含现货集中竞价、协议大宗交易、盘后定价大宗交易、盘后定价交易等业务）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行现货（含存托凭证、政府支持债券等）交易业务（含现货集中竞价、协议大宗交易、盘后定价大宗交易、盘后定价交易等业务）股份与资金的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行现货（含存托凭证、政府支持债券等）非交易业务的委托申报及回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行现货（含存托凭证、政府支持债券等）非交易业务股份与资金的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行转融通证券出借业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行转融通证券出借业务股份与资金的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户转融通证券归还的申报及结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * QFII/RQFII账户进行融资融券业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * QFII/RQFII账户进行融资融券业务股份与资金的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM申报担保证券提交及返还，包括委托与撤单 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行债券质押式回购、协议回购、三方回购的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行债券质押式回购、协议回购、三方回购业务股份与资金的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * QFII/RQFII账户报盘转托管的委托申报、撤单及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户基金跨系统转托管的委托申报、撤单及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * D-COM限售股转托管的委托申报、撤单及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户证券划转业务的委托申报、撤单及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行股票IPO、增发、存托凭证发行、LOF基金发行业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行股票IPO、增发、存托凭证发行、LOF基金发行业务股份与资金的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行ETF申赎的委托申报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行ETF申赎及相关结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行股票期权品种交易业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行股票期权品种交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行股票期权业务的普通与备兑仓互转、行权 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | QFII/RQFII账户进行股票期权业务的普通与备兑仓互转、行权的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 统一账户平台QFII/RQFII信用账户开立 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 统一账户平台QFII/RQFII衍生品合约账户开立 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过中国结算上海参与人文件交互子系统（PFX）接收统一账户平台下发的日终账户数据 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 卫星通信系统测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 卫星行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 双向卫星通道的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL 1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL 2-1行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL 2-2行情接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市证券现货收盘行情的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |

附件2：全网测试账户

| 结算参与人名称 | QFII账户 | QFII对应信用账户 | QFII对应的合约账户 | RQFII账户 | RQFII对应信用账户 | RQFII对应合约账户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 爱建证券有限责任公司 | 0878100001 | 0687800001 | 0878100001966051 | 0878100138 | 0687800138 | 0878100138966051 |
| 北京高华证券有限责任公司 | 0878100002 | 0687800002 |  | 0878100139 | 0687800139 |  |
| 渤海证券股份有限公司 | 0878100003 | 0687800003 | 0878100003966053 | 0878100140 | 0687800140 | 0878100140966053 |
| 财信证券有限责任公司 | 0878100004 | 0687800004 | 0878100004966055 | 0878100141 | 0687800141 | 0878100141966055 |
| 财通证券股份有限公司 | 0878100005 | 0687800005 | 0878100005966057 | 0878100142 | 0687800142 | 0878100142966057 |
| 恒泰长财证券有限责任公司 | 0878100006 | 0687800006 |  | 0878100143 | 0687800143 |  |
| 长城证券股份有限公司 | 0878100007 | 0687800007 | 0878100007966059 | 0878100144 | 0687800144 | 0878100144966059 |
| 长江证券股份有限公司 | 0878100008 | 0687800008 | 0878100008966003 | 0878100145 | 0687800145 | 0878100145966003 |
| 国金证券股份有限公司 | 0878100009 | 0687800009 | 0878100009966061 | 0878100146 | 0687800146 | 0878100146966061 |
| 川财证券有限责任公司 | 0878100010 | 0687800010 | 0878100010966063 | 0878100147 | 0687800147 | 0878100147966063 |
| 大通证券股份有限公司 | 0878100011 | 0687800011 | 0878100011966065 | 0878100148 | 0687800148 | 0878100148966065 |
| 大同证券有限责任公司 | 0878100012 | 0687800012 | 0878100012966067 | 0878100149 | 0687800149 | 0878100149966067 |
| 德邦证券股份有限公司 | 0878100013 | 0687800013 |  | 0878100150 | 0687800150 |  |
| 第一创业证券股份有限公司 | 0878100014 | 0687800014 | 0878100014966001 | 0878100151 | 0687800151 | 0878100151966001 |
| 东北证券股份有限公司 | 0878100015 | 0687800015 | 0878100015966069 | 0878100152 | 0687800152 | 0878100152966069 |
| 东方证券股份有限公司 | 0878100016 | 0687800016 | 0878100016966005 | 0878100153 | 0687800153 | 0878100153966005 |
| 东海证券股份有限公司 | 0878100017 | 0687800017 | 0878100017966007 | 0878100154 | 0687800154 | 0878100154966007 |
| 东莞证券股份有限公司 | 0878100018 | 0687800018 | 0878100018966071 | 0878100155 | 0687800155 | 0878100155966071 |
| 东吴证券股份有限公司 | 0878100019 | 0687800019 | 0878100019966073 | 0878100156 | 0687800156 | 0878100156966073 |
| 方正证券股份有限公司 | 0878100020 | 0687800020 | 0878100020966075 | 0878100157 | 0687800157 | 0878100157966075 |
| 华宝证券有限责任公司 | 0878100021 | 0687800021 | 0878100021966077 | 0878100158 | 0687800158 | 0878100158966077 |
| 光大证券股份有限公司 | 0878100022 | 0687800022 | 0878100022966009 | 0878100159 | 0687800159 | 0878100159966009 |
| 华福证券有限责任公司 | 0878100023 | 0687800023 | 0878100023966079 | 0878100160 | 0687800160 | 0878100160966079 |
| 广发证券股份有限公司 | 0878100024 | 0687800024 | 0878100024966011 | 0878100161 | 0687800161 | 0878100161966011 |
| 中信证券华南股份有限公司 | 0878100025 | 0687800025 | 0878100025966081 | 0878100162 | 0687800162 | 0878100162966081 |
| 国都证券股份有限公司 | 0878100026 | 0687800026 | 0878100026966013 | 0878100163 | 0687800163 | 0878100163966013 |
| 国海证券股份有限公司 | 0878100027 | 0687800027 | 0878100027966083 | 0878100164 | 0687800164 | 0878100164966083 |
| 国联证券股份有限公司 | 0878100028 | 0687800028 | 0878100028966015 | 0878100165 | 0687800165 | 0878100165966015 |
| 国盛证券有限责任公司 | 0878100029 | 0687800029 | 0878100029966085 | 0878100166 | 0687800166 | 0878100166966085 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0878100030 | 0687800030 | 0878100030966017 | 0878100167 | 0687800167 | 0878100167966017 |
| 国信证券股份有限公司 | 0878100031 | 0687800031 | 0878100031966019 | 0878100168 | 0687800168 | 0878100168966019 |
| 国元证券股份有限公司 | 0878100032 | 0687800032 | 0878100032966021 | 0878100169 | 0687800169 | 0878100169966021 |
| 海通证券股份有限公司 | 0878100033 | 0687800033 | 0878100033966023 | 0878100170 | 0687800170 | 0878100170966023 |
| 国开证券股份有限公司 | 0878100034 | 0687800034 |  | 0878100171 | 0687800171 |  |
| 宏信证券有限责任公司 | 0878100035 | 0687800035 | 0878100035966087 | 0878100172 | 0687800172 | 0878100172966087 |
| 财达证券股份有限公司 | 0878100036 | 0687800036 | 0878100036966089 | 0878100173 | 0687800173 | 0878100173966089 |
| 恒泰证券股份有限公司 | 0878100037 | 0687800037 | 0878100037966091 | 0878100174 | 0687800174 | 0878100174966091 |
| 红塔证券股份有限公司 | 0878100038 | 0687800038 | 0878100038966025 | 0878100175 | 0687800175 | 0878100175966025 |
| 申万宏源西部证券有限公司 | 0878100039 | 0687800039 | 0878100039966027 | 0878100176 | 0687800176 | 0878100176966027 |
| 华安证券股份有限公司 | 0878100040 | 0687800040 | 0878100040966093 | 0878100177 | 0687800177 | 0878100177966093 |
| 华创证券有限责任公司 | 0878100041 | 0687800041 | 0878100041966211 | 0878100178 | 0687800178 | 0878100178966211 |
| 华林证券股份有限公司 | 0878100042 | 0687800042 | 0878100042966095 | 0878100179 | 0687800179 | 0878100179966095 |
| 华龙证券股份有限公司 | 0878100043 | 0687800043 | 0878100043966097 | 0878100180 | 0687800180 | 0878100180966097 |
| 华泰证券股份有限公司 | 0878100044 | 0687800044 | 0878100044966029 | 0878100181 | 0687800181 | 0878100181966029 |
| 华西证券股份有限公司 | 0878100045 | 0687800045 | 0878100045966099 | 0878100182 | 0687800182 | 0878100182966099 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 0878100046 | 0687800046 | 0878100046966101 | 0878100183 | 0687800183 | 0878100183966101 |
| 江海证券有限公司 | 0878100047 | 0687800047 | 0878100047966103 | 0878100184 | 0687800184 | 0878100184966103 |
| 中航证券有限公司 | 0878100048 | 0687800048 | 0878100048966105 | 0878100185 | 0687800185 | 0878100185966105 |
| 浙商证券股份有限公司 | 0878100049 | 0687800049 | 0878100049966107 | 0878100186 | 0687800186 | 0878100186966107 |
| 金元证券股份有限公司 | 0878100050 | 0687800050 | 0878100050966109 | 0878100187 | 0687800187 | 0878100187966109 |
| 华泰联合证券有限责任公司 | 0878100051 | 0687800051 |  | 0878100188 | 0687800188 |  |
| 粤开证券股份有限公司 | 0878100052 | 0687800052 | 0878100052966111 | 0878100189 | 0687800189 | 0878100189966111 |
| 民生证券股份有限公司 | 0878100053 | 0687800053 | 0878100053966113 | 0878100190 | 0687800190 | 0878100190966113 |
| 南京证券股份有限公司 | 0878100054 | 0687800054 | 0878100054966031 | 0878100191 | 0687800191 | 0878100191966031 |
| 平安证券股份有限公司 | 0878100055 | 0687800055 | 0878100055966033 | 0878100192 | 0687800192 | 0878100192966033 |
| 国融证券股份有限公司 | 0878100056 | 0687800056 | 0878100056966115 | 0878100193 | 0687800193 | 0878100193966115 |
| 九州证券股份有限公司 | 0878100057 | 0687800057 |  | 0878100194 | 0687800194 |  |
| 中泰证券股份有限公司 | 0878100058 | 0687800058 | 0878100058966117 | 0878100195 | 0687800195 | 0878100195966117 |
| 山西证券股份有限公司 | 0878100059 | 0687800059 | 0878100059966119 | 0878100196 | 0687800196 | 0878100196966119 |
| 开源证券股份有限公司 | 0878100060 | 0687800060 | 0878100060966121 | 0878100197 | 0687800197 | 0878100197966121 |
| 华金证券股份有限公司 | 0878100061 | 0687800061 | 0878100061966209 | 0878100198 | 0687800198 | 0878100198966209 |
| 上海证券有限责任公司 | 0878100062 | 0687800062 | 0878100062966035 | 0878100199 | 0687800199 | 0878100199966035 |
| 申万宏源证券有限公司 | 0878100063 | 0687800063 | 0878100063966037 | 0878100200 | 0687800200 | 0878100200966037 |
| 网信证券有限责任公司 | 0878100064 | 0687800064 |  | 0878100201 | 0687800201 |  |
| 世纪证券有限责任公司 | 0878100065 | 0687800065 | 0878100065966123 | 0878100202 | 0687800202 | 0878100202966123 |
| 首创证券有限责任公司 | 0878100066 | 0687800066 |  | 0878100203 | 0687800203 |  |
| 天风证券股份有限公司 | 0878100067 | 0687800067 | 0878100067966125 | 0878100204 | 0687800204 | 0878100204966125 |
| 太平洋证券股份有限公司 | 0878100068 | 0687800068 | 0878100068966127 | 0878100205 | 0687800205 | 0878100205966127 |
| 万和证券股份有限公司 | 0878100069 | 0687800069 |  | 0878100206 | 0687800206 |  |
| 万联证券股份有限公司 | 0878100070 | 0687800070 | 0878100070966129 | 0878100207 | 0687800207 | 0878100207966129 |
| 英大证券有限责任公司 | 0878100071 | 0687800071 | 0878100071966131 | 0878100208 | 0687800208 | 0878100208966131 |
| 五矿证券有限公司 | 0878100072 | 0687800072 | 0878100072966133 | 0878100209 | 0687800209 | 0878100209966133 |
| 中邮证券有限责任公司 | 0878100073 | 0687800073 |  | 0878100210 | 0687800210 |  |
| 西部证券股份有限公司 | 0878100074 | 0687800074 | 0878100074966039 | 0878100211 | 0687800211 | 0878100211966039 |
| 东方财富证券股份有限公司 | 0878100075 | 0687800075 | 0878100075966199 | 0878100212 | 0687800212 | 0878100212966199 |
| 西南证券股份有限公司 | 0878100076 | 0687800076 | 0878100076966135 | 0878100213 | 0687800213 | 0878100213966135 |
| 长城国瑞证券有限公司 | 0878100077 | 0687800077 |  | 0878100214 | 0687800214 |  |
| 湘财证券股份有限公司 | 0878100078 | 0687800078 | 0878100078966137 | 0878100215 | 0687800215 | 0878100215966137 |
| 新时代证券股份有限公司 | 0878100079 | 0687800079 | 0878100079966139 | 0878100216 | 0687800216 | 0878100216966139 |
| 兴业证券股份有限公司 | 0878100080 | 0687800080 | 0878100080966203 | 0878100217 | 0687800217 | 0878100217966203 |
| 招商证券股份有限公司 | 0878100081 | 0687800081 | 0878100081966041 | 0878100218 | 0687800218 | 0878100218966041 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 0878100082 | 0687800082 | 0878100082966043 | 0878100219 | 0687800219 | 0878100219966043 |
| 中山证券有限责任公司 | 0878100083 | 0687800083 | 0878100083966141 | 0878100220 | 0687800220 | 0878100220966141 |
| 中天证券股份有限公司 | 0878100084 | 0687800084 | 0878100084966143 | 0878100221 | 0687800221 | 0878100221966143 |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 0878100085 | 0687800085 | 0878100085966145 | 0878100222 | 0687800222 | 0878100222966145 |
| 中信证券股份有限公司 | 0878100086 | 0687800086 | 0878100086966045 | 0878100223 | 0687800223 | 0878100223966045 |
| 中银国际证券股份有限公司 | 0878100087 | 0687800087 | 0878100087966047 | 0878100224 | 0687800224 | 0878100224966047 |
| 中原证券股份有限公司 | 0878100088 | 0687800088 | 0878100088966147 | 0878100225 | 0687800225 | 0878100225966147 |
| 联储证券有限责任公司 | 0878100089 | 0687800089 | 0878100089966217 | 0878100226 | 0687800226 | 0878100226966217 |
| 中天国富证券有限公司 | 0878100090 | 0687800090 |  | 0878100227 | 0687800227 |  |
| 上海华信证券有限责任公司 | 0878100091 | 0687800091 |  | 0878100228 | 0687800228 |  |
| 中信建投证券股份有限公司 | 0878100092 | 0687800092 | 0878100092966149 | 0878100229 | 0687800229 | 0878100229966149 |
| 中国中金财富证券有限公司 | 0878100093 | 0687800093 | 0878100093966049 | 0878100230 | 0687800230 | 0878100230966049 |
| 高盛高华证券有限责任公司 | 0878100094 | 0687800094 |  | 0878100231 | 0687800231 |  |
| 安信证券股份有限公司 | 0878100095 | 0687800095 | 0878100095966151 | 0878100232 | 0687800232 | 0878100232966151 |
| 银泰证券有限责任公司 | 0878100096 | 0687800096 | 0878100096966153 | 0878100233 | 0687800233 | 0878100233966153 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 0878100097 | 0687800097 | 0878100097966155 | 0878100234 | 0687800234 | 0878100234966155 |
| 瑞银证券有限责任公司 | 0878100098 | 0687800098 |  | 0878100235 | 0687800235 |  |
| 信达证券股份有限公司 | 0878100099 | 0687800099 | 0878100099966157 | 0878100236 | 0687800236 | 0878100236966157 |
| 华融证券股份有限公司 | 0878100100 | 0687800100 | 0878100100966159 | 0878100237 | 0687800237 | 0878100237966159 |
| 东兴证券股份有限公司 | 0878100101 | 0687800101 | 0878100101966161 | 0878100238 | 0687800238 | 0878100238966161 |
| 瑞信方正证券有限责任公司 | 0878100102 | 0687800102 |  | 0878100239 | 0687800239 |  |
| 中德证券有限责任公司 | 0878100103 | 0687800103 |  | 0878100240 | 0687800240 |  |
| 金通证券有限责任公司 | 0878100104 | 0687800104 |  | 0878100241 | 0687800241 |  |
| 申港证券股份有限公司 | 0878100105 | 0687800105 |  | 0878100242 | 0687800242 |  |
| 华菁证券有限公司 | 0878100106 | 0687800106 |  | 0878100243 | 0687800243 |  |
| 汇丰前海证券有限责任公司 | 0878100107 | 0687800107 |  | 0878100244 | 0687800244 |  |
| 东亚前海证券有限责任公司 | 0878100108 | 0687800108 |  | 0878100245 | 0687800245 |  |
| 野村东方国际证券有限公司 | 0878100109 | 0687800109 |  | 0878100246 | 0687800246 |  |
| 摩根大通证券（中国）有限公司 | 0878100110 | 0687800110 |  | 0878100247 | 0687800247 |  |
| 华英证券有限责任公司 | 0878100111 | 0687800111 |  | 0878100248 | 0687800248 |  |
| 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 | 0878100112 | 0687800112 |  | 0878100249 | 0687800249 |  |
| 宝城期货有限责任公司 | 0878100113 | 0687800113 | 0878100113966213 | 0878100250 | 0687800250 | 0878100250966213 |
| 金瑞期货股份有限公司 | 0878100114 | 0687800114 | 0878100114966207 | 0878100251 | 0687800251 | 0878100251966207 |
| 广发期货有限公司 | 0878100115 | 0687800115 | 0878100115966185 | 0878100252 | 0687800252 | 0878100252966185 |
| 五矿经易期货有限公司 | 0878100116 | 0687800116 | 0878100116966167 | 0878100253 | 0687800253 | 0878100253966167 |
| 永安期货股份有限公司 | 0878100117 | 0687800117 | 0878100117966163 | 0878100254 | 0687800254 | 0878100254966163 |
| 南华期货股份有限公司 | 0878100118 | 0687800118 | 0878100118966165 | 0878100255 | 0687800255 | 0878100255966165 |
| 光大期货有限公司 | 0878100119 | 0687800119 | 0878100119966175 | 0878100256 | 0687800256 | 0878100256966175 |
| 华融融达期货股份有限公司 | 0878100120 | 0687800120 | 0878100120966171 | 0878100257 | 0687800257 | 0878100257966171 |
| 银河期货有限公司 | 0878100121 | 0687800121 | 0878100121966173 | 0878100258 | 0687800258 | 0878100258966173 |
| 海通期货股份有限公司 | 0878100122 | 0687800122 | 0878100122966169 | 0878100259 | 0687800259 | 0878100259966169 |
| 申银万国期货有限公司 | 0878100123 | 0687800123 | 0878100123966205 | 0878100260 | 0687800260 | 0878100260966205 |
| 上海东证期货有限公司 | 0878100124 | 0687800124 | 0878100124966201 | 0878100261 | 0687800261 | 0878100261966201 |
| 国泰君安期货有限公司 | 0878100125 | 0687800125 | 0878100125966197 | 0878100262 | 0687800262 | 0878100262966197 |
| 浙商期货有限公司 | 0878100126 | 0687800126 | 0878100126966195 | 0878100263 | 0687800263 | 0878100263966195 |
| 华西期货有限责任公司 | 0878100127 | 0687800127 | 0878100127966193 | 0878100264 | 0687800264 | 0878100264966193 |
| 鲁证期货股份有限公司 | 0878100128 | 0687800128 | 0878100128966191 | 0878100265 | 0687800265 | 0878100265966191 |
| 西部期货有限公司 | 0878100129 | 0687800129 | 0878100129966189 | 0878100266 | 0687800266 | 0878100266966189 |
| 兴证期货有限公司 | 0878100130 | 0687800130 | 0878100130966187 | 0878100267 | 0687800267 | 0878100267966187 |
| 方正中期期货有限公司 | 0878100131 | 0687800131 | 0878100131966183 | 0878100268 | 0687800268 | 0878100268966183 |
| 中信期货有限公司 | 0878100132 | 0687800132 | 0878100132966181 | 0878100269 | 0687800269 | 0878100269966181 |
| 中国国际期货股份有限公司 | 0878100133 | 0687800133 | 0878100133966179 | 0878100270 | 0687800270 | 0878100270966179 |
| 新湖期货股份有限公司 | 0878100134 | 0687800134 | 0878100134966177 | 0878100271 | 0687800271 | 0878100271966177 |
| 瑞达期货股份有限公司 | 0878100135 | 0687800135 |  | 0878100272 | 0687800272 |  |
| 上海中期期货股份有限公司 | 0878100136 | 0687800136 | 0878100136966219 | 0878100273 | 0687800273 | 0878100273966219 |
| 国富期货有限公司 | 0878100137 | 0687800137 | 0878100137966215 | 0878100274 | 0687800274 | 0878100274966215 |