证券期货业第十一次网络安全联合应急演练

（深圳证券交易所部分）测试方案

一、参测单位

1、深圳证券交易所

2、香港联交所

3、中国结算深圳分公司

4、深圳证券通信公司

5、各会员单位（具备经纪业务权限）

6、基金管理公司

7、其他相关单位

二、应急演练项目

1、各相关单位按通知要求开展现场演练。

2、各会员单位按现场演练预设场景结合自身实际情况开展演练。

三、测试时间及步骤

测试时间为2021年2月27日（星期六）T日9:00至18:00，模拟深市交易日、深市结算日、港股通交易日、港股通结算日；恢复验证测试19:00至20:00，模拟深市交易日、非深市结算日、非港股通交易日、非港股通结算日。

深市测试准备、交易及结算业务的具体安排请见下表：

|  | 步骤 | 时间 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-1日 | 1 |  | 各会员及相关单位完成正常业务处理工作，按通知要求做好相关系统的数据和系统备份，做好应急演练的各项准备工作。 |
| T日 | 2 | 8:30前 | 参测单位接收并处理当日测试使用的交易参考信息文件。 |
|  | 3 | 8:30前 | 深交所交易系统准备就绪。 |
|  | 4 | 9:15~9:25 | 证券交易的集合竞价阶段，其中9:25进行集合竞价撮合。 各参测单位开始申报委托。 |
|  | 5 | 9:30~11:30 | 模拟上午交易。 各参测单位申报交易及非交易等委托。 |
|  | 6 | 9:30~11:30 | 相关单位按证监会《关于开展证券期货业第十一次网络安全联合应急演练的通知》（证监办发〔2021〕16号）要求开展现场演练。 |
|  | 7 | 11:30~13:00 | - 中午休市。 |
|  | 8 | 13:00~15:30 | 模拟下午交易。 其中，现货集中竞价交易平台15:00闭市，综合金融服务平台及非交易平台15:30闭市。 |
|  | 9 | 13:00~17:00 | 各行业经营机构开展非现场演练。 |
|  | 10 | 17:00 | - 深交所交易系统关闭。 |
|  | 11 | 15:30~18:00 | - 中国结算深圳分公司结算系统处理和发送结算数据。 |
| T日 | 12 | 19:00~20:00 | 各参演单位使用与2021年3月1日生产系统相同配置的交易网关、行情网关、文件网关进行恢复验证测试。 |
|  | 13 |  | 各参演单位完成本单位数据和系统恢复工作并进行检查，完成测试情况统计。 |
|  | 14 | 2月27日 21:00前 | 填写并提交《证券期货业网络安全联合应急演练情况反馈表》（见附件）。 |

港股通测试具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |
| --- | --- | --- |
| 一、深交所港股通测试日安排（模拟T日2月27日的交易） |  |  |
| 1 | 8:55开始 |  |
| 2 | 9:00~9:30 | 开市前时段 |
| 3 | 9:30~12:00 | 持续交易时段 |
| 4 | 12:00~12:10 | 收市竞价交易时段 |
| 5 | 12:10~12:45 | 发布港股收盘价格文件 |
| 二、中国结算深圳分公司测试日安排（模拟T日2月27日的结算） |  |  |
| 1 | 8:30~12:00 | D-COM业务申报。 |
| 2 | 12:10~14:00 | 港股通结算日终处理。 |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |

四、测试数据准备

1、本次测试以2021年2月26日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为起始数据。

2、网络投票信息

以2021年3月1日网络投票信息为基础。

3、主板股票IPO发行安排

| 证券代码 | 证券简称 | 网上发行申购日 | 网上发行总股数（万） | 网上发行价 | 申购数量上限（万） | 是否尚未盈利 | 是否存在表决权差异 | 是否具有协议控制架构 | 是否注册制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001200 | 主板发1 | 2021/2/27 | 2000 | 11.01 | 2.00 | N | N | N | N |

五、注意事项

1、测试完成后，各参演单位务必在2021年2月27日21:00前提交《证券期货业网络安全联合应急演练情况反馈表》（附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

2、各参演单位测试前务必做好线上系统和数据环境的备份工作，测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日生产系统的正确运行。

3、本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

六、联系电话：

深圳证券交易所：       0755—82083510

中国结算深圳分公司：   0755—25987818

深圳证券通信公司：     0755—83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年2月24日

附件：

证券期货业网络安全联合应急演练情况反馈表

（会员及相关机构总部填写）

| 会员代码 |  |  | 参演单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因： |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话（手机必填） |  |  |
| 交易单元总数 | 个 |  | 参测交易单元数 |  | 个 |
| 营业部总数 | 个 |  | 参演营业部数量 |  | 个 |
| 参加演练的交易单元 |  |  |  |  |  |
| 演练场景 |  |  |  |  |  |
| 请填写以下功能点测试结果 |  |  |  |  |  |
| 演练结果是否符合预期 |  | ◎正常 ◎异常 |  |  |  |
| 自身交易系统恢复情况 |  | ◎正常 ◎异常 |  |  |  |
| 演练情况说明或异常说明： |  |  |  |  |  |
| 其他反馈项 |  |  |  |  |  |
| 主板股票IPO网上认购业务的委托申报、成交回报与清算交收 |  |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他建议意见： |  |  |  |  |  |

填写说明：

会员联系人须填写参加演练的技术负责人员。