合并深交所主板与中小板相关业务

2021年3月27日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2021年2月5日发布《关于做好合并深交所主板与中小板相关技术准备的通知》。为确保合并深交所主板与中小板的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）、中国证券金融股份有限公司（简称“中证金融”）定于2021年3月27日组织全网测试，通过模拟主板股票交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收、指数计算等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 中证金融

- 中证指数有限公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年3月27日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年3月27日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 静态交易参考信息文件的接收和处理；

- 主板股票IPO发行、上市、交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 通过交易终端进行主板股票交易、非交易等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载；

- 对外行情展示界面调整涉及中小板的有关信息。

（一）T日（模拟2021年3月27日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试主板股票交易、非交易等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2021年3月27日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年3月29日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年3月27日（星期六）8:30至19:30（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00，协议交易时段为9:15至15:30；其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (3月27日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年3月27日 |
| 9:15-15:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15） 非交易处理平台 9:15-15:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00） | 深市现货、股票期权等品种交易、非交易业务（重点测试主板股票的交易、非交易等业务）。 深交所将于13:45左右模拟南方数据中心故障，14:00左右恢复南方数据中心；14:15左右模拟福田数据中心故障，14:30左右恢复福田数据中心。请注意观察并记录现象。 |  |
| 15:30-16:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 15:30-17:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 17:30后 | T日结算数据发送 | 接收以下结算数据,进行核对及交收处理： SJSMX1mmdd.DBF SJSMX2mmdd.DBF SJSJGmmdd.DBF SJSQSmmdd.DBF SJSYEmmdd.DBF SJSZJmmdd.DBF SJSDZmmdd.DBF SJSTJmmdd.DBF SJSFWmmdd.DBF SJSGBmmdd.DBF SZSDSmmdd.DBF LOFJSmmdd.DBF BHDZmmdd.DBF BHJGmmdd.DBF SJSFXmmdd.DBF SQ_JSMXmmdd.DBF SQ_HYCCmmdd.DBF SQ_HYCBmmdd.DBF SQ_BZJmmdd.DBF SQ_ZJBDmmdd.DBF SQ_ZJJEmmdd.DBF SQ_ZQJEmmdd.DBF SQ_ZHCCmmdd.DBF SQ_BZJMXmmdd.DBF SQ_CKXXmmdd.DBF SQ_TZWJmmdd.DBF SQ_GBXXmmdd.DBF |  |
| 实际时间 (3月27日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 18:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2021年3月27日 |
| 18:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 18:30-19:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中19:00-19:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 18:30-19:20（18:40开盘，18:45开始连续竞价，19:20平台闭市） 综合金融服务平台 18:30-19:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为19:25） 非交易处理平台 18:30-19:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为19:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年3月29日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年3月27日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 港股通证券实施市调机制第二阶段优化（允许多次触发市调机制） 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年3月27日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 SZHK_SJSMX1mmdd.DBF SZHK_SJSMX2mmdd.DBF SZHK_QTSLmmdd.DBF SZHK_TZXXmmdd.DBF SZHK_YWHBmmdd.DBF SZHK_SJSJGmmdd.DBF SZHK_SJSDZmmdd.DBF SZHK_SJSQSmmdd.DBF SZHK_SJSYEmmdd.DBF SZHK_SJSZJmmdd.DBF SZHK_SJSJXmmdd.DBF SZHK_SJSGBmmdd.DBF |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2021年3月26日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2021年3月29日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年3月26日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

上述测试专用证券账户不适用于发行、增发、网络投票业务测试。

- IPO发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 网上发行申购日 | 网上发行总股数（万） | 网上发行价 | 申购数量上限（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 003201 | 主测201 | 2021/3/27 | 20000 | 21.07 | 20 |
| 001301 | 主测301 | 2021/3/27 | 23000 | 21.08 | 23 |

请使用统一账户平台生产环境的A股证券账户（不含0199900000、0199900001、0809900000、0809900001）申购，可申购额度以2021年3月26日生产环境下发的SJSKS为准。

- 新股上市交易业务

| 证券代码 | 上市首日 | 首日简称 | 证券简称 | 首日开盘参考价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 001200 | 2021/3/27 | N主测一 | 主板测一 | 10.01 |
| 003100 | 2021/3/27 | N主测二 | 主板测二 | 11.01 |
| 001201 | 2021/3/27 | N主测三 | 主板测三 | 12.01 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各500,000股。

请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 增发业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 正股代码 | 增发认购日期 | 增发价格 | 增发总量（万） | 申购上限（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070001 | 主增测01 | 000001 | 2021/3/27 | 10.52 | 5500 | 5.5 |

- 配股业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 正股代码 | 配股认购起止日期 | 配股价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 080001 | 主配测01 | 000001 | 2021/3/27 | 9.51 |

按2021年3月26日证券账户的000001初始持仓10配1派发配股权证，请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造2021年3月27日的初始配股权证。

- 主板可转债转股、可交债换股业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 正股代码 | 转股/换股价格 | 转股/换股期限 | 证券类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127993 | 主转债1 | 001200 | 14.00 | 2021/3/27 | 可转债 |
| 120993 | 主交债1 | 003100 | 12.00 | 2021/3/27 | 可交换公司债 |
| 117493 | 主交债2 | 001201 | 13.00 | 2021/3/27 | 可交换私募债 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记127993、120993债券各10,000张；为0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记117493债券各10,000张。

请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 分红派息业务安排

| 证券代码 | 股权登记日 | 除权日 | 分红派息方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001872 | 2021/3/26 | 2021/3/27 | 每10股送6股、派5元（含税） |
| 003001 | 2021/3/26 | 2021/3/27 | 每10份送1份、派4元（含税） |

- 网络投票业务安排

| 投票代码 | 投票简称 | 基础证券代码 | 基础证券简称 | 网络投票期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 361200 | 主01投票 | 001200 | 主板测一 | 2021/3/27 |
| 363100 | 主02投票 | 003100 | 主板测二 | 2021/3/27 |

模拟设置的具体议案如下（未特别注明时均指普通议案）：

| 投票代码 | 议案序号 | 议案名称. | 申报价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 361200（主01投票） | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
|  | 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
|  | 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
|  | 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
|  | 3 | 增选董事（3选2，累积投票） |  |
|  | 3.01 | 张三 | 3.01 |
|  | 3.02 | 李四 | 3.02 |
|  | 3.03 | 王五 | 3.03 |
|  | 4 | 略去具体事项 | 4.00 |
| 363100（主02投票） | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

| 投票代码 | 证券账户 | 投票权益登记日的投资者持股 |
| --- | --- | --- |
| 361200 | 0809ABCDEF 0199ABCDEF | 10,000股 |
| 363100 |  | 20,000股 |

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年3月27日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2021年3月27日期间属于测试环境，2021年3月27日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年3月27日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年3月27日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年3月29日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理人、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件1）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年3月27日19:30之前提交测试反馈表（见附件1）。会员单位、基金管理人、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

0755-21899968

中证金融： 010-63211700

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

中国证券金融股份有限公司

2021年3月22日

附件1：

合并深交所主板与中小板相关业务全网测试反馈表

（标*者为重点测试内容）

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否需要改造系统 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 以下为数据文件接口变更相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *证券信息securities的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *指数信息indexinfo的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *统计量指标信息stat的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *网上发行认购业务参考信息issueparams的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 早间下发的其他静态交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为交易相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *主板股票上市首日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *主板股票正常交易日现货竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *主板股票IPO网上认购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票增发认购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票配股认购业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票可转债转股业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票可交债换股业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票协议大宗交易（意向申报、定价申报、点击成交申报、双方配对成交申报、报价申报）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票转融通证券出借的约定申报/非约定申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票融资融券业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票转托管的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票盘后定价大宗交易的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为行情相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | *对外行情展示界面调整涉及中小板的有关信息，包括但不限于：在行情终端底部状态栏展示深证成指（399001）和创业板指（399006），不再展示中小板指（399005） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 市场及证券实时状态行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *深证指数、国证指数的行情接收与展示 （重点关注中小板相关指数名称调整、中小100指数成交量展示为100只样本股成交量合计） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | *成交量统计指标的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转融通证券出借业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议大宗交易业务的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 盘后定价大宗交易的行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的行情接收与展示（盘中实时行情、收盘行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的行情接收与展示（盘中实时行情、收盘行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为交易终端试用相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 通过交易终端进行主板股票协议大宗交易业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行主板股票转融通证券出借的约定申报/非约定申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行其他业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为清算交收相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 主板股票竞价交易、协议大宗交易、盘后定价大宗交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票发行、增发业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 主板股票公司行为业务处理（配股、权益分派） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市现货证券其他交易、非交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为成交汇总相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 以下为T日深交所交易系统灾备切换相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
| - 1. | * T日模拟南方数据中心故障期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| - 2. | * T日模拟南方数据中心故障期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * T日模拟福田数据中心故障期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | * T日模拟福田数据中心故障期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |