期权组合策略单边平仓业务暨深市债券质押式协议回购业务优化2021年4月17日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（简称“深交所”）已于2020年12月29日发布《关于做好期权组合策略单边平仓业务的技术准备通知》。为确保期权组合策略单边平仓业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“中国结算深圳分公司”）定于2021年4月17日组织全网测试，通过模拟期权集中竞价交易、组合策略单边平仓的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2020年9月14日在会员业务专区发布《关于做好债券质押式协议回购业务优化的技术准备通知》，并于2020年12月28日发布《关于做好债券质押式协议回购业务优化技术准备的补充通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司同期组织全网测试，通过模拟债券质押式协议回购业务优化后的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理人

- 期货公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年4月17日、T+1日2021年4月18日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年4月17日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 静态交易参考信息文件的接收和处理。

- 期权集中竞价交易、组合策略单边平仓的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理。

- 债券质押式协议回购业务优化前达成的存量合约的兼容性处理，包括：

1）会员及其他交易参与人系统中存量在途合约的交易编号由八位扩展为十六位非空格字符；

2）会员及其他交易参与人系统中存量在途合约信息中补充正、逆回购方的交易商、交易主体代码、交易主体类型。

- 债券质押式协议回购业务优化后初始交易、质押券变更、提前购回、到期购回、到期续做(包括变更对手方和不变更对手方两种情形)、解除质押的委托申报、成交回报及清算交收。

- 交易终端债券质押式协议回购在途合约查询、初始交易查询、当日委托/当日成交查询及导出。

- 三方回购已备案投资者，模拟债券质押式三方回购业务初始交易、补券、换券、提前购回、到期购回、到期续做的委托申报、成交回报及清算交收。

- 不再支持20161018及以下版本的行情网关接入。

（一）T日（模拟2021年4月17日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、期权组合策略单边平仓非交易等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

- T+1日（模拟2021年4月18日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试债券质押式协议回购、债券质押式三方回购、期权组合策略单边平仓等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）的股份及资金清算交收等业务处理。

（三）恢复验证测试内容（模拟2021年4月17日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年4月19日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年4月17日（星期六）8:30至21:30（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为16:00至17:00，协议交易时段为16:00至17:30；其中16:30-16:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (4月17日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年4月17日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购业务） | 债券质押式协议回购、债券质押式三方回购。 期权集中竞价交易、组合策略单边平仓。 |  |
| 09:00、10:30、11:00、11:30、12:00 | 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0mmdd.DBF。 | 接收、核对、处理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |
| 15:30左右 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* |  |
| 实际时间 (4月17日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 16:00前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T+1日：2021年4月18日 |
| 16:00-17:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，16:30-16:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:00-17:00（16:10开盘，16:15开始连续竞价，17:00平台闭市） 综合金融服务平台 16:00-17:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:15） 非交易处理平台 16:00-17:30（期权、质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为17:00） 固定收益交易平台 16:00-17:30（债券质押式协议回购业务） | 债券质押式协议回购、债券质押式三方回购。 期权集中竞价交易、组合策略单边平仓。 |  |
| 16:00、17:00、17:10、17:20、17:30 | 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0mmdd.DBF。 | 接收、核对、处理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。 |  |
| 17:30-19:30 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 19:30后 | T+1日结算数据发送。 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |
| 实际时间 (4月17日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 20:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2021年4月17日 |
| 20:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 20:30-21:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，其中21:00-21:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 20:30-21:20（20:40开盘，20:45开始连续竞价，21:20平台闭市） 综合金融服务平台 20:30-21:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为21:25） 非交易处理平台 20:30-21:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为21:20） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年4月19日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年4月17日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年4月17日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2021年4月16日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年4月19日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年4月16日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 应使用2021年4月16日及之前已在生产环境的固定收益品种业务专区之交易主体报备页面完成报备的证券账户申报债券质押式协议回购业务相关委托。

- 存量合约新老切换测试数据说明

4月16日晚间，深交所将通过文件网关仅给存量合约的正回购方发送4月17日全网测试使用的存量合约补充信息文件negotiable_repo_contract_sup_memberID.csv（其中memberID为交易商代码）。届时相关交易参与人系统可根据存量合约补充信息文件中的信息更新存量合约的交易商、交易主体等信息。存量合约补充信息文件的文件结构参见深交所官网技术专栏《债券质押式协议回购业务之券商技术系统变更指南》(Ver1.23)。

- 债券派息业务

| 证券代码 | 股权登记日 | 资金到账日 | 分红派息方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 117125 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 每张利息5元 |
| 117127 | 2021-04-17 | 2021-04-18 | 每张利息5元 |

交易参与人可于T日采用以上证券作为质押券申报债券质押式协议回购初始交易，T+1日可测债券质押式协议回购变更质押券业务换出资金的业务场景。

- 债券质押式协议回购初始股份登记

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记基础设施基金（180001）、定向可转债（124001）、公募可转债（123002、123004、123007）、可交换公司债（120002、120003、120004）、可交换私募债（117125、117127）‘00’ 性质的股份各100,000份（张）。

请交易参与人用上述测试证券账户卖出股份，用可参与债券质押式协议回购业务的已报备证券账户买入股份以获得报备证券账户的初始持仓（建议采用协议大宗交易、竞价交易方式各买卖部分股份）。当日买入的采用非净额结算的券种，当日可进行协议回购初始交易及质押券换入；当日买入的采用净额结算的券种，次一交易日可进行协议回购初始交易及质押券换入。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年4月17日的现货结算备付金账户及衍生品保证金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2021年4月17日期间属于测试环境，2021年4月17日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 使用交易终端进行债券质押式协议回购全网测试的用户，请提前完成交易终端固收平台的用户权限分配工作（具体路径：交易终端-固收平台管理）。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年4月17日全网测试。

- T+1日和恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 申报期权组合策略单边平仓委托时，第二交易所订单编号（SecondaryOrderID）不能为空。

- 对于债券质押式协议回购业务，结算数据接口中“变更质押券业务”的交收结果数据（SJSJG中业务类别为‘XYBG’）会对外发送换出资金金额（JGSFJE字段），该换出资金也会在SJSJG的‘DJJX’业务数据中对外发送。请参与人在账务处理时，注意避免将‘XYBG’的换出资金金额与‘DJJX’业务的解冻资金重复记账。

- 为了支持债券质押式协议回购业务，Binary交易接口的通信版本号须升级到1.15或1.18， STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11。使用STEP协议的用户，交易网关程序需使用20200824及以上版本。

- 为了支持期权组合策略单边平仓，Binary交易接口的通信版本号须升级到1.18， STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11。

- 通信版本号修改方法如下：

（1）使用Binary协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultApplVerID修改为对应的通信版本号；

（2）使用STEP协议的用户，请将交易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11。

（3）对于DefaultApplVerID和DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。

- 为了支持债券质押式协议回购业务，需要在现有交易网关工作目录下的cfg/config.xml文件中platform_list节点下增加固定收益交易平台的配置,配置样例如下：

<platform>

<!-- 注释，可随意填写 -->

<description>固定收益交易平台</description>

<!-- 平台ID，必须与深交所公布一致 -->

<id>6</id>

<!-- 监听地址，可根据需要自行修改 -->

<interface>0.0.0.0</interface>

<!-- 监听端口，可根据需要自行修改 -->

<port>8024</port>

</platform>

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年4月17日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年4月19日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理人、期货公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年4月17日21:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理人、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25987818

0755-21899968

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年4月12日

附件：

期权组合策略单边平仓业务暨深市债券质押式协议回购业务优化全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 期权组合策略单边平仓业务是否需要改造系统 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 深市债券质押式协议回购业务优化是否需要改造系统 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 期权组合策略单边平仓业务相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的委托申报与成交回报-认购牛市价差策略 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的委托申报与成交回报-认沽熊市价差策略 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的委托申报与成交回报-认购熊市价差策略 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的委托申报与成交回报-认沽牛市价差策略 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的委托申报与成交回报-跨式空头策略 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的委托申报与成交回报-宽跨式空头策略 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 经营机构自身技术系统的资金、仓位前端检查 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 经营机构自身技术系统接收回报后的资金、仓位维护 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务委托撤单处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略单边平仓业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权集中竞价交易业务的行情接收与展示（期权合约熔断最近参考价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 组合策略构建与解除业务的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券质押式协议回购业务电子接口测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 债券质押式协议回购业务初始交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务质押券变更的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务提前购回的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期购回的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期续做（不变更对手方）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期续做（变更对手方）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务解除质押的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券质押式协议回购业务交易终端测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 债券质押式协议回购业务初始交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务质押券变更的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务提前购回的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期购回的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期续做（不变更对手方）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期续做（变更对手方）的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务解除质押的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 存量合约处理测试反馈项（无存量合约时反馈为“无此业务”） |  |  |  |  |  |
|  | 存量合约补充信息文件negotiable_repo_contract_sup_memberID.csv处理正确，存量合约的交易编号、交易商、交易主体信息更新正确 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 对处理成功的存量合约进行提前购回、质押券变更、到期购回、到期续做、解除质押的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 对处理成功的存量合约进行提前购回、质押券变更、到期购回、到期续做、解除质押的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券质押式协议回购业务清算交收测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 债券质押式协议回购业务初始交易的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务质押券变更（换入质押券、换出质押券、换出资金）的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务提前购回的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期购回的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期续做（不变更对手方）的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务到期续做（变更对手方）的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式协议回购业务解除质押的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券质押式三方回购业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 债券质押式三方回购业务初始交易、补券、换券、提前购回、到期购回、到期续做的委托申报、成交回报（电子接口） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购业务初始交易、补券、换券、提前购回、到期购回、到期续做的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |