关于下调基金交易经手费收费标准仿真测试的通知

各会员、基金公司及相关单位：

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年6月30日发布《关于下调基金交易经手费收费标准的通知》，为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2021年7月12日至2021年7月16日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟基金交易的业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

现将有关事项通知如下：

一、本次测试内容主要包括：

- 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）的集中竞价交易、协议大宗交易、约定购回等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）的集中竞价交易、协议大宗交易、约定购回等业务的清算交收。

二、测试日期为2021年7月12日至2021年7月16日，每日测试时间为8:30至17:00。

三、各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，做好详尽的系统测试计划，落实专人负责本次测试工作，并按照《下调基金交易经手费收费标准仿真测试方案》(见附件1)等相关技术文档做好相关准备。

四、本次测试的所有数据仅为测试使用，与实际业务行为无任何关系，不能作为任何交易、非交易、账户等业务的依据。

五、测试完成后，各参测单位务必分别在2021年7月16日18:00前提交测试反馈表（见附件2）。

六、测试联系电话：

业务咨询电话：

0755-88668616（深交所）

技术咨询电话：

0755-88668223（深交所）

0755-21899968、25946080（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年7月6日

附件1：

下调基金交易经手费收费标准仿真测试方案

一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年6月30日发布《关于下调基金交易经手费收费标准的通知》，为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2021年7月12日至2021年7月16日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试，主要通过模拟基金交易的业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金公司

- 其他各相关单位

三、测试内容

本轮仿真测试包括但不限于以下内容：

- 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）的集中竞价交易、协议大宗交易、约定购回等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）的集中竞价交易、协议大宗交易、约定购回等业务的清算交收。

四、测试时间安排

仿真测试时间为2021年7月12日至2021年7月16日，每日测试时间为8:30至17:00。本次测试为滚动测试，每个工作日均模拟1个完整业务日的交易、结算处理等全过程。

五、测试数据准备

- 结算数据安排

## 结算数据以 2021 年 7 月 9 日（星期五）收市后深市交易结算独立测试环境发送的 SJSDZmmdd.DBF、SJSJGmmdd.DBF 作为初始股份。

- 交易单元安排

## 交易单元以 2021 年7月 9 日（星期五）收市后的生产系统已开通单元为准（含测试专用交易单元）。

六、测试接入方式

1．测试参与人接入深市交易结算独立测试环境，具体可参考《深交所交易结算独立测试环境指南》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统http://www.szse.cn/marketServices/technicalservice/test/下同）。

2．测试前，须确认相关交易单元已申请配置在深市交易结算独立测试环境的测试交易网关（与期权全真环境交易网关不同）。深市交易结算独立测试环境测试交易网关的新增或变更流程请按照《深交所交易结算独立测试环境指南》中申请流程申请。

3．测试时间请参照《深交所交易独立测试系统测试时间和服务变更通知》（请参见深交所网站->市场服务->技术服务->交易独立测试系统）。

七、测试要求及注意事项

- 请各相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件2）说明原因，并通知深交所。

- 各参测单位应以独立于生产系统的测试环境开展仿真测试，应做好详尽的系统测试计划，指定专人负责本次仿真测试工作，并于开始测试前做好测试环境的准备。

- 各参测单位应于测试过程中详细记录测试现象与结果，检查其正确性，如果测试过程中发现跟预期不一致的现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位务必分别在2021年7月16日18:00前提交测试反馈表（见附件2），请会员单位、基金管理人、期货公司等交易参与者，登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接—在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；请行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

## 登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

- 请勿在深市交易结算独立测试环境开展容量、压力测试。

八、联系电话

业务咨询电话：

0755-88668616（深交所）

技术咨询电话：

0755-88668223（深交所）

0755-21899968、25946080（中国结算深圳分公司）

0755-83182222（深圳证券通信有限公司）

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

2021年7月6日

附件2：

下调基金交易经手费收费标准仿真测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  | 公司名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 (包括手机) |  |
| Email地址 |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |
| 是否参加本次测试 | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |
| 技术系统是否已就绪 | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 |  |  |  |
| 功能点 |  | 测试结果 |  |
| 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）竞价交易的委托申报、成交回报及行情处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）协议大宗交易的委托申报、成交回报及行情处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）约定购回的委托申报、成交回报处理 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）竞价交易的清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）协议大宗交易的清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 基金（封闭式基金、ETF、LOF等）约定购回的清算交收 |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 异常说明：（不超过500汉字） |  |  |  |