资金代收代付暨港股交易印花税调整等业务

2021年7月31日全网测试方案

# 一、测试目的

中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）已于2021年1月15日发布了《关于做好资金代收代付业务技术准备的通知》，为确保相关业务的顺利开展，中国结算深圳分公司联合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）定于2021年7月31日组织全网测试，通过模拟资金代收代付业务D-COM相关文件及指令的申报、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为了确保2021年8月1日港股交易印花税调整的顺利实施，深交所联合中国结算深圳分公司定于2021年7月31日组织全网测试，主要通过模拟港股通、B转H股、H股“全流通”日常交易以及相关结算的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理人

- 开通港股通业务的会员及其他交易参与人

- B转H股境内、境外券商

- H股“全流通”境内、境外券商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统、B转H系统、易境通系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年7月31日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年7月31日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 资金代收代付业务

- 通过D-COM系统上传实时代收代付清算文件；

- 接收代收代付勾单数据并在D-COM系统进行勾单；

- 接收日终代收代付明细文件。

- 港股交易印花税调整

- 港股通交易印花税按清算本金0.1%双边收取调整为按清算本金0.13%双边收取；

- H股“全流通”交易印花税按清算本金0.1%双边收取调整为按清算本金0.13%双边收取；

- B转H股印花税（境外券商清算）按清算本金0.1%双边收取调整为按清算本金0.13%双边收取；

- 港股通成交单据文件的接收与处理。

（一）T日（模拟2021年7月31日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟B转H股、H股“全流通”日常交易的委托申报、成交回报。

模拟深市证券、港股通证券、B转H股、H股“全流通”的股份及资金清算交收等业务处理。

模拟资金代收代付业务的清算数据上传、接收反馈和勾单数据。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年7月31日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00；其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (7月31日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年7月31日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购业务） |  |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年7月31日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 6 | 14:30后 | 发送港股通成交单据文件 | 开通深港通下港股通业务的交易参与人接收并处理港股通成交单据文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年7月31日的交易） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

资金代收代付业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (7月31日) | 测试内容 |
| --- | --- |
| 9:00-12:00 | 证券公司： 上传CDS保费支付代收代付数据；在D-COM系统上接收代收代付数据并勾单； 基金管理人： 上传ETF代收代付数据；在D-COM系统上接收代收代付数据； ETF托管行： 在D-COM系统上接收代收代付数据并勾单； |
| 12:00-12:30 | 中国结算深圳分公司发送当日最终交收结果数据 |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2021年7月30日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年8月2日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年7月30日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户0199900000—0199900001（A股个人）。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送，可直接开通相关权限，但不适用于发行、增发、网络投票业务测试。

- 资金代收代付业务

## 基金管理人上传的ETF业务代收代付数据，需以生产环境已有数据为准。

## 结算参与机构上传的CDS保费支付代收代付数据，可使用生产环境已有CDS合约信息或T日测试新达成的CDS合约信息。

## 本次测试ETF代收代付相关业务，中国结算深圳分公司将向所有结算参与人发送代收代付模拟测试数据供结算参与人进行勾单测试。模拟测试的ETF代码具体为：深市单市场ETF使用159901，跨市场ETF使用159919，货币ETF使用159001。模拟测试的证券账户为0199900000、0199900001。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年7月31日的A股现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、B转H系统、易境通系统（H股“全流通”业务）。

- D-COM系统在2021年7月31日期间属于测试环境，2021年7月31日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 深交所仅向已开通深港通下港股通业务交易权限且开通了FTS生产系统点对点数据交换服务的交易参与人发送深市港股通成交单据文件(hkexecution_tax_memberID_yyyymmdd.tsv)，发送文件的目录与网络投票回报文件(evotereport_YYYYMMDD.csv)的目录相同。若交易参与人当天无港股成交记录，则为空文件。

- 参加代收代付业务测试的结算参与机构须升级D-COM网关到20210507版本，升级D-COM业务终端到20210622版本，网关和终端软件可从中国结算官网（http://www.chinaclear.cn）或深证通官网(https://biz.sscc.com)下载。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年7月31日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的备份工作，再准备2021年7月31日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年8月2日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年7月31日15:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理人、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25987818

0755-25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年7月26日

附件：

资金代收代付暨港股交易印花税调整等业务

2021年7月31日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 港股交易印花税调整相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 资金代收代付相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 资金代收代付测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | ETF申购现金替代-代收付(业务类别：DEGT) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回的现金差额(业务类别：DEXC) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回现金替代退补款(业务类别：DETB) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF赎回现金替代-代收付(业务类别：DEST) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨市场ETF场内实物申购赎回业务的现金差额(业务类别：DKXC) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨市场ETF场内实物申购赎回业务的现金替代退补款(业务类别：DKTB) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 跨市场ETF场内实物赎回的现金替代-代收付(业务类别：DKST) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金收益(业务类别：DESY) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | CDS业务保费支付(业务类别：DCBF) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM业务终端相关功能 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 港股交易印花税调整测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股“全流通”交易委托委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易委托委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通成交单据文件的接收与处理 (hkexecution_tax_memberID_yyyymmdd.tsv) |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易印花税的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股“全流通”交易印花税的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易印花税的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件（重点检查PCF）的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |