基金增加扩位证券简称2021年8月7日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年6月11日发布《关于做好基金增加扩位证券简称的技术准备通知》，为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2021年8月7日组织全网测试，主要通过模拟证券相关信息文件处理，证券交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为配合香港联合交易所现货市场交易网关第一阶段市场演习，深交所定于2021年8月7日组织全网测试，主要通过模拟申报港股通委托、接收港股通行情和港股产品信息文件等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

同时，中国结算深圳分公司将开展结算主机升级内部测试。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金公司

- 开通港股通业务的会员及其他交易参与人

- 行情服务商

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年8月7日），港股通证券模拟全日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年8月7日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 基金增加扩位证券简称

- 深市静态交易参考信息处理；

- 基金（封闭式基金、ETF、LOF、基础设施基金等）的委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 网络投票处理；

- 其他证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示。

- 港股通业务

- 港股通委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 港股产品信息等文件接收与加载。

（一）T日（模拟2021年8月7日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试各类基金的交易、非交易业务以及网络投票），接收成交回报与实时行情。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

（二）恢复验证测试内容（模拟2021年8月7日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年8月9日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身技术系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年8月7日（星期六）8:30至17:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月7日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年8月7日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购业务） | 重点测试基金增加扩位证券简称后相关基金的委托申报、成交回报、行情接收与展示，网络投票等业务。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件。 | 接收网络投票回报文件。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司进行结算主机升级内部测试。 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送。 | 接收结算数据。 |  |
| 实际时间 (8月7日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 15:00前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2021年8月7日 |
| 15:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 15:00-16:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，15:30-15:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 15:00-15:50（15:10开盘，15:15开始连续竞价，15:50平台闭市） 综合金融服务平台 15:00-16:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:55） 非交易处理平台 15:00-16:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:50） 固定收益交易平台 15:00-16:00（债券质押式协议回购业务） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年8月9日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年8月7日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-10:45 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 10:45-11:00 | 中午休市 |  |
| 5 | 11:00-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 6 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 7 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排 |  |  |  |
| 1 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2021年8月6日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年8月9日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年8月6日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 基金增加扩位证券简称测试数据

（1）证券交易业务

| ## 证券种类 | ## 证券代码 | ## 证券简称 ## （Symbol） | ## 扩位证券简称 ## （SymbolEX） |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式基金 | 184801 | 鹏华前海 | 鹏华基金前海万科 |
| ETF | 159901 | 深100ETF | 易方达深证100ETF |
|  | 159919 | 300ETF | 沪深300ETF |
| LOF | 160105 | 南方积配 | 南 方 积 配 |
|  | 160211 | 国泰小盘 | 国泰基金中小盘 |
| 基础设施基金 | 180101 | 蛇口产园 | 博时招商蛇口产园 |
|  | 180201 | 广州广河 | 广州广河REITs |
| 股票 | 000001 | 平安银行 | 平安银行 |
| 债券 | 100303 | 国债303 | 国债303 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记以上证券的无限售流通股（以下简称“00股份”）各100,000份（股/张）。

（2）LOF发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行总量 | 申购起始 | 申购截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169999 | LOF发行扩位测试 | 1.0 | 100亿元 | 2021/8/7 | 2021/8/7 |

（3）网络投票业务

| 投票代码 | 投票简称 | 投票简称（扩） | 基础证券代码 | 基础证券简称 | 网络投票期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369001 | 前海基投 | 鹏华前海万科基投 | 184801 | 鹏华基金前海万科 | 2021/8/7-2021/8/7 |
| 369002 | 国泰基投 | 国泰基金小盘基投 | 160211 | 国泰基金中小盘 | 2021/8/7-2021/8/7 |
| 362142 | 宁行投票 | 宁波银行测试投票 | 002142 | 宁波银行 | 2021/8/7-2021/8/7 |

模拟的具体议案设置如下：

| 投票代码 | 议案序号 | 议案名称. | 申报价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 369001 | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
|  | 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
|  | 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
|  | 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
| 369002 | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
|  | 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
|  | 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
|  | 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
|  | 3 | 略去具体事项 | 3.00 |
| 362142 | 1 | 略去具体事项 | 1.00 |
|  | 2 | 增选董事（3选2，累积投票） |  |
|  | 2.01 | 张三 | 2.01 |
|  | 2.02 | 李四 | 2.02 |
|  | 2.03 | 王五 | 2.03 |

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的会员代码（6位数字）。每个测试账户在投票权益登记日持有上述相应证券各10,000份（股）。

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年8月7日的A股现货结算备付金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2021年8月7日期间属于测试环境，2021年8月7日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年8月7日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年8月7日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年8月9日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、行情服务商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年8月7日16:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25987818、25946080

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年8月2日

附件：

基金增加扩位证券简称2021年8月7日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 基金增加扩位证券简称是否需要改造系统 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 基金之外的其他证券品种是否已使用SymbolEx字段 |  | ◎已使用 ◎未使用 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 基金增加扩位证券简称相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 加载静态证券信息文件（特别关注securities、issueparams、cashsecurityclosemd中的Symbol和SymbolEx） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 封闭式基金交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF发行的委托申报与委托确认 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基础设施基金交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票业务的委托申报与委托确认 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 前台及行情展示界面在展示基金的证券简称时按照要求显示SymbolEx字段的完整内容 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权合约的证券简称显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金、期权之外的其他证券品种的证券简称显示情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 营业部相关技术系统的委托申报和成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 营业部相关技术系统展示基金的证券简称时按照要求显示SymbolEx字段的完整内容 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网站、APP、微信等前台界面在展示网络投票的投票简称时的显示情况 |  |  | ◎仅能显示4个汉字 ◎可显示8个汉字 ◎应用未使用 |  |
|  | 网站、APP、微信等前台界面在展示网络投票的证券简称时的显示情况 |  |  | ◎仅能显示4个汉字 ◎可显示8个汉字 ◎应用未使用 |  |
| 港股通业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |