基金增加扩位证券简称暨结算主机升级

2021年8月21日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年6月11日发布《关于做好基金增加扩位证券简称的技术准备通知》，并于2021年7月30日发布《关于深圳证券交易所基金增加扩位证券简称有关事项的通知》，为确保相关业务的顺利实施，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于2021年8月21日组织全网测试，主要通过模拟证券相关信息文件处理，证券交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收等处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

为配合香港联合交易所现货市场交易网关第一阶段市场演习，深交所定于2021年8月21日组织全网测试，主要通过模拟申报港股通委托、接收港股通行情和港股产品信息文件等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确适应性。

为提供更好的市场服务，中国结算深圳分公司拟对结算系统主机进行升级，中国结算总部拟对统一账户平台主机进行升级。为确保相应主机升级的顺利实施，中国结算联合深交所定于2021年8月21日组织全网测试，主要通过模拟深市（含现货、期权等品种）及港股证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收、账户开立等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金公司

- 期货公司

- B转H股境内券商

- H股“全流通”境内券商

- 中国银行深圳分行

- 开通港股通业务的会员及其他交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 开户代理机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟2个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年8月21日、T+1日2021年8月22日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年8月21日）。

统一账户平台模拟1个完整业务日（即模拟T日2021年8月21日），开户代理机构通过PROP报送账户业务，接收账户日终文件。

本次测试重点包括以下内容：

- 基金增加扩位证券简称

- 深市静态交易参考信息处理；

- 基金（封闭式基金、ETF、LOF、基础设施基金等）的委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 网络投票处理；

- 其他证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示。

- 港股通业务

- 港股通委托申报、成交回报、行情接收与展示；

- 港股产品信息等文件接收与加载。

- 结算系统主机升级

- 深市现货证券日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、解除限售等业务指令的申报以及结算处理等。

- B转H交易及转托管、指定不交收和指定资金用途等指令的申报以及结算处理等。

- 深市股票期权交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- B股交易、交收、一类指令、二类指令的申报及处理等。

- H股全流通(需外汇申报)、交易业务及相关的结算处理等。

- 配股、权益分派、权证行权、要约收购、转股、回售、赎回的申报及结算处理等。

- 基金申赎代收代付数据（管理人清算数据上传）。

- 统一账户平台主机升级

- 账户实时业务的申报及处理（包括账户开立、注销、资料修改、查询等所有账户类业务）。

- 账户日终文件的接收和验证。

（一）T日、T+1日测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市现货证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试各类基金的交易、非交易业务以及网络投票），接收成交回报与实时行情，股份及资金清算交收等业务处理。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，股份及资金清算交收等业务处理。

模拟深市股票期权交易、非交易业务相关的委托申报、接收成交回报与行情、合约与资金的清算交收等。

基金管理人模拟基金申赎代收代付数据（管理人清算数据上传）。

模拟ETF申购赎回、融资融券业务、发行、配股、权益分派、权证行权、要约收购、转股、回售、赎回、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、解除限售、H股“全流通”（需外汇申报）、B转H交易及转托管、指定不交收和指定资金用途等业务指令申报及回报处理、日终股份和资金清算交收。

模拟B股交易、交收、一类指令、二类指令的申报及处理等。

# 模拟账户相关业务的申报及处理，接收并验证账户日终文件。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年8月21日（星期六）8:30至20:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深交所交易系统T+1日接收交易委托的时间为16:30至17:30，协议交易时段为16:30至18:00，其中17:00-17:05模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月21日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年8月21日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购业务） | 重点测试基金增加扩位证券简称后相关基金的委托申报、成交回报、行情接收与展示，网络投票等业务。 基金管理人上传GLRQS.DBF。 证券公司上传差异化征税明细申报数据ZSMXSB.DBF。 测试期间，深交所将模拟实时切换为福田中心为主中心、南方中心为备中心运行直至T日收市，请各参测单位注意检查自身技术系统的正确适应性。 |  |
| 09:00、10:30、11:00、11:30、12:00 | 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0mmdd.DBF。 | 接收、核对、处理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 12:00-14:30 | 接收并处理T+1日的PCF、IOPV文件。 | 在深交所挂牌ETF产品的基金公司发送T+1日测试使用的PCF、IOPV至交易系统。（文件生效日期为20210822，从2021年8月23日生产系统使用的PCF、IOPV文件复制并相应修改日期信息） |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |
| 15:30左右 | 晚间下发T+1日静态交易参考信息文件pre* | 接收静态交易参考信息文件pre* |  |
| 实际时间 (8月21日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 16:30前 | 早间下发T+1日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T+1日：2021年8月22日 |
| 16:30-18:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，17:00-17:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:30-17:30（16:40开盘，16:45开始连续竞价，17:30平台闭市） 综合金融服务平台 16:30-18:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:45） 非交易处理平台 16:30-18:00（期权、质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为17:30） 固定收益交易平台 16:30-18:00（债券质押式协议回购业务） | 重点测试基金增加扩位证券简称后相关基金的委托申报、成交回报、行情接收与展示。 |  |
| 16:30、17:30、17:40、17:50、18:00 | 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0mmdd.DBF。 | 接收、核对、处理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。 |  |
| 18:00-20:00 | 中国结算深圳分公司模拟T+1日股份资金清算交收。 |  |  |
| 20:00后 | T+1日结算数据发送。 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年8月21日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-13:00 | 持续交易时段 10:30-11:30香港联交所模拟交易系统故障。 |  |
| 4 | 13:00-13:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 13:10-13:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年8月21日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:00-13:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 13:10-15:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 15:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

H股“全流通”中国结算深圳分公司将模拟2个结算日进行处理，下发2次结算数据。具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月21日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 中国结算深圳分公司发送第一批次外汇报送数据 | 境内证券公司接收 HGWHBS0mmdd.DBF，进行外汇报送。 | T日：2021年8月21日 |
| 9:00-11:30 | 境内证券公司进行H股全流通的委托申报及成交回报接收（注：委托申报截止时间为11:30） |  |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司发送第一次结算数据 | 境内证券公司接收结算数据并核对，然后进行股份及资金交收以及外汇报送。 |  |
| 15:30以后 | 中国结算深圳分公司发送第二次结算数据 | 境内证券公司接收结算数据并核对，然后进行股份及资金交收以及外汇报送。 | T+1日：2021年 8月22日 |

B转H股交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月21日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-11:30 | 境内证券公司进行B转H委托申报及成交回报接收。 |  | T日：2021年8月21日 |
|  | 中国结算深圳分公司接收B转H行情。 |  |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理。 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司向境内券商发送T日的B转H结算数据。 | 境内证券公司接收结算数据并核对。 |  |
| 实际时间 (8月21日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| 16:30-17:30 | 境内证券公司进行B转H委托申报及成交回报接收。 |  | T+1日：2021年8月22日 |
|  | 中国结算深圳分公司接收B转H行情。 |  |  |
| 18:00-20:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理。 |  |  |
| 20:00-20:30 | 中国结算深圳分公司向境内券商发送T+1日的B转H结算数据。 | 境内证券公司接收结算数据并核对。 |  |

统一账户平台（UAP）模拟1个业务日2021年8月21日，测试安排请见下表：

| 时间段 | 开户代理机构测试内容 |
| --- | --- |
| 9:00-12:00 （UAP实时业务测试时段） | 1) 一码通账户开立 2) 证券账户开立 3) 账户注册资料修改 4) 一码通账户注销 5) 证券账户注销 6) 账户注册资料查询 7) 证券账户查询 8) 一码通账户查询 9) 首次交易日期查询 10) 账户资料核对 11) 证券账户使用信息维护 12) 合伙人信息维护 13) 适当性管理信息维护 14) 客户关键信息修改历史查询 15) 休眠账户激活 16) 不合格账户解除限制 17) 证券账户关联关系维护 18) 证券账户解除挂失 19) 存量账户关联关系报送信息查询 20) 不合格账户查询 21) 股转账户标识维护 22) 股转使用信息维护 23) 港股通交易权限标识维护 24) TA 账户资料查询 25) TA 账户与基金销售机构关联关系查询 26) TA 账户与场内证券账户对应关系维护 27) TA 账户查询 28) 身份信息核查 29) 机构信息核查 30) 出入境证件信息核查 |
| 12:00-18:00 （UAP日终文件下发时段） | 接收UAP下发的当日日终文件，包括所有增量文件和全量文件，并验证日终文件的正确性。 |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2021年8月20日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据，以2021年8月20日（星期五）统一账户平台日终结束后生产环境的数据作为账户基础数据。T+1日测试以T日深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年8月23日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

T日，ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年8月20日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传T日测试使用的PCF/IOPV文件。

T+1日，请在深交所挂牌ETF的所有基金公司于14:30前通过生产文件网关发送T+1日测试使用的PCF和IOPV文件，文件生效日期应为20210822，文件内容与2021年8月23日（星期一）交易生产系统保持一致。

- 基金增加扩位证券简称测试数据

（1）证券交易业务

| ## 证券种类 | ## 证券代码 | ## 证券简称 ## （Symbol） | ## 扩位证券简称 ## （SymbolEX） |
| --- | --- | --- | --- |
| 封闭式基金 | 184801 | 鹏华前海 | 鹏华前海 |
| ETF | 159901 | 深100ETF | 深证100ETF易方达 |
|  | 159919 | 300ETF | 沪深300ETF |
| LOF | 160105 | 南方积配 | 南方积配LOF |
|  | 160211 | 国泰小盘 | 国泰小盘LOF |
| 基础设施基金 | 180101 | 蛇口产园 | 博时蛇口产园REIT |
|  | 180201 | 广州广河 | 平安广州广河REIT |
|  | 180901 | 测试REIT | 测试专门新增REIT |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记以上证券的无限售流通股（以下简称“00股份”）各100,000份（股/张）。

（2）LOF发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行总量 | 申购起始 | 申购截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169999 | LOF发行 扩位测试 | 1.0 | 100亿元 | 2021/8/21 | 2021/8/22 |

（3）网络投票业务

| 投票代码 | 投票简称 | 投票简称（扩） | 基础证券代码 | 基础证券简称 | 网络投票期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 369001 | 易方达100ETF基投 | 易方达100ETF基投 | 159901 | 深证100ETF易方达 | 2021/8/21-2021/8/21 |
| 369002 | 国泰基金 小盘基投 | 国泰基金 小盘基投 | 160211 | 国泰小盘LOF | 2021/8/21-2021/8/21 |

模拟的具体议案设置如下：

| 投票代码 | 议案序号 | 议案名称. | 申报价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 369001 | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
|  | 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
|  | 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
|  | 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
| 369002 | 1 | 略去具体事项（可逐项表决） | 1.00 |
|  | 1.01 | 略去具体事项 | 1.01 |
|  | 1.02 | 略去具体事项 | 1.02 |
|  | 2 | 略去具体事项 | 2.00 |
|  | 3 | 略去具体事项 | 3.00 |

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为生产环境中各交易参与人的会员代码（6位数字）。每个测试账户在投票权益登记日持有上述相应证券各10,000份。

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持有份额仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

- 结算系统主机升级各业务场景的数据如下：

- 新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（个人）、0809900000—0809900001（法人）、2089900000—2089900001（个人）、2879900000—2879900001（法人）。

- 新股发行

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 网上发行申购日 | 网上发行总股数（万） | 网上发行价 | 申购数量上限（万） | 申购基数 | 中签日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创业板股票 | 301883 | 创测883 | 2021/8/21 | 3000 | 21.03 | 3 | 500 | 2021/8/22 |
| 创业板存托凭证 | 309802 | 创测2DR | 2021/8/21 | 11000 | 22.00 | 11 | 500 | 2021/8/22 |
| 主板存托凭证 | 001002 | 主测2DR | 2021/8/21 | 12000 | 23.00 | 12 | 500 | 2021/8/22 |
| 主板股票 | 003201 | 中测201 | 2021/8/21 | 20000 | 24.00 | 20 | 500 | 2021/8/22 |

上述中签号码均为中签尾数1、3、5、7、9，请使用统一账户平台生产环境的A股证券账户（不含0199900000、0199900001、0809900000、0809900001等测试专用证券账户）申购，可申购额度以2021年8月20日（周五）生产环境下发的SJSKS为准。

- 可转债发行

| 股票代码 | 000001 | 股票简称 | 平安银行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上市可转债代码 | 127999 | 上市可转债简称 | 平安转债 |
| 总发行量 | 20,000,000张 | 发行价格 | 100元/张 |
| 网上配售、申购日期 | 2021-08-21 |  |  |
| 申购代码 | 070001 | 申购简称 | 平安发债 |
| 申购数量 | 4,000,000张 | 申购基数 | 10张 |
| 申购上限 | 4,000,000张 |  |  |
| 中签处理日期 | 2021-08-22（中签尾数：1,3, 5,7,9） | 定价发行价格 | 100元/张 |
| 老股东优先配售比例（每股折算价） | 10元 |  |  |
| 配售代码 | 080001 | 配售简称 | 平安配债 |
| 配售认购价格 | 100元/张 |  |  |

中国结算深圳分公司为2021年8月20日日终持有000001证券的账户按每10股配售1张的比例生成080001的持仓。

- 增发业务

| 申购 代码 | 证券简称 | 上市证券代码 | 增发 价格 | 老股东优 先认购比例 | 公众配 售比例 | 总股数及 申购上限 | 申购 下限 | 股权登记日 | 申购日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070778 | 铸管增发 | 000778 | 6.90 | 0.5 | 0.8 | 1亿股 | 1 | 2021-08-20 | 2021-08-21 |

- A股权益分派

| 方案 日期 | 格力电器（000651） 派息送股转增 每10股派4元（含税） 每10股送1股，转增2股 | 华邦健康 （002004） 派息 每10股派3元（含税） | 金融街 （000402） 转增 每10股转增3.5股 | 乐普医疗 （300003） 派息送股 每10股派0.5元（含税） 每10股送4.5股 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通股（股份性质00）和限售股（股份性质01）各10,000股。

本次测试，交易系统不对以上证券除权除息。

- LOF申购赎回

生产系统所有可申赎的LOF均可用于测试。

- 债券分销

| 方案 日期 | 国债分销 分销代码：101688 挂牌代码：191764 转换比例：1 | 企债分销 分销代码：101657 挂牌代码：111097 转换比例：1 |
| --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 分销日期 | 分销日期 |
| 2021-08-22 | 转换日期 | 转换日期 |

以上分销债券均由深交所模拟分销商代为挂牌，发行价格均为100元/张，认购基数为10张，发行数量为100,000,000张。

- 债券兑付（分批兑付、全部兑付）

| 方案 日期 | 债券分批兑付 （数量调整全额付息) 19 深湾 01（112907） 兑付比例：20/100 兑付利息：每张利息5元 | 债券分批兑付 （数量调整按兑付比例付息) 19 国厚 01（112923） 兑付比例：20/100 兑付利息：每张利息5元 | 债券分批兑付 （面值调整) 21 满易 3A（136295） 兑付利息：每张利息5元 兑付后面值：80元 | 债券全部兑付 21 涪陵 05 (133001) 兑付利息：每张利息5元 | 债券派息 进出2102 (108803） 每张利息5元 兑付利息：每张利息3.2元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |
| 2021-08-22 | 资金到账日 | 资金到账日 | 资金到账日 | 资金到账日 | 资金到账日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述债券各10,000张。

本次测试，交易系统不对以上证券除权除息。

- 债券转股换股

| 方案 日期 | 可转债报盘转股 中鼎转2（127011） 转股标的：000887 转股价格：15.00 | 可转债强制转股 长集转债（128105） 转股标的：002616 转股价格：8.11 强制转股比例：20/100 | 可交换债券换股 21天壕 E1（117180） 换股标的：300332 换股价格：6.45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 转股申报日 | 登记日 | 换股申报日 |
| 2021-08-22 | 转股申报日 |  | 换股申报日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述债券各10,000张。

- 债券回售、赎回

| 方案 日期 | 债券回售 21 申宏 04（149553） 回售价格：105元 | 债券回售撤销 21 申宏 04（149553） | 债券赎回 21 青城 06(149555） 赎回比例：20/100 赎回利息：每张利息5元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 回售申报日 |  | 股权登记日 |
| 2021-08-22 | 回售资金清算日 | 回收撤销申报日 | 资金到账日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述债券各10,000张。

- 要约收购

|  | 用例一 | 用例二 | 用例三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收购编码 | 990263 | 990264 | 990265 |
| 证券代码 | 000100 | 200011 | 002408 |
| 收购股份性质 | 仅收购无限售流通股 | 仅收购无限售流通股 | 无限售流通股和限售流通股（限售流通股通过DCOM申报） |
| 收购价格 | 10.45元 | 10.05港元 | 6.48元 |
| 收购申报日 | 2021-08-21 | 2021-08-21 | 2021-08-21 |
| 收购过户日 | 2021-08-22 | 2021-08-22 | 2021-08-22 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记000100、002408证券各10,000股。

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001账户在每个有效的B股托管单元新增登记200011证券各10,000股。

- 权证行权

中国结算深圳分公司将为现金选择权测试用户增加现金选择权份额和标的证券股份，具体规则如下：

- 对于A股现金选择权和其标的证券：

测试证券：股权激励自主行权代码037999，标的证券002172；现金选择权代码038999，标的证券000758。

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记037999、038999权证各10,000份，新增登记000758证券各10,000股。

- 对于B股现金选择权和其标的证券：

测试证券：附条件现金选择权行权代码238905，标的证券200992。

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001账户在每个有效的B股托管单元新增登记238905现金选择权各10,000份，新增登记200992证券各10,000股。

| 现金选择权代码 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 037999 （通过D-COM系统申报行权指令，交易系统不挂牌） | 行权方式：股权激励自主行权，证券结算 行权日期：2021-08-21 行权价格：4.5元，行权比例1:1 标的证券代码：002172 |
| 038999 | 行权方式：普通现金选择权，证券结算 行权日期：2021-08-21行权价格：24.04元，行权比例1:1 标的证券代码：000758 |
| 238905 | # 行权方式：附条件现金选择权，证券结算 # 行权日期：2021-08-21行权价格：12.39元，行权比例1:1 # 标的证券代码：200992 # 行权清算日：2021-08-21 |

- 配股认购及转换

| 基础证券 | 中国武夷 (000797) |
| --- | --- |
| 配股代码 | 080797 |
| 转换标的代码 | 000797 |
| 配股价格 | 1.5元 |
| 配股认购日期 | 2021-08-21 |
| 配股转换日 | 2021-08-22 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记配股权证080797各10,000份，请参加测试的结算参与人按上述规则自行构造2021年8月21日的初始配股权证。

- 缩股

| 证券代码 | 盛达资源 （000603） |
| --- | --- |
| 缩股方案 | 每10股缩为7.5股 |
| 股权登记日 | 2021-08-21 |
| 除权日期 | 2021-08-22 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记000603证券各10,000股。

- 证券转换

| 被转换代码（旧） | 富森美 （002818） |
| --- | --- |
| 转换代码（新） | 东方中科（002819） |
| 转换方案 | 每1股富森美股票换0.7050股东方中科股票 |
| 股权登记日 | 2021-08-21 |
| 转换到账日 | 2021-08-21 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记002818证券各10,000股。

- 退出结算系统

| 证券代码 | 证券简称 | 退出结算系统日期 |
| --- | --- | --- |
| 003999 | 测试退出 | 2021-08-21 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记003999证券各10,000股。

- 基金清盘

| 方案日期 | 纳指LOF（161130） |
| --- | --- |
| 2021-08-21 | 基金清盘日 |
| 2021-08-22 | 清盘资金到帐日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记161130证券各10,000份。

- ETF份额标准化

| 方案日期 | 中小300（159907） 份额折算比例：0.473256 零碎份额处理方式：舍尾 | 深TMT（159909） 份额折算比例：1.37984 零碎份额处理方式：进位 | 深价值（159913） 份额折算比例：0.7654392213 零碎份额处理方式：循环进位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 停牌 标准化处理日 | 停牌 标准化处理日 | 停牌 标准化处理日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述基金各10,000份。

- B转H权益分派

| 方案 日期 | 中集H代（299901） 每10股派0.5元 每10股送1.2股 | 丽珠H代（299902） 每10股派1.3元 每10股送2.3股 |
| --- | --- | --- |
| 2021-08-21 | 红股到帐日 | 登记日 |
| 2021-08-22 | 红利资金到帐日 | 红利红股到帐日 |

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001账户在每个B转H股结算参与人的托管单元新增登记上述证券各10,000股。

- 解除限售

2021年8月21日，将证券002998（优彩资源）的股份性质为01的限售流通股全部解限售。

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记002998证券的股份性质01各10,000股。

- 股份登记

2021年8月21日，中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记309901（测试登记）证券各10,000股。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年8月21日的A股现货结算备付金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、统一账户平台。

- D-COM系统在2021年8月21日期间属于测试环境，2021年8月21日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试当日，开户代理机构使用生产环境PROP参数配置接入本次统一账户平台全网测试环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年8月21日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年8月21日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年8月23日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、行情服务商、期货公司、B转H股境内券商、H股“全流通”境内券商、结算参与机构、开户代理机构及相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年8月21日20:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算公司总部： 010-50938662

中国结算深圳分公司：0755-25946080、25987818

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

2021年8月16日

附件：

基金增加扩位证券简称暨结算主机升级

2021年8月21日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 基金增加扩位证券简称是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 基金之外的其他证券品种是否已使用SymbolEx字段 |  | ◎已使用 ◎未使用 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 基金增加扩位证券简称相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 加载静态证券信息文件（特别关注securities、issueparams、cashsecurityclosemd中的Symbol和SymbolEx） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 封闭式基金交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF发行的委托申报与委托确认 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF的PD券商加载PCF文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基础设施基金交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票业务的委托申报与委托确认 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 前台及行情展示界面在展示基金的证券简称时按照要求显示SymbolEx字段的完整内容 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权合约的证券简称显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金、期权之外的其他证券品种的证券简称显示情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 营业部相关技术系统的委托申报和成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 营业部相关技术系统展示基金的证券简称时按照要求显示SymbolEx字段的完整内容 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网站、APP、微信等前台界面在展示网络投票的投票简称时的显示情况 |  |  | ◎不能完整显示 ◎可完整显示 ◎应用未使用 |  |
|  | 网站、APP、微信等前台界面在展示网络投票的基础证券简称时的显示情况 |  |  | ◎不能完整显示 ◎可完整显示 ◎应用未使用 |  |
| 港股通业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 结算系统主机升级测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 集中竞价交易结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议交易结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票质押式回购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 质押式报价回购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 融资融券业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 约定购回业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | IPO新股发行结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF发行结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可转债网上公开发行结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 配股认购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 增发业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股份登记结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | A股权益分派结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 证券转换结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 缩股结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF申购赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金清盘结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券兑付及分批兑付结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券转股结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可交换债换股结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 要约收购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 退出结算系统结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 质押券出入库结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转托管结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 解除限售结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 权证行权结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金申赎代收付数据（管理人清算数据上传）结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券分销结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF份额标准化结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易的结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股权益分派结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股全流通结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 数据接口接收处理情况 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B股一二类指令结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 指定不交收和指定资金用途结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |
| 统一账户平台主机升级测试反馈项. 一码通账户开立; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户开立; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 账户注册资料修改; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 一码通账户注销; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户注销; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 账户注册资料查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 一码通账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 首次交易日期查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 账户资料核对; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户使用信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 合伙人信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 适当性管理信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 客户关键信息修改历史查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 休眠账户激活; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 不合格账户解除限制; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户关联关系维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户解除挂失; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 存量账户关联关系报送信息查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 不合格账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 股转账户标识维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 股转使用信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 港股通交易权限标识维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户资料查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户与基金销售机构关联关系查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户与场内证券账户对应关系维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 身份信息核查; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 机构信息核查; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 出入境证件信息核查; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 业务核对文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的一码通账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的证券账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的证券账户使用信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的合伙人信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 休眠账户通知文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 开户统计文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户业务日终回报文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 资金清算文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日失信人员开户信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 未报送港股通交易权限的证券账户数据; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 沪市账户托管对账文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量一码通账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量证券账户资料; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量证券账户使用信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量适当性管理信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量不合格账户信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量带股转标识的证券账户文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量股转使用信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 全量对应TA账户的场内证券账户文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | T日模拟南方数据中心为备、福田数据中心为主运行期间，通过交易网关申报各类业务的委托，并接收成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | T日模拟南方数据中心为备、福田数据中心为主运行期间，通过行情网关接收各类业务的行情并显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |