结算主机升级2021年8月28日全网测试方案

# 一、测试目的

为提供更好的市场服务，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司拟对结算系统主机进行升级，中国结算总部拟对统一账户平台主机进行升级。为确保相应主机升级的顺利实施，中国结算联合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）定于2021年8月28日组织全网测试，主要通过模拟深市证券及港股证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收、账户开立等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 中国证券金融股份有限公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金公司

- 期货公司

- B转H股境内券商

- H股“全流通”境内券商

- 中国银行深圳分行

- 开通港股通业务的会员及其他交易参与人

- 结算参与机构

- 开户代理机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年8月28日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年8月28日）。

统一账户平台模拟1个完整业务日（即模拟T日2021年8月28日），开户代理机构通过PROP报送账户业务，接收账户日终文件。

本次测试重点包括以下内容：

- 结算系统主机升级

- 深市现货证券日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通、发行、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、解除限售等业务指令的申报以及结算处理等。

- B转H交易及转托管、指定不交收和指定资金用途等指令的申报以及结算处理等。

- 深市股票期权交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- 港股通证券交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- B股交易、交收、一类指令、二类指令的申报及处理等。

- H股全流通(需外汇申报)、交易业务及相关的结算处理等。

- 配股、权益分派、权证行权、要约收购、转股、回售、赎回的申报及结算处理等。

- 基金申赎代收代付数据（管理人清算数据上传）。

- 统一账户平台主机升级

- 账户实时业务的申报及处理（包括账户开立、注销、资料修改、查询等所有账户类业务）。

- 账户日终文件的接收和验证。

（一）T日测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，股份及资金清算交收等业务处理。

# 深圳证券通信有限公司模拟南方中心交易托管网故障，各参测单位检查自身交易备份是否完备，确保技术系统可正确平稳运行。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，股份及资金清算交收等业务处理。

基金管理人模拟基金申赎代收代付数据（管理人清算数据）上传。

模拟ETF申购赎回、融资融券业务、转融通、发行、配股、权益分派、权证行权、要约收购、转股、回售、赎回、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、解除限售、H股“全流通”（需外汇申报）、B转H交易及转托管、指定不交收和指定资金用途等业务指令申报及回报处理、日终股份和资金清算交收。

模拟B股交易、交收、一类指令、二类指令的申报及处理等。

# 模拟账户相关业务的申报及处理，接收并验证账户日终文件。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年8月28日（星期六）8:30至19:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00，协议交易时段为9:15至15:30，其中11:30-13:00模拟中午休市。

中国结算统一账户平台T日的日间业务接口报送时间为9:00至15:00，15:00之后通过PFX进行账户日终文件下发。

- 深市证券交易、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月28日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年8月28日 |
| 9:15-15:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30（15:05开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15） 非交易处理平台 9:15-15:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00） 固定收益交易平台 9:15-15:30（债券质押式协议回购业务） | 基金管理人上传GLRQS.DBF。 参与人上传差异化征税明细申报数据ZSMXSB.DBF。 10:30-11:00深圳证券通信有限公司模拟南方中心交易托管网故障，请各参测单位注意检查自身技术系统网关接入和委托申报情况。 期间模拟性能测试，请各参测会员在T日10:00-10:05、13:30-13:35期间以最大速率持续报盘。 期间模拟容量测试，请各参测会员按照“七、测试要求”申报委托。 |  |
| 9:00、11:30、13:00、15:00、15:30 | 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0mmdd.DBF。 | 接收、核对、处理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。 |  |
| 15:30-17:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 17:30后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |

- 港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年8月28日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年8月28日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:00-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- H股“全流通”中国结算深圳分公司将模拟1个结算日进行处理，下发1次结算数据。具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月28日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 中国结算深圳分公司发送第一批次外汇报送数据 | 境内券商接收 HGWHBS0mmdd.DBF，进行外汇报送。 | T日：2021年8月28日 |
| 9:00-12:10 | 境内证券公司进行H股全流通的委托申报及成交回报接收（注：委托申报截止时间为12:10） |  |  |
| 12:40-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司发送第一次结算数据 | 境内证券公司接收结算数据并核对，然后进行股份及资金交收以及外汇报送。 |  |

- B转H交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (8月28日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-12:10 | 境内证券公司进行B转H委托申报及成交回报接收。 |  | T日：2021年8月28日 |
|  | 中国结算深圳分公司接收B转H行情。 |  |  |
| 12:40-17:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理。 |  |  |
| 17:00-17:30 | 中国结算深圳分公司向境内券商发送T日的B转H结算数据。 | 境内证券公司接收结算数据并核对。 |  |

- 统一账户平台（UAP）模拟1个业务日（2021年8月28日），测试安排请见下表：

| 时间段 | 开户代理机构测试内容 |
| --- | --- |
| 9:00-15:00 （UAP实时业务测试时段） | 1) 一码通账户开立 2) 证券账户开立 3) 账户注册资料修改 4) 一码通账户注销 5) 证券账户注销 6) 账户注册资料查询 7) 证券账户查询 8) 一码通账户查询 9) 首次交易日期查询 10) 账户资料核对 11) 证券账户使用信息维护 12) 合伙人信息维护 13) 适当性管理信息维护 14) 客户关键信息修改历史查询 15) 休眠账户激活 16) 不合格账户解除限制 17) 证券账户关联关系维护 18) 证券账户解除挂失 19) 存量账户关联关系报送信息查询 20) 不合格账户查询 21) 股转账户标识维护 22) 股转使用信息维护 23) 港股通交易权限标识维护 24) TA 账户资料查询 25) TA 账户与基金销售机构关联关系查询 26) TA 账户与场内证券账户对应关系维护 27) TA 账户查询 28) 身份信息核查 29) 机构信息核查 30) 出入境证件信息核查 |
| 15:00-19:00 （UAP日终文件下发时段） | 接收UAP下发的当日日终文件，包括所有增量文件和全量文件，并验证日终文件的正确性。 |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2021年8月27日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据，以2021年8月27日（星期五）统一账户平台日终结束后生产环境的数据作为账户基础数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年8月30日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年8月27日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）、2089900000—2089900001（个人）、2879900000—2879900001（法人）。

上述测试专用证券账户无需向中国结算报送，可直接开通相关权限，但不适用于发行、增发、网络投票业务测试。

- 结算系统主机升级各业务场景的数据如下：

- 新股发行

| 证券类别 | 证券代码 | 证券简称 | 网上发行申购日 | 网上发行总股数（万） | 网上发行价 | 申购数量上限（万） | 申购基数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主板股票 | 003201 | 主测201 | 2021/8/28 | 20000 | 24.00 | 20 | 500 |
|  | 003202 | 主测202 | 2021/8/28 | 25000 | 25.00 | 25 | 500 |
| 主板存托凭证 | 001002 | 主测2DR | 2021/8/28 | 12000 | 26.00 | 12 | 500 |
| 创业板股票 | 302021 | 创测021 | 2021/8/28 | 30000 | 30.01 | 30 | 500 |
|  | 302022 | 创测022 | 2021/8/28 | 35000 | 30.02 | 35 | 500 |
| 创业板存托凭证 | 309802 | 创测2DR | 2021/8/28 | 11000 | 30.03 | 11 | 500 |

请使用统一账户平台生产环境的A股证券账户（不含0199900000、0199900001、0809900000、0809900001等测试专用证券账户）申购，可申购额度以2021年8月27日（周五）生产环境下发的SJSKS为准。

- LOF发行业务

| 证券代码 | 证券简称 | 发行价格 | 发行总量 | 申购起始 | 申购截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169999 | LOF发行 测试 | 1.0 | 100亿元 | 2021/8/28 | 2021/8/28 |

- 可转债发行

| 股票代码 | 000001 |  | 股票简称 | 平安银行 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上市可转债代码 | 127999 |  | 上市可转债简称 | 平安转债 |
| 总发行量 | 20,000,000张 |  | 发行价格 | 100元/张 |
| 网上配售、申购日期 | 2021-08-28 |  |  |  |
| 申购代码 | 070001 |  | 申购简称 | 平安发债 |
| 申购数量 | 4,000,000张 |  | 申购基数 | 10张 |
| 申购上限 | 4,000,000张 |  | 定价发行价格 | 100元/张 |
| 老股东优先配售比例（每股折算价） | 10元 |  |  |  |
| 配售代码 | 080001 |  | 配售简称 | 平安配债 |
| 配售认购价格 |  | 100元/张 |  |  |

中国结算深圳分公司为2021年8月27日日终持有000001证券的账户按每10股配售1张的比例生成080001的持仓。

- 增发业务

| 申购 代码 | 证券简称 | 上市证券代码 | 增发 价格 | 老股东优 先认购比例 | 公众配 售比例 | 总股数及 申购上限 | 申购 下限 | 股权登记日 | 申购日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 070778 | 铸管增发 | 000778 | 6.90 | 0.5 | 0.8 | 1亿股 | 1 | 2021-08-27 | 2021-08-28 |

- A股权益分派

| 方案 日期 | 格力电器（000651） 派息送股转增 每10股派4元（含税） 每10股送1股，转增2股 | 华邦健康 （002004） 派息 每10股派3元（含税） | 金融街 （000402） 转增 每10股转增3.5股 | 乐普医疗 （300003） 派息送股 每10股派0.5元（含税） 每10股送4.5股 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-28 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通股（股份性质00）和限售股（股份性质01）各10,000股。

- LOF申购赎回

生产系统所有可申赎的LOF均可用于测试。

- 债券分销

| 方案 日期 | 国债分销 分销代码：101688 挂牌代码：191764 转换比例：1 | 企债分销 分销代码：101657 挂牌代码：111097 转换比例：1 |
| --- | --- | --- |
| 2021-08-28 | 分销日期 | 分销日期 |

以上分销债券均由深交所模拟分销商代为挂牌，发行价格均为100元/张，认购基数为10张，发行数量为100,000,000张。

- 债券兑付（分批兑付、全部兑付）

| 方案 日期 | 债券分批兑付 （数量调整全额付息) 19 深湾 01（112907） 兑付比例：20/100 兑付利息：每张利息5元 | 债券分批兑付 （数量调整按兑付比例付息) 19 国厚 01（112923） 兑付比例：20/100 兑付利息：每张利息5元 | 债券分批兑付 （面值调整) 21 满易 3A（136295） 兑付利息：每张利息5元 兑付后面值：80元 | 债券全部兑付 21 涪陵 05 (133001) 兑付利息：每张利息5元 | 债券派息 进出2102 (108803） 每张利息5元 兑付利息：每张利息3.2元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-28 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 | 股权登记日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述债券各10,000张。

- 债券转股换股

| 方案 日期 | 可转债报盘转股 中鼎转2（127011） 转股标的：000887 转股价格：15.00 | 可转债强制转股 长集转债（128105） 转股标的：002616 转股价格：8.11 强制转股比例：20/100 | 可交换债券换股 21天壕 E1（117180） 换股标的：300332 换股价格：6.45 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021-08-28 | 转股申报日 | 登记日 | 换股申报日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述债券各10,000张。

- 债券回售、赎回

| 方案 日期 | 债券回售 21 申宏 04（149553） 回售价格：105元 | 债券赎回 21 青城 06(149555） 赎回比例：20/100 赎回利息：每张利息5元 |
| --- | --- | --- |
| 2021-08-28 | 回售申报日 | 股权登记日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述债券各10,000张。

- 要约收购

|  | 用例一 | 用例二 | 用例三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 收购编码 | 990263 | 990264 | 990265 |
| 证券代码 | 000100 | 200011 | 002408 |
| 收购股份性质 | 仅收购无限售流通股 | 仅收购无限售流通股 | 无限售流通股和限售流通股（限售流通股通过DCOM申报） |
| 收购价格 | 10.45元 | 10.05港元 | 6.48元 |
| 收购申报日 | 2021-08-28 | 2021-08-28 | 2021-08-28 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记000100、002408证券各10,000股。

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001账户在每个有效的B股托管单元新增登记200011证券各10,000股。

- 权证行权

中国结算深圳分公司将为现金选择权测试用户增加现金选择权份额和标的证券股份，具体规则如下：

- 对于A股现金选择权和其标的证券：

测试证券：股权激励自主行权代码037999，标的证券002172；现金选择权代码038999，标的证券000758。

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记037999、038999权证各10,000份，新增登记000758证券各10,000股。

对于B股现金选择权和其标的证券：

测试证券：附条件现金选择权行权代码238905，标的证券200992。

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001账户在每个有效的B股托管单元新增登记238905现金选择权各10,000份，新增登记200992证券各10,000股。

| 现金选择权代码 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 037999 （通过D-COM系统申报行权指令，交易系统不挂牌） | 行权方式：股权激励自主行权，证券结算 行权日期：2021-08-28 行权价格：4.5元，行权比例1:1 标的证券代码：002172 |
| 038999 | 行权方式：普通现金选择权，证券结算 行权日期：2021-08-28行权价格：24.04元，行权比例1:1 标的证券代码：000758 |
| 238905 | # 行权方式：附条件现金选择权，证券结算 # 行权日期：2021-08-28行权价格：12.39元，行权比例1:1 # 标的证券代码：200992 # 行权清算日：2021-08-28 |

- 配股认购及转换

| 基础证券 | 中国武夷 (000797) |
| --- | --- |
| 配股代码 | 080797 |
| 转换标的代码 | 000797 |
| 配股价格 | 1.5元 |
| 配股认购日期 | 2021-08-28 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记配股权证080797各10,000份，请参加测试的结算参与人按上述规则自行构造2021年8月28日的初始配股权证。

- 退出结算系统

| 证券代码 | 证券简称 | 退出结算系统日期 |
| --- | --- | --- |
| 003999 | 测试退出 | 2021-08-28 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记003999证券各10,000股。

- 基金清盘

| 方案日期 | 纳指LOF（161130） |
| --- | --- |
| 2021-08-28 | 基金清盘日 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记161130证券各10,000份。

- B转H权益分派

| 方案日期 | 中集H代（299901） 每10股派0.5元 每10股送1.2股 | 丽珠H代（299902） 每10股派1.3元 每10股送2.3股 |
| --- | --- | --- |
| 2021-08-28 | 红股到帐日 | 登记日 |

中国结算深圳分公司为2089900000、2089900001账户在每个B转H股结算参与人的托管单元新增登记上述证券各10,000股。

- 解除限售

2021年8月28日，将证券002998（优彩资源）的股份性质为01的限售流通股全部解限售。

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001账户在每个有效的A股托管单元新增登记002998证券的股份性质01各10,000股。

- 股份登记

2021年8月28日，中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记309901（测试登记）证券各10,000股。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年8月28日的A股现货结算备付金账户余额均修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、统一账户平台。

- D-COM系统在2021年8月28日期间属于测试环境，2021年8月28日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试当日，开户代理机构使用生产环境PROP参数配置接入本次统一账户平台全网测试环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年8月28日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年8月28日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年8月30日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、期货公司、B转H股境内券商、H股“全流通”境内券商、结算参与机构、开户代理机构及相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 请各参测会员在10:00-10:05、13:30-13:35期间以最大速率持续报盘。为了测试各方技术系统的容量与性能，各会员申报的测试委托应尽量真实地模拟自身技术系统的委托合法性前端检查。

- 业务容量测试安排如下：

- 现货集中竞价业务

测试当日，深交所将深圳全市场的现货集中竞价交易委托笔数容量设定为3.2亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量(3.2亿 * 市场占有份额)。其中，市场占有份额 = 2021年8月3日各会员自身的现货集中竞价交易委托笔数 / 1亿 * 100%。例如：2021年8月3日某会员自身的现货集中竞价交易委托笔数为700万笔，则市场占有份额为7%，该会员测试当天自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量为2240万笔。

为了测试当日买卖委托尽可能成交，建议各参测单位的买卖委托按2021年8月3日生产委托笔数等比例扩大至N倍（委托数量缩小至原来的1/N），或自行构造委托使得相同证券的买卖股数大致相等、买卖证券账户不同（卖委托需有足够持仓/买委托需有足够资金）。

- 新股申购业务

测试当日，深交所将深圳全市场的申购委托笔数容量设定为1亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的申购委托笔数容量(1亿 * 市场占有份额)，建议主板股票发行、主板CDR发行、创业板股票发行、创业板CDR发行证券的测试委托笔数按2:1:2:1的比例构造。其中，市场占有份额 = 2021年8月3日各会员自身的新股申购委托总笔数 / 3000万 * 100%。例如：2021年8月3日某会员自身的新股申购委托总笔数为180万笔，则市场占有份额为6%，该会员测试当天自身技术系统的申购委托笔数容量为600万笔，建议为主板股票发行、主板CDR发行、创业板股票发行、创业板CDR发行各构造200万、100万、200万、100万笔委托。

- 期权集中竞价业务

测试当日，深交所将深圳全市场的期权集中竞价交易委托笔数容量设定为0.4亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的期权集中竞价交易委托笔数容量(0.4亿 * 市场占有份额)。其中，市场占有份额 = 2021年8月3日各会员自身的期权集中竞价交易委托笔数 / 600万 * 100%。例如：2021年8月3日某会员自身的期权集中竞价交易委托笔数为45万笔，则市场占有份额为7.5%，该会员测试当天自身技术系统的期权集中竞价交易委托笔数容量为300万笔。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年8月28日21:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算公司总部： 010-50938662

中国结算深圳分公司：0755-25946080、25987818

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

2021年8月23日

附件：

结算主机升级2021年8月28日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 是否在南方中心有交易托管网接入 |  | ◎有南方中心交易托管网接入 ◎无南方中心交易托管网接入 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 结算系统主机升级测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 集中竞价交易结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议交易结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票质押式回购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 质押式报价回购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 融资融券业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转融通业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 约定购回业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | IPO新股发行结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF发行结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可转债网上公开发行结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 配股认购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 增发业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股份登记结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | A股权益分派结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF申购赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券兑付及分批兑付结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券转股结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可交换债换股结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 要约收购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 退出结算系统结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 质押券出入库结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转托管结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 解除限售结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 权证行权结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金申赎代收代付数据（管理人清算数据上传）结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券分销结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H交易的结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H权益分派结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股全流通结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 数据接口接收处理情况 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B股一二类指令结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 指定不交收和指定资金用途结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |
| 统一账户平台主机升级测试反馈项. 一码通账户开立; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户开立; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 账户注册资料修改; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 一码通账户注销; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户注销; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 账户注册资料查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 一码通账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 首次交易日期查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 账户资料核对; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户使用信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 合伙人信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 适当性管理信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 客户关键信息修改历史查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 休眠账户激活; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 不合格账户解除限制; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户关联关系维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户解除挂失; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 存量账户关联关系报送信息查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 不合格账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 股转账户标识维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 股转使用信息维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 港股通交易权限标识维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户资料查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户与基金销售机构关联关系查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户与场内证券账户对应关系维护; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. TA 账户查询; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 身份信息核查; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 机构信息核查; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 出入境证件信息核查; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 业务核对文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的一码通账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的证券账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的证券账户使用信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日发生变更的合伙人信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 休眠账户通知文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 开户统计文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 证券账户业务日终回报文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 资金清算文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日在期货市场变更关键信息的一码通账户资料文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 当日失信人员开户信息文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 未报送港股通交易权限的证券账户数据; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 沪市账户托管对账文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. |
| 系统容量性能相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 系统全天处理委托笔数的设计容量 |  |  | ______万笔 |  |
|  | 现货集中竞价交易委托的测试最大速率 |  |  | ______笔/秒 |  |
|  | 盘后接收结算文件并完成清算交收的总耗时 |  |  | ______分钟 |  |
| 南方中心交易托管网测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 南方中心交易托管网线路是否为主用交易报盘线路 |  |  | ◎是 ◎否 ◎无此业务 |  |
|  | 是否有其他方式作为交易报盘备份线路 |  |  | ◎是 ◎否 ◎无此业务 |  |
|  | 南方中心交易托管网故障期间，通过其他方式恢复交易报盘业务 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 南方中心交易托管网恢复，切换回来恢复交易报盘业务 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 南方中心交易托管网故障，切换到其他方式恢复交易报盘业务的中断时间 |  |  | ______毫秒 |  |
|  | 南方中心交易托管网恢复，从其他方式切换回来恢复交易报盘业务的中断时间 |  |  | ______毫秒 |  |
| 港股通业务测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | VSS接入行情网关所使用的STEP协议通信版本号（可以多选） |  |  | ◎1.00 ◎1.01 ◎1.02 ◎不使用STEP协议接入 |  |
|  | VSS接入行情网关的STEP协议通信版本号从1.00/1.01升级到1.02需要做的变更（可以多选） |  |  | ◎修改配置或者通过UI修改 ◎修改程序 ◎不用变更 |  |
|  | VSS接入行情网关的STEP协议通信版本号升级到1.02的改造完成时间 |  |  | ___年___月___日 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |