深市交易结算系统南方中心单中心运行

2021年9月4日全网测试方案

# 一、测试目的

为进一步提升深市交易结算业务连续性，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于2021年9月4日组织全网测试，模拟极端情况下福田中心整体不可用，深市交易结算系统在南方中心单中心运行场景，主要通过模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券各类业务的委托申报、成交回报、行情接收、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年9月4日），港股通证券模拟半日市交易（持续交易结束时间为上午10:00）和1个结算日的结算（即模拟T日2021年9月4日）。

本次测试重点包括以下内容：

模拟福田中心整体不可用，深市交易结算系统在南方中心单中心运行，各市场参与人按现有生产系统配置连接深市交易结算系统。

（一）T日测试内容

深交所交易系统：以南方中心单中心运行，模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布等业务处理。

中国结算深圳分公司技术系统：以南方中心灾备系统运行，模拟深市证券、港股通证券日常交易、非交易等业务的股份及资金清算交收业务处理。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易（含网络投票）等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端（地址https://172.27.128.163:7022）进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

测试融资融券业务数据报送。融资融券业务数据报送时仅测试传输通道的连通性，不对内容和稽核结果做正确性验证，报送后若能收到.ERR或.SUC反馈文件均表示报送通道正常，若能收到XYWYHZ.DBF文件则表示违约汇总资料下发通道正常。

（二）恢复验证测试内容（模拟2021年9月4日）

深交所交易系统：以南方中心为主中心、福田中心为备中心双中心运行，模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易业务的委托处理与成交回报、实时行情发布、信息公告发布等业务处理。

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年9月6日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身技术系统的恢复正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年9月4日（星期六）8:30至17:40（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (9月4日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021 年9月4日 |
| 9:15-12:00 | 交易系统以南方中心单中心运行。 接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购业务） | 模拟深市证券交易、非交易业务的委托申报，并接收成交回报；接收深市证券实时行情并展示。 模拟连接福田中心的广域专线全部中断。 |  |
| 10:30-12:00 | D-COM以南方中心单中心运行。 D-COM接收实时业务指令。 | D-COM实时业务指令申报。 |  |
| 11:00-12:00 | 连通测试：融资融券业务数据报送 | 上报两融余额和信用违约资料，上报后能收到反馈即可（无论是.SUC或.ERR均可） |  |
| 12:00-13:00 | 连通测试：下发信用违约汇总资料 | 接收XYWYHZ.DBF文件，仅测试连通性，数据内容与上报业务数据无任何关系 |  |
| 约12:00 | 发送衍生品证券收盘行情文件。 | 接收衍生品证券收盘行情文件。 |  |
| 12:00-13:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |
| 实际时间 (9月4日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 16:30前 |  | 恢复系统环境及数据。 | 2021年9月4日 |
| 16:30前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 16:30-17:40 | 交易系统以南方中心为主中心、福田中心为备中心双中心运行。 进行恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，17:00-17:05中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 16:30-17:30（16:40开盘，16:45开始连续竞价，17:30平台闭市） 综合金融服务平台 16:30-17:40 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为17:35） 非交易处理平台 16:30-17:40（期权、质押式回购业务之外的其他非交易申报截止时间为17:30） 固定收益交易平台 16:30-17:40（债券质押式协议回购业务） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年9月6日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年9月4日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-10:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 10:00-10:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 10:10-11:00 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年9月4日的结算） |  |  |  |
| 1 | 10:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:00-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2021年9月3日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年9月6日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年9月3日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传T日测试使用的PCF/IOPV文件。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2021年9月4日期间属于测试环境，2021年9月4日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年9月4日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年9月4日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年9月6日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、期货公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年9月4日18:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所： 0755-82083510（福田中心）

0755-36381051（南方中心）

中国结算深圳分公司： 0755-36381379（南方中心）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年8月30日

附件：

深市交易结算系统南方中心单中心运行

2021年9月4日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收信息公告 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货实时行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权实时行情的接收与展示（仅Level 1行情） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品证券收盘行情文件derivativesecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端（地址https://172.27.128.163:7022）进行现货的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通公司行为通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通非交易业务（包括冻结、转托管等）通过D-COM申报委托、接收回报并处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情的接收与显示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 报送融资融券余额数据、信用违约资料（连通性测试） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收信用违约资料汇总结果（连通性测试） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过文件网关接收并加载股东大会信息文件evoteparams |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 网络投票业务的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过文件网关接收网络投票回报文件evotereport |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 密码服务（369999）的委托申报及委托确认处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM资金余额查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM资金明细查询 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM申报A股非交易委托等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM接收深市证券结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | D-COM接收港股通证券结算数据等业务处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 断开福田中心广域专线、使用南方中心单中心接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 断开福田中心广域专线、使用卫星通信系统接入期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 恢复验证测试期间，参测单位自身系统的正确平稳运行 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |