结算主机升级2021年9月18日通关测试方案

# 一、测试目的

为提供更好的市场服务，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司拟对结算系统主机进行升级。为确保结算主机升级的顺利实施，中国结算深圳分公司联合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）定于2021年9月18日组织通关测试，主要通过模拟深市证券及港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收及清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 中国证券金融股份有限公司

- 深圳证券通信有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 期货公司

- B转H股境内券商

- H股“全流通”境内券商

- 中国银行深圳分行

- 开通港股通业务的会员及其他交易参与人

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年9月18日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年9月18日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 深市现货证券日常交易、非交易、ETF申购赎回、融资融券业务、转融通、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回等业务指令的申报以及结算处理等。

- B转H股交易及转托管、指定不交收和指定资金用途等指令的申报以及结算处理等。

- 深市股票期权日常交易、非交易业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、合约与资金的清算交收等。

- 港股通证券日常交易、非交易等业务相关的委托申报、成交回报、行情接收与展示、股份与资金的清算交收等。

- B股交易、交收、一类指令、二类指令的申报及处理等。

- H股全流通(需外汇申报)的交易业务及相关结算处理等。

- 基金申赎代收代付数据（管理人清算数据上传）。

（一）T日测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，股份及资金清算交收等业务处理。

基金管理人模拟基金申赎代收代付数据（管理人清算数据）上传。

模拟ETF申购赎回、融资融券业务、转融通、质押式报价回购、股票质押式回购、约定购回、H股“全流通”（需外汇申报）、B转H股交易及转托管、指定不交收和指定资金用途等业务指令申报及回报处理、日终股份和资金清算交收。

模拟B股交易、交收、一类指令、二类指令的申报及处理等。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年9月18日（星期六）8:30至15:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

- 深市证券交易、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (9月18日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年9月18日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购业务） | 基金管理人上传GLRQS.DBF。 参与人上传差异化征税明细申报数据ZSMXSB.DBF。 |  |
| 09:00、10:30、11:00、11:30、12:00 | 通过D-COM分五个批次定时发送SJSMX0mmdd.DBF。 | 接收、核对、处理SJSMX0mmdd.DBF接口文件。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理。 |  |

- 港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年9月18日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 参测单位模拟港股通证券交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:10 | 持续交易时段 |  |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年9月18日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:00-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- H股“全流通”中国结算深圳分公司将模拟1个结算日进行处理，下发1次结算数据。具体安排请见下表：

| 实际时间 (9月18日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 中国结算深圳分公司发送第一批次外汇报送数据 | 境内券商接收 HGWHBS0mmdd.DBF，进行外汇报送。 | T日：2021年9月18日 |
| 9:00-12:10 | 境内证券公司进行H股全流通的委托申报及成交回报接收（注：委托申报截止时间为12:10） |  |  |
| 12:40-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司发送T日的结算数据 | 境内证券公司接收结算数据并核对，然后进行股份及资金交收以及外汇报送。 |  |

- B转H股交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (9月18日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-12:10 | 境内证券公司进行B转H股委托申报及成交回报接收。 |  | T日：2021年9月18日 |
|  | 中国结算深圳分公司接收B转H股行情。 |  |  |
| 12:40-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理。 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司向境内券商发送T日的B转H股结算数据。 | 境内证券公司接收结算数据并核对。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2021年9月17日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年9月22日（星期三）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年9月17日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传通关测试使用的PCF/IOPV文件。

- 结算系统主机升级各业务测试场景的安排

## 均与2021年9月22日（星期三）生产系统保持一致。

- 资金账户余额设置

与2021年9月22日（星期三）生产系统保持一致。

如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2021年9月18日期间属于测试环境，2021年9月18日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年9月18日通关测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年9月18日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年9月22日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、基金管理公司、期货公司、B转H股境内券商、H股“全流通”境内券商、结算参与机构及相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年9月18日15:00之前提交测试反馈表（见测试方案之附件）。会员单位、基金公司、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080、25987818

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年9月13日

附件：

结算主机升级2021年9月18日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 结算系统主机升级测试反馈项（T日若无某项业务基础数据或资格，请在对应反馈项填写“无此业务”） |  |  |  |  |  |
|  | 集中竞价交易结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议交易结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | ETF申购赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票质押式回购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 质押式报价回购结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 融资融券业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转融通业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 约定购回业务结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LOF申购赎回结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 质押券出入库结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 转托管结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金申赎代收代付数据（管理人清算数据上传）结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易的结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股全流通结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 数据接口接收处理情况 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 期权结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B股一二类指令结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 指定不交收和指定资金用途结算 |  |  | ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 其他需要说明的情况： |  |  |  |  |
| 其他测试反馈项. 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. LEVEL1行情接收与展示; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. LEVEL2-1行情接收与展示; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. LEVEL2-2行情接收与展示; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. 接收并处理固定收益平台成交汇总文件; ◎正常◎异常◎未测 ◎无此业务. |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |