深市债券回售转售暨股票重新上市等业务

2021年11月6日全网测试方案

# 一、测试目的

深圳证券交易所（以下简称“深交所”）已于2021年7月19日在深交所官网技术专栏发布《关于做好债券回售转售业务的技术准备通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）定于2021年11月6日组织全网测试，主要通过模拟债券回售转售业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

深交所已于2021年10月25日在深交所官网技术专栏发布《关于“恢复上市首日”证券状态含义调整的技术准备通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2021年11月6日组织全网测试，主要通过模拟股票重新上市首日的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

本次测试，深交所还将配合香港联交所完成其数据中心的主备切换演练。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 香港联交所

- 中国结算深圳分公司

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 开通港股通交易业务权限的交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年11月6日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年11月6日）。

本次测试重点包括以下内容：

1、深市债券回售转售业务

（1）交易参考信息文件（securities、securityswitch）中回售转售业务相关字段处理；

（2）回售转售期债券的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收。

2、股票重新上市业务

（1）静态交易参考信息文件的接收和加载；

（2）股票重新上市首日的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收。

3、港股通业务

（1）港股通证券的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收；

（2）港股产品信息等文件的接收与加载。

（一）T日（模拟2021年11月6日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易（含债券回售转售、股票重新上市首日等业务）、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报（含债券回售转售等业务）、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2021年11月6日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年11月8日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身技术系统的正确性。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年11月6日（星期六）8:30至19:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至15:00，协议交易时段为9:15至15:30；其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (11月6日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年11月6日 |
| 9:15-15:30 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30（15:05开始盘后定价交易撮合及行情发布） 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15） 非交易处理平台 9:15-15:30（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为15:00） 固定收益交易平台 9:15-15:30（债券质押式协议回购、回售转售业务） | 模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易（含债券回售转售、股票重新上市首日等业务）、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。 |  |
| 15:30-16:00 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 15:30-17:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 17:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |  |
| 实际时间 (11月6日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| 18:00前 | 准备生产环境恢复验证测试 | 恢复生产系统环境及数据。 | 2021年11月6日 |
| 18:00前 | 通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。 | 接收并加载交易参考信息文件。 |  |
| 18:00-19:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，恢复验证测试，接收日常交易、非交易等委托，18:30-18:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 18:00-18:50（18:10开盘，18:15开始连续竞价，18:50平台闭市） 综合金融服务平台 18:00-19:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为18:55） 非交易处理平台 18:00-19:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为18:50） 固定收益交易平台 18:00-19:00（债券质押式协议回购业务） | 交易网关、行情网关、文件网关使用与2021年11月8日生产系统相同配置进行恢复验证测试。 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年11月6日的交易） |  |  |  |
| 1 | 11:30开始 |  |  |
| 2 | 11:30-12:00 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 12:15-12:30期间，香港联交所开始模拟其数据中心的主备切换。 |
| 3 | 12:00-12:30 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 13:30 | 港股通系统已切换到备份数据中心 |  |
| 5 | 13:45-14:00 | 可取消买卖盘时段 |  |
| 6 | 14:00-15:00 | 持续交易时段 |  |
| 7 | 15:00-15:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 8 | 15:10-15:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年11月6日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-15:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 15:10-17:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日和恢复验证测试均以2021年11月5日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与 2021年11月8日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的 PCF/IOPV 文件与2021年11月5日（星期 五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

- 新增测试专用证券账户

## 新增测试专用证券账户0199900000—0199900001（A股个人）、0809900000—0809900001（A股法人）。

- 债券回售转售业务安排

| 证券代码 | 证券简称 | 业务日期 | 业务方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111070 | 17恒逸01 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900000 |
| 112154 | H2盐湖01 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900000 |
| 114012 | H6弘债03 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900000 |
| 117064 | H6中基E2 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900000 |
| 115101 | 19东北C1 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900001 |
| 116031 | H凯迪2-6 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900001 |
| 117599 | 20西部D1 | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900001 |
| 120002 | 18中原EB | 2021-11-6至2021-11-6 | 发行人证券账户0809900001 |

## 中国结算深圳分公司为0809900000测试证券账户（充当发行人回售转售专用证券账户）在每个有效的A股托管单元新增登记111070、112154、114012、117064证券的无限售流通股（以下简称“00股份”）各1,000,000张。

## 中国结算深圳分公司为0809900001测试证券账户（充当发行人回售转售专用证券账户）在每个有效的A股托管单元新增登记115101、116031、117599、120002证券的00股份各1,000,000张。

- 股票重新上市业务安排

| 证券代码 | 重新上市首日 | 首日简称 | 首日开盘参考价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 001400 | 2021-11-6 | 重上市测 | 10.00 |

中国结算深圳分公司为0199900000、0199900001、0809900000、0809900001测试证券账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的00股份各500,000股。

- 请参加测试的交易参与人按上述规则自行构造初始股份数据。

- 资金账户余额设置

## 中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年11月6日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2021月11月6日测试期间属于测试环境，2021年11月6日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年11月6日全网测试。

- 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年11月6日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年11月8日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 交易网关

使用BINARY协议的用户，交易网关程序和BINARY协议通信版本号均无须升级。

使用STEP协议开展债券回售转售业务的用户，交易网关无须升级，STEP协议通信版本号须使用STEP1.20_SZ_1.11。

- 行情网关

行情网关程序和BINARY/STEP协议通信版本号均无须升级。

# 七、测试要求

- 请各会员单位、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年11月6日19:30之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：    0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-21899968

0755-25987818（仅测试当天使用）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年11月2日

附件：

深市债券回售转售暨股票重新上市等业务

2021年11月6日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (手机/固话) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测理由: |  |  |  |
| 债券回售转售相关技术系统是否已就绪 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。 |  |  |  |
| 股票重新上市相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 债券回售转售相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 交易参考信息文件（securities和securityswitch）回售转售相关字段处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 回售转售期债券行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售转售业务的委托申报、成交回报（电子接口） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售转售业务的委托申报、成交回报（交易终端） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 深市债券回售转售业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 股票重新上市首日相关测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理（关注securities股票重新上市首日相关字段的处理） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票重新上市首日的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票重新上市首日的行情接收及展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 股票重新上市首日的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 港股通业务测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 港股产品信息文件（hkexreff04）接收与加载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通实时行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股收盘价格文件（hkexclpr04）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股通证券日常交易、非交易业务的清算交收处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易处理平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情cashsecurityclosemd的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 交易终端（转售）业务指令委托申报联络员信息 （注：交易终端（转售）业务指令委托申报联络员是指为没有交易终端权限的本会员单位客户做（转售）交易指令委托申报的联络人员） |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状）： |  |  |  |  |  |