港股新增财汇局交易征费

2021年12月11日全网测试方案

# 一、测试目的

根据香港联合交易所有限公司2021年6月28日发布的《财务汇报局交易征费于2022年1月1日起开始征收》公告，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）于2021年9月30日发布了《关于做好港股通财务汇报局交易征费业务和技术准备工作的通知》。为确保相关业务顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国结算深圳分公司定于2021年12月11日组织全网测试，主要通过模拟港股通、B转H股、H股“全流通”日常交易以及相关结算的处理过程，检验市场参与各方技术系统对新增财汇局交易征费的适应性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 开通港股通业务的会员及其他交易参与人

- B转H境内、境外券商

- H股“全流通”境内、境外券商

- 其他各相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2021年12月11日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2021年12月11日）。

本次测试重点包括以下内容：

1、港股通财汇局交易征费按清算本金0.00015%双边收取（四舍五入至小数点后两位）。

2、H股“全流通”财汇局交易征费按清算本金0.00015%双边收取（四舍五入至小数点后两位）。

3、B转H股财汇局交易征费（境外券商清算）按清算本金0.00015%双边收取（四舍五入至小数点后两位）。

（一）T日（模拟2021年12月11日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟B转H股、H股“全流通”日常交易的委托申报、成交回报。

模拟深市证券、港股通证券、B转H股、H股“全流通”的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2021年12月11日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

- 深市证券交易、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月11日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2021年12月11日 |
| 9:15-12:00 | 设置南方中心为主中心、福田中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购、回售转售业务） | 模拟深市证券日常交易、非交易等业务。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |  |

- 港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2021年12月11日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2021年12月11日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:00-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:10-14:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 14:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

- H股“全流通”中国结算深圳分公司将模拟1个结算日进行处理，下发1次结算数据。具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月11日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00 | 中国结算深圳分公司发送第一批次外汇报送数据 | 境内券商接收 HGWHBS0mmdd.DBF，进行外汇报送。 | T日：2021年12月11日 |
| 9:00-12:10 | 境内证券公司进行H股全流通的委托申报及成交回报接收（注：委托申报截止时间为12:10） |  |  |
| 12:40-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司发送T日的结算数据 | 境内证券公司接收结算数据并核对，然后进行股份及资金交收以及外汇报送。 |  |

- B转H股交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 实际时间 (12月11日) | 测试内容 | 测试重点 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:15-12:10 | 境内证券公司进行B转H股委托申报及成交回报接收。 |  | T日：2021年12月11日 |
|  | 中国结算深圳分公司接收B转H股行情。 |  |  |
| 12:40-14:00 | 中国结算深圳分公司进行相关结算处理。 |  |  |
| 14:00-14:30 | 中国结算深圳分公司向境内券商发送T日的B转H股结算数据。 | 境内证券公司接收结算数据并核对。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试均以2021年12月10日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2021年12月13日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2021年12月10日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传T日测试使用的PCF/IOPV文件。

- 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2021年12月11日的A股现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-25987818。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）、B转H系统、易境通系统（H股“全流通”业务）。

- D-COM系统在2021月12月11日测试期间属于测试环境，2021年12月11日23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2021年12月11日全网测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2021年12月11日测试相关数据。测试完成后做好线上系统和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2021年12月13日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

- 测试要求

- 请开通了港股通业务的会员及其他交易参与人、B转H境内外券商、H股“全流通”境内外券商及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2021年12月11日15:00之前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交测试反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写测试反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系电话

深圳证券交易所：    0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-21899968

0755-25987818（仅测试当天使用）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2021年12月6日

附件：

港股新增财汇局交易征费2021年12月11日全网测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 相关技术系统是否已就绪 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已就绪 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。深交所、中国结算深圳分公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容） |  |  |  |  |  |
| 港股新增财汇局交易征费测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 港股通交易委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股“全流通”交易委托委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股交易委托委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 港股财汇局交易征费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | H股财汇局交易征费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | B转H股财汇局交易征费的清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 异常说明 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |