深市基金通平台份额转让业务

2022年2月26日通关测试方案

# 一、测试目的

为确保深市基金通平台份额转让业务的顺利开展，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）总部及深圳分公司定于2022年2月26日组织通关测试，通过模拟基金通产品的报价转让、做市份额转入转出等业务的委托申报、成交回报、行情接收、份额及资金清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算总部及深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 基金公司、基金通基金销售机构及做市商

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年2月26日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年2月26日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 基金通产品的报价转让、做市份额转入转出等业务的委托申报、成交回报、行情接收；

- 基金通产品的份额及资金清算交收。

（一）T日测试内容

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年2月28日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟基金通产品的报价转让、做市份额转入转出等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。

模拟基金通产品的份额及资金清算交收业务。

# 四、测试时间安排

测试时间为2022年2月26日（星期六）8:30至14:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:15至11:30，协议交易时段为9:15至12:00，其中10:30-10:35模拟中午休市。

- 深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (2月26日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 中国结算TA系统下发基金销售机构做市商T日基金通份额数量文件、基金管理人T-1日TA业务账户资料通知、交易待确认数据。 | 销售机构和做市商接收并处理T日基金通份额数量文件； 基金管理人接收并处理T-1日TA业务账户资料通知、交易待确认数据。 | T日：2022 年2月26 日 |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 |  |
| 9:15-12:00 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，10:30-10:35中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-11:30（9:25开盘，9:30开始连续竞价，11:30平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-12:00 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为11:45） 非交易处理平台 9:15-12:00（期权、质押式回购之外的其他非交易申报截止时间为11:30） 固定收益交易平台 9:15-12:00（债券质押式协议回购、回售转售业务） 场外业务平台 9:30-11:30 | 模拟基金通产品的报价转让、做市份额转入转出等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。 |  |
| 12:00-14:00 | 中国结算TA系统下发销售机构和做市商T日基金通业务回报和对账数据、资金清算数据，下发基金管理人T日基金通业务回报和对账数据。 | 接收并处理T日基金通业务回报和对账数据、资金清算数据。 |  |
| 12:00-13:30 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 14:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据。 |  |

- 港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年2月26日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-11:00 | 持续交易时段 |  |
| 5 | 12:00-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件。 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年2月26日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:00-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务） |  |
| 2 | 12:10-13:30 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 13:30后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2022年2月25日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。

- T日测试TA系统以2022年2月25日（星期五）交易申请处理前的数据为起始数据，重新处理账户和交易申请。

- T日测试使用的交易网关、网关监控程序、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单、交易商代码、交易主体代码、交易员代码均与2022年2月28日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年2月25日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传测试使用的PCF/IOPV文件。

# 六、注意事项

- 本次测试包括交易系统、结算总部TA系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- 开放式基金通信系统在2022年2月26日7：00至测试结束前属于测试环境，2022年2月26日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- D-COM系统在2022年2月26日期间属于测试环境，2022年2月26日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、用户权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年2月26日通关测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年2月26日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年1月24日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请基金通平台份额转让业务各相关单位务必参加测试，并指定专人负责本次测试的各项测试内容，确保测试的完备性。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（见附件）说明原因，并通知深交所。其他单位可自愿参测。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年2月26日15:00之前提交测试反馈表（见测试方案之附件）。会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与人、托管行等无法登录会员业务专区的市场参与人,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

# 八、联系电话

深圳证券交易所： 0755-82083510

中国结算总部：010-50938762、010-50938340

中国结算深圳分公司： 0755-88666429（仅测试当天使用）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司

2022年2月21日

附件：

深市基金通平台份额转让业务2022年2月26日反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因:_______ |  |  |  |
| 基金通份额转让相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 基金通份额清算交收相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 基金通资金清算交收相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未就绪，预计就绪时间: ________。若在本公司技术系统上线前深交所开展首单业务，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 基金通业务相关测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 深交所生产环境、中国结算总部及深圳分公司生产环境通信线路的申请与开通 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通平台交易网关的登录与使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通平台行情网关的登录与使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通平台文件网关的登录与使用情况 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通交易参考信息文件的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通转让业务的委托申报及成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通做市份额转入转出业务的委托申报及成交回报（仅支持份额由基金通平台转出到竞价交易平台） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通转让业务的行情接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通转让业务的份额清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通转让业务的资金清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 基金通做市份额转入转出业务的份额清算交收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 异常说明 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体症状） |  |  |  |  |  |