深市债券交易规则施行2022年5月14日通关测试方案

# 一、测试目的

为确保深市债券交易规则的顺利施行，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）联合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）深圳分公司定于2022年5月14日组织通关测试，模拟深市债券交易规则施行首日业务场景，主要通过模拟债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

# 二、参测单位

- 深圳证券交易所

- 中国结算深圳分公司

- 香港联交所

- 深圳证券通信有限公司

- 深圳证券信息有限公司

- 会员单位

- 基金管理公司

- 资产管理机构、保险公司、银行等债券交易参与人

- 行情服务商

- 结算参与机构

- 其他相关单位

# 三、测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年5月14日），港股通证券模拟半日市交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年5月14日）。

本次测试重点包括以下内容：

- 债券现券交易业务匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交（含融资融券信用账户通过上述5种交易方式对债券担保品做普通交易）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理（测试当天竞买成交业务只能申报竞买预约委托）；

- 从其他平台迁移到固定收益交易平台相关业务（包括债券通用质押式回购交易、债券通用质押式回购质押解押、债券质押式三方回购交易、债券质押式三方回购出入库、信用保护合约）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 固定收益交易平台原有业务（包括债券质押式协议回购）的委托申报、成交回报、清算交收等业务处理；

- 仍保留在其他平台的债券回售、债券回售撤销、可交换债换股，以及可转债相关业务（包括现货集中竞价交易、协议交易、盘后定价大宗交易、发行申购、转股）的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理；

- 资产支持证券细分证券子类的切换处理；结算系统细分子类后，资产支持证券相关业务的结算处理；

- 计价方式由“全价交易、全价结算”调整为“净价交易、全价结算”的固收产品应计利息数据的接收，以及交易业务的清算交收；

- 债券相关成交量统计指标的接收与处理，包括停止发布395021（可转债）、395022（企业债）、395024（公司债）、395031（国债）成交量统计指标，新增发布395033（债券现货）、395034（ABS）成交量统计指标；

- 交易终端固收专区各业务的委托申报、主动撤单、行情查询、当日委托/当日成交查询及导出、固收专区权限管理；

- 交易终端股基专区各业务的委托申报、主动撤单、当日委托/当日成交查询及导出、股基专区权限管理；

- 静态交易参考信息文件的接收与处理；

- 基础设施基金协议交易之询价报价STEP接口的委托申报、成交回报。

- T日（模拟2022年5月14日）测试内容

模拟深市债券交易规则施行首日业务场景。

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟港股通证券日常交易、非交易业务的委托申报，接收成交回报与实时行情。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）、港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

# 四、测试时间安排

测试时间为2022年5月14日（星期六）8:30至17:00。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至15:30，协议交易时段为9:15至15:30；其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易、结算业务的具体安排请见下表：

| 实际时间 (5月14日) | 主要测试事项 | 参测单位 重点测试内容 | 模拟日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9:00前 | 早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | 接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件 | T日：2022年5月14日 |
| 9:00-15:30 | 设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，11:30-13:00中午休市。其中： 现货集中竞价交易平台 9:15-15:00（9:25开盘，9:30开始连续竞价，15:00平台闭市） 综合金融服务平台 9:15-15:30 衍生品集中竞价交易平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15） 非交易处理平台 与现货集中竞价交易平台相同（期权相关业务申报截止时间为15:30） 固定收益交易平台 9:00-15:30（其中匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25，连续匹配开始时间9:30） 场外业务平台（本次不参测） | 模拟规则施行首日，现货、股票期权等品种交易、非交易业务（重点测试债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押、债券质押式三方回购、信用保护合约等业务）。 |  |
| 15:30-16:30 | 发送网络投票回报文件 | 接收网络投票回报文件 |  |
| 15:30-17:00 | 中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 |  |  |
| 17:00后 | T日结算数据发送 | 接收结算数据,进行核对及交收处理 |  |

港股通交易结算业务测试的具体安排请见下表：

| 步骤 | 时间段 | 测试内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年5月14日的交易） |  |  |  |
| 1 | 9:00开始 |  |  |
| 2 | 9:00-9:30 | 开市前时段 | 模拟港股通交易业务的委托申报，并接收成交回报；实时行情的接收与展示。 |
| 3 | 9:30-12:00 | 持续交易时段 |  |
| 4 | 12:00-12:10 | 收市竞价交易时段 |  |
| 5 | 12:10-12:45 | 发布港股收盘价格文件 | 接收港股收盘价格文件 |
| 中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年5月14日的结算） |  |  |  |
| 1 | 8:30-12:00 | D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。 |  |
| 2 | 12:10-17:00 | 港股通结算日终处理。 |  |
| 3 | 17:00后 | 中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 |  |

# 五、测试数据准备

- T日测试以2022年5月13日（星期五）深市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为交易的起始数据。

- 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单均与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- ETF的PCF/IOPV文件

所有ETF测试使用的PCF/IOPV文件与2022年5月13日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

- 资产支持证券细分证券子类

2022年5月13日日终，结算系统将现有资产支持证券细分为优先级、次优级、次级三个子类（证券类别不变）。证券代码与证券类别、证券子类的对应关系，与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 计价方式调整应计利息数据切换

部分固收产品的计价方式由“全价交易、全价结算”调整为“净价交易、全价结算” ，相应证券代码、计价方式、开盘参考价、当天交易适用的应计利息均与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 资产支持证券派息、兑付、赎回和回售业务安排

与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 可转债转股回售和可交换债换股业务安排

与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 债券发行安排

与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 基础设施基金业务安排

与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

- 资金账户余额设置

与2022年5月16日（星期一）生产系统保持一致。

如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

# 六、注意事项

- 参与非匹配类交易业务或使用交易终端固收专区测试的机构，应在2022年5月13日17:00前通过生产环境完成账户信息报备。账户信息报备应使用会员业务专区数字证书登录http://biz.szse.cn/fic/，在主菜单中选择“交易商报备”。

- 使用交易终端固收专区参与交易测试的机构，应在2022年5月13日前完成交易单元、交易主体及证券账户的权限分配工作，并在2022年5月14日当天8:00后通过交易终端固收专区重新分配除债券质押式协议回购及回售转售业务以外的其他固收业务权限，交易员方可通过交易终端进行债券现券交易、债券通用质押式回购交易及质押解押等业务的委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

- 使用Binary协议的用户，交易网关和行情网关的应用程序及Binary接口通信版本号均无需升级。

- 使用STEP协议的用户，为了支持债券现券交易业务，STEP交易接口的通信版本号须升级到1.11，STEP行情接口的通信版本号须升级到1.11。交易网关的应用程序需使用20211101及以上版本(下载地址：https://biz.sscc.com/download.html)，行情网关的应用程序无需升级。

STEP接口通信版本号修改方法如下：

（1）将交易网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11。

（2）将行情网关登陆消息中的DefaultCstmApplVerID修改为STEP1.20_SZ_1.11。

（3）对于DefaultCstmApplVerID的具体修改方法，请联系各自的软件供应商。

- 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。

- D-COM系统在2022年5月14日期间属于测试环境，2022年5月14日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。

- 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加、权限分配等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年5月14日通关测试。

- 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年5月14日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和线上数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年5月16日）生产系统的正确运行。

- 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

# 七、测试要求

- 请各会员、基金管理公司、债券交易参与人、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加测试。因故不能参加测试者，请务必填写反馈表（参见附件）说明原因，并通知深交所。

- 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。

- 测试完成后，各参测单位应在2022年5月14日18:00前提交测试反馈表（见附件）。会员单位、基金管理公司、债券交易参与人、期货公司等交易参与者，请登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构、托管行等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

登录深交所“会员业务专区”需使用专用电子认证证书（Ekey），具体方法可询问各自单位负责每月技术月报的填报人员或负责会籍席位业务的人员。

# 八、联系方式

测试联系电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-88666429

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

深圳证券信息有限公司：0755-83990296

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668590

中国结算深圳分公司：0755-21899255

联络QQ群：

深市债券交易规则培训群：657987756

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年5月10日

# 附件

深市债券交易规则施行2022年5月14日通关测试反馈表

| 会员代码 （仅会员填写） |  |  | 公司名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 (包括手机) |  |  |
| Email地址 |  |  |  |  |  |
| 本业务涉及系统的软件开发商名称 |  |  |  |  |  |
| 是否参加本次测试 |  | ◎已参测 ◎未参测，未参测原因: ________ |  |  |  |
| 债券交易规则施行相关技术系统是否已上线 |  | ◎无需改造，已评估对现有系统无影响 ◎需要改造且技术系统已上线 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。 ◎需要改造但技术系统暂未上线，预计就绪时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响________，应对措施：________。 |  |  |  |
| 请填写以下各功能点测试结果 （未参测单位可不填写以下内容，带**者为重点测试内容，如测试内容无对应测试证券代码，请填“未测”） |  |  |  |  |  |
| 债券现券交易业务电子接口测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **国债（含地方债）现券交易匹配成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **企业债现券交易匹配成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **公司债现券交易匹配成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **可交换公司债现券交易匹配成交的委托申报、成交回报（全价改净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **公司债现券交易协商成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **私募债现券交易协商成交的委托申报、成交回报（全价改净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **资产支持证券现券交易协商成交的委托申报、成交回报（优先级、次优级由全价改净价，次级仍为全价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **证券公司次级债现券交易协商成交的委托申报、成交回报（全价改净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 其他债券（可交换私募债、企业债、国债、证券公司短期债、可交换公司债）现券交易协商成交的委托申报、成交回报（可交换私募债、证券公司短期债、可交换公司债均改为净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **公司债现券交易点击成交的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **私募债现券交易点击成交的委托申报、成交回报（全价改净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **资产支持证券现券交易点击成交的委托申报、成交回报（优先级、次优级由全价改净价，次级仍为全价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **证券公司次级债现券交易点击成交的委托申报、成交回报（全价改净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 其他债券（可交换私募债、企业债、国债、证券公司短期债、可交换公司债）现券交易点击成交的委托申报、成交回报（可交换私募债、证券公司短期债、可交换公司债均改为净价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 处于特定债券转让状态的债券或资产支持证券协商成交、点击成交的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易询价成交业务的询价、报价、报价回复的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买成交（单一主体中标）竞买预约的委托申报、主动撤单、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买成交（多主体、单一价格中标）竞买预约的委托申报、主动撤单、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买成交（多主体、多重价格中标）竞买预约的委托申报、主动撤单、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **融资融券信用账户通过债券现券交易业务匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交（测试当天竞买成交业务只能申报竞买预约委托）等方式对债券担保品做普通交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 迁移平台业务电子接口测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **债券通用质押式回购交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购质押解押的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购交易的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购出入库的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 未迁移交易平台相关业务电子接口测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **公募可转债现货集中竞价业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **公募可转债协议交易业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 公募可转债盘后定价大宗交易业务的委托申报、成交回报（计价方式仍为全价） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **公募可转债发行申购业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **可转债转股、可交换债换股业务的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券回售、回售撤销的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券质押式协议回购的委托申报、成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **基础设施基金协议交易之询价报价STEP接口的委托申报、成交回报（综合金融服务平台，对应的ApplID包括055、056、057） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **可转债交易快照行情的接收及展示（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **可转债交易逐笔委托行情的接收及展示（Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **可转债交易逐笔成交行情的接收及展示（Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **指数快照行情的接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
| 行情接口测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **债券现券交易快照行情的接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购快照行情的接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购匹配成交逐笔委托行情接收及处理（Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购匹配成交逐笔成交行情接收及处理（Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易匹配成交逐笔委托行情接收及处理（Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易匹配成交逐笔成交行情接收及处理（Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易协商成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易点击成交逐笔报价行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易点击成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易询价成交逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买预约逐笔委托行情接收及处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易匹配成交大额逐笔委托行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易匹配成交大额逐笔成交行情接收及处理（Level1、Level2） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **399001（深证成指）、399006（创业板指）等指数行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **395099（总 成 交）等成交量统计指标行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券现券交易业务交易终端测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 债券现券交易匹配成交的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易协商成交的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易点击成交的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易询价成交的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买成交竞买预约的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 交易终端固收专区债券现券行情、质押式回购行情、指数行情、成交量统计指标 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 迁移平台业务交易终端测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 债券通用质押式回购匹配成交的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券通用质押式回购质押解押的委托申报、成交回报、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购交易的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购出入库的委托申报、成交回报、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 信用保护合约的委托申报、成交回报、委托查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 协议回购的委托申报、主动撤单、成交回报、委托查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固收专区转股/换股/回售委托申报、主动撤单、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固收专区转托管委托申报、主动撤单、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固收专区网上发行认购委托申报、委托查询及导出 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 交易终端股基专区各业务的委托申报、主动撤单、当日委托/当日成交查询及导出、提醒消息 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 交易终端股基专区竞价行情、指数行情、成交量统计指标 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 管理员固收专区、股基专区分配业务类型等权限 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 管理员对信用保护合约进行资金账户设置并由交易用户使用 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 文件接口测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **证券信息文件（securities_YYYYMMDD.xml）接收与处理（债券特有字段新增“计价方式”，资产支持证券特有字段新增“计价方式”、“预期收益率”、“应计利息”、“发行起息日或本次付息起息日”） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券分销业务参考信息文件（bonddistributionparams_YYYYMMDD.xml）接收与处理（新增“认购基数”字段） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易业务参考信息（bondtradingparams_YYYYMMDD.xml）文件接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券通用质押式回购业务参考信息文件（bondrepoparams_YYYYMMDD.xml）接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券现券交易竞买预约信息文件（bondtradingbidbookinginfo_YYYYMMDD.xml）接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 现货证券收盘行情文件 （cashsecurityclosemd_YYYYMMDD.xml）接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 债券相关的成交量统计指标及指数测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **对停止发布指标395021（可转债）、395022（企业债）、395024（公司债）、395031（国债）的适应性 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 新增指标395033（债券现货）、395034（ABS）的接收与处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **适应395032（债券回购）、395033（债券现货）、395034（ABS）成交量统计指标的计算发布时间为 9:00-11:30,13:00-15:30 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **适应399289(碳中和债)、399290（深转交债）、399298（深信中高）、399299（深信中低）、399301（深信用债）、399302（深公司债）、399481（企债指数）等债券指数的行情闭市时间延长至15:30 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 399307（深证转债）、399413（国证转债）行情的接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 固定收益平台业务结算处理测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **债券现券交易匹配成交的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易协商成交的结算处理（担保和非担保） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易点击成交的结算处理（担保和非担保） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **债券现券交易询价成交的结算处理（担保和非担保） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券通用质押式回购交易的结算处理（包括初始及到期交易） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券通用质押式回购出库、入库的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券质押式三方回购交易的结算处理（包括存放、提取、初始交易、提前购回、到期购回、解除质押、到期续作、换券、补券等） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 信用保护合约的结算处理（包括提前终止、信用事件现金结算及实物结算） |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 计价方式调整测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **计价方式调整涉及债券品种的应计利息数据接收 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **计价方式调整涉及债券品种的债券现券交易业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 资产支持证券细分证券子类测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | **资产支持证券细分证券子类的切换处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **资产支持证券各个证券子类（优先级、次优级、次级）债券现券交易业务的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 资产支持证券涉及的其他业务（如股票质押式回购、债券质押式协议回购）的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 资产支持证券派息、兑付及赎回的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 未迁移交易平台相关业务的结算处理测试反馈项 |  |  |  |  |  |
|  | 公募可转债集中交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 公募可转债协议交易、盘后定价大宗交易的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券回售、回售撤销的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可转换债券转股的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 可交换债换股的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 债券网上发行的结算处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他测试反馈 |  |  |  |  |  |
|  | **早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-1行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | LEVEL2-2行情接收与展示 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **现货集中竞价交易平台相关业务（包括但不限于A股）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 综合金融服务平台相关业务（包括但不限于A股）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 非交易平台相关业务（包括但不限于A股）的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | **衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 国际市场互联平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 固定收益交易平台相关业务的委托申报与成交回报 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理非交易处理平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
|  | 接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件 |  |  | ◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务 |  |
| 其他反馈 |  |  |  |  |  |
| 以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象） |  |  |  |  |  |